| Nazwa dokumentu: KRMC projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1. | GUS | ## Załącznik nr 2 lp. 4 kolumna Termin realizacji | Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) termin realizacji projektu został wydłużony o 9 m-cy. | Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 31/03/2022 r. |  |
| 2. | GUS | ## Załącznik nr 2 lp. 5 kolumna Termin realizacji | Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej termin realizacji projektu został wydłużony o 3 m-ce. | Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 30/06/2022 r. |  |
| 3. | GUS | ## Załącznik nr 2 lp. 6 kolumna Termin realizacji | Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu WROTA STATYSTYKI termin realizacji projektu został wydłużony o 3 m-ce. | Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 28/02/2023 r. |  |