OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie w Prokuraturze Okręgowej (PO) w Warszawie  oraz podległych Prokuraturach Rejonowych (PR)  Systemu Wspierającego Obieg Faktur 
(w skrócie: SWOF) obejmujące analizę przedwdrożeniową, udostępnienie bezterminowych licencji na eksploatację oprogramowania, instalację, konfigurację, uruchomienie i wdrożenie systemu wraz z integracjami min. z systemem ERP, szkolenia stacjonarne administratorów 
i kluczowych 18-tu użytkowników oraz wsparcie eksploatacyjne w okresie 12 miesięcy. 
Całkowity termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi nie dłużej niż 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Definicje

Błąd Krytyczny – nieprawidłowe działanie SWOF powodujące:

- całkowity brak możliwości korzystania z SWOF, albo

- takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje ono spełniać swoje podstawowe funkcje, np. niemożność uruchomienia SWOF, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji SWOF, albo

- krytyczną podatność bezpieczeństwa (np. umożliwienie przejęcia kontroli nad systemem, wyciek danych lub eskalację uprawnień.

Błąd Poważny – nieprawidłowe działanie SWOF powodujące ograniczenie możliwości korzystania z SWOF przy zachowaniu możliwości korzystania z jego podstawowych funkcji, np. niedostępność niekrytycznych funkcji SWOF, brak obsługi procesów organizacyjnych Zamawiającego innych niż Krytyczne.

Błąd Niskiej Kategorii – nieprawidłowe działanie SWOF niebędące Błędem Krytycznym ani Błędem Poważnym, w szczególności takie, które nie powoduje ograniczenia możliwości korzystania z Programu. np. niedostępność systemu pomocy, błąd językowy w interfejsie etc.

Czas Obejścia – czas między dokonaniem Zgłoszenia a wykonaniem Obejścia

Czas Naprawy – czas między dokonaniem Zgłoszenia a dostarczeniem poprawki usuwającej Błąd.

Czas Reakcji – czas między dokonaniem Zgłoszenia a uzyskaniem potwierdzenia przystąpienia do usunięcia Błędu.

Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach 8:00 – 16:00.

Infrastruktura Zamawiającego – eksploatowana przez Usługobiorcę infrastruktura informatyczna, obejmująca współpracujące ze sobą oprogramowania, bazy danych, infrastrukturę sprzętową, serwery i systemy łączności, będąca w posiadaniu Usługobiorcy.

Obejście – przywrócenie działania SWOF, z możliwymi ograniczeniami sposobu korzystania 
z niego, nie uniemożliwiającymi jednak realizacji funkcji obsługiwanych przez SWOF.

SWOF (System Wspierający Obieg Faktur) – system informatyczny dostarczony przez Wykonawcę, którego funkcje i zakres wdrożenia określono w niniejszym OPZ

Zgłoszenie – poinformowanie Wykonawcy Usługodawcy o wystąpieniu Błędu w sposób wskazany w Umowie.

- Zakres zamówienia

Na przedmiot zamówienia składają się:

- Wykonanie analizy procesów Zamawiającego  oraz uzgodnienie docelowego kształtu procesów i ich implementacji w SWOF.

- Dostawa licencji bezterminowych oraz wdrożenie SWOF w środowisku testowym 
i produkcyjnym, w zakresie następujących obszarów funkcjonalnych i obiegów:

  - struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Warszawie  i podległych Prokuratur Rejonowych (informacja o jednostkach podległych znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/po-warszawa/jednostki-podlegle),

  - zakładanie kont użytkownika (bez ograniczeń co do ilości użytkowników),

  - zarządzanie uprawnieniami użytkowników,

  - automatyczne nadawanie uprawnień na bazie informacji o jednostce/ dziale w którym zatrudniony jest użytkownik,

  - automatyczne nadawanie uprawnień na bazie grup systemu Usługi katalogowej Active Directory sytemu Windows Serwer  Zamawiającego,

  - lista zadań dla pracownika,

  - moduł zastępstw,

  - rejestr i obieg postanowienia o powołaniu biegłego umożliwiający min:

    - możliwość wgrania postanowienia o powołaniu wygenerowanego poza SWOF

    - możliwość podpisywania dokumentów w formacie PDF certyfikatem kwalifikowanym w formacie PAdES bezpośrednio w SWOF (na potrzeby niniejszej funkcjonalności, Wykonawca dostarczy niezbędne licencje)

    - przekazywanie dokumentu wraz z załącznikami zgodnie ze schematem organizacyjnym oraz zaprojektowanym obiegiem

    - możliwość eksportu postanowienia do programu pocztowego

    - automatyczne uzupełnianie informacji w rejestrze postanowień 
o powołaniu biegłego o odebraniu faktury lub rachunku

  - obieg wniosku o zatwierdzenie kosztorysów przedstawionych przez biegłego umożliwiający min:

    - możliwość wgrania wniosku o zatwierdzenie kosztorysu wygenerowanego poza SWOF

    - możliwość powiązania wniosku z wcześniej utworzonym postanowieniem o powołaniu biegłego

    - Możliwość podpisania dokumentu PDF certyfikatem kwalifikowanym (PADES) bezpośrednio w aplikacji

  - obieg faktur kosztowych umożliwiający min:

    - automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF za pomocą API KSeF

    - automatyczne umieszczanie faktur w folderach dedykowanych na bazie identyfikatora wewnętrznego w KSeF(IDWew)

    - możliwość umieszczania faktur do folderu dedykowanego dla właściwego pracownika uprawnionego do kontroli merytorycznej faktury

    - system uprawnień zarządzających dostępem do dedykowanych folderów KSeF

    - generowanie wizualizacji faktury w formie PDF

    - automatycznych powiadomień o otrzymaniu nowej faktury

    - automatyczne mapowanie pól z faktury na pola na formularzu aplikacji

    - przekazywanie faktur wraz z załącznikami zgodnie ze schematem organizacyjnym oraz zaprojektowanym obiegiem

    - możliwość dołączenia załączników zewnętrznych do obiegu

    - możliwość automatycznego dołączania załączników do obiegu faktury  tj.  postanowienia o powołaniu biegłego oraz wniosku o zatwierdzenie kosztorysu, postanowienia o przyznaniu  wynagrodzenia biegłego

    - organizowanie procesu kontroli merytorycznej i formalnej faktur, 
z uwzględnieniem możliwości generowania postanowienia o odmowie przyznania kosztów w przypadku negatywnej kontroli merytorycznej

    - automatycznego generowania postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia biegłego

    - export dokumentu do modułu Finansowo – Księgowego systemu ERP FKP ALBIT

  - obieg rachunków umożliwiający min:

    - możliwość rejestrowania rachunku i umieszczenia go w dedykowanym folderze dla właściwego pracownika uprawnionego do kontroli merytorycznej rachunku

    - możliwość manualnego dodania załącznika do wniosku

    - przekazywanie rachunków wraz z załącznikami zgodnie ze schematem organizacyjnym oraz zaprojektowanym obiegiem

    - powiadomienia o otrzymaniu nowego rachunku

    - organizowanie procesu kontroli merytorycznej i formalnej rachunku, 
z uwzględnieniem możliwości generowania postanowienia o odmowie przyznania kosztów w przypadku negatywnej kontroli merytorycznej

    - export dokumentu do modułu Biegli systemu ERP FKP ALBIT

  - narzędzie do samodzielnego modelowania procesów i tworzenia formularzy

- Instalacja systemu w Infrastrukturze Zamawiającego

- Integracja systemu SWOF z systemami posiadanymi lub wykorzystywanymi przez Zamawiającego:

  - System Finansowo- Księgowy FKP Albit – moduł księgowy oraz moduł Biegli

  - Usługa katalogowa Active Directory sytemu Windows Serwer

  - Krajowy System e-Faktur

- Integracja z ewentualnym innym systemem ERP wyposażonym w interfejs API, nabytym przez Zamawiającego w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy, na zasadach analogicznych do opisanej integracji z systemem ERP FKP Albit;

- Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla personelu Zamawiającego, w tym min do 8h dla administratorów systemu i kluczowych użytkowników, tj. dla max. 18 osób Szkolenia przeprowadzone będą w języku polskim,

- Przygotowanie instrukcji dla użytkowników systemu w języku Polskim,

- Przeprowadzenie testów odbiorowych z Zamawiającym,

- Świadczenie usługi wzmożonego wsparcia powdrożeniowego w okresie 14 dni od dnia uruchomienia produkcyjnego poprzez zapewnienie nielimitowanej asysty technicznej,

Świadczenie usług wsparcia eksploatacyjnego i opieki autorskiej w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego po wdrożeniu uwag Zamawiającego, zgodnie z Harmonogramem (Rozdział IX).

- Warunki licencyjne

- Wykonawca dostarczy licencje na system SWOF które:

  - nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo do użytkowania oprogramowania

  - będą obejmowały środowisko testowe oraz produkcyjne Zamawiającego

  - nie będą posiadały ograniczeń co do liczby użytkowników (tzw. „nazwanych użytkowników”)  oraz jednoczesnych sesji równoległych użytkowników

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej czasowo licencji, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w obszarach, w których Wykonawca nie posiada autorskich praw majątkowych – dalszej licencji (sublicencji) 
na SWOF, w zakresie własnym i na własne potrzeby Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:

  - wykorzystanie SWOF w zakresie wdrożonych modułów, funkcjonalności i procesów,

  - wyświetlanie i stosowanie,

  - instalowanie i deinstalowanie SWOF,

  - korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Systemu: danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji.

- Do czasu udzielenia Licencji Zamawiający ma prawo do korzystania z Systemu wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia testów, w terminie wynikającym z Umowy.

- Udzielone licencje, w tym licencje obce, będą obejmować wszelkie poprawki 
i aktualizacje systemu pojawiające się w okresie nie krótszym niż do końca obowiązywania umowy.

- Infrastruktura Zamawiającego

System SWOF zostanie zainstalowany centralnie na Infrastrukturze Zamawiającego 
i udostępniony użytkownikom z Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych.

Zamawiający na własny koszty przeznaczy na potrzeby wdrożenia systemu SWOF zasoby wirtualne (maszyny wirtualne), oprogramowanie serwerowe i bazodanowe.

- Planowane zasoby

  - Dla serwera aplikacyjnego: CPU 4 rdzenie, 16 GB RAM, Dysk SSD min 200GB, Windows Serwer 2019 lub nowszy

  - Baza danych Microsoft SQL Server Standard lub Express w wersji min 2017, CPU 4 rdzenie, 32 GB RAM

- Instalacja systemu SWOF

Wykonawca dokona instalacji, konfiguracji i uruchomienia systemu SWOF pod nadzorem Zamawiającego.

- Integracje z systemami wykorzystywanymi przez Zamawiającego

Zamawiający oświadcza, iż planuje nabycie nowego systemu ERP wyposażonego w interfejs API, przy czym nabycie będzie realizowane w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) i na chwilę obecną brak jest możliwości ustalenia nabywanego systemu ERP oraz daty jego nabycia.

Wykonawca oświadcza, że SWOF posiadać będzie interfejs API, który umożliwiać będzie integrację z innymi systemami ERP posiadającymi interfejs API, a wskazana integracja nastąpi.

Wykonawca musi uwzględnić w oferowanej cenie całkowite koszty wykonania prac integracyjnych w zakresie wskazanym w wymaganiach funkcjonalnych niniejszego dokumentu, 
w tym w szczególności:

- z systemem ERP FKP ALBIT z modułami Finansowo – Księgowym oraz Biegli

- z innym systemem ERP wyposażonym w interfejs API, jaki Zamawiający planuje nabyć 
w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy;

- integrację z Krajowym Systemem e-Faktur za pomocą API KSeF

- Integracja z usługą katalogową Active Directory systemu Windows Serwer

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie pozyskać wycenę ewentualnych niezbędnych licencji i wsparcia przy procesie integracyjnym i uwzględnić te koszty w cenie ofertowej.

- Zasady gwarancji i wsparcia eksploatacyjnego

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 
12 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W ramach gwarancji nieodpłatnie naprawiane będą błędy wynikające z nieprawidłowego działania Systemu.

- Wykonawca w ramach trwania gwarancji zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych w Dni Robocze. Brak możliwości wykonywania czynności serwisowych 
w sposób zdalny, nawet nadzorowany. Dopuszcza się możliwość podglądu udostępnionego ekranu w aplikacji MS TEams.

- Dopuszcza się dokonywanie zgłoszeń gwarancyjnych co najmniej za pomocą jednego 
z następujących kanałów komunikacji:

  - korespondencja email,

  - system help-desk

- W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu:

  - Dostarczanie aktualizacji SWOF uwzględniających:

    - Zmiany zachodzące w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, postęp technologiczny, dostosowywanie oprogramowania do aktualnych wersji przeglądarek, poprawki błędów wykrytych w SWOF,

    - Zmiany związanie z podniesieniem jakości i funkcjonalności oprogramowania, nieobjętych osobnym licencjonowaniem,

  - Reakcję na zgłaszane przez Zamawiającego błędy,

  - Analizę zgłoszonych błędów i ich usunięcie.

- Wykonawca usunie błędy z zachowaniem gwarantowanego czasu ich usunięcia zgodnie 
z następującymi zasadami:

| Rodzaj błędu | Czas Reakcji | Czas Obejścia | Czas Naprawy |
| --- | --- | --- | --- |
| Błąd Krytyczny | 4h | 24h | 48h |
| Błąd Poważny | 8h | 48h | 5 dni roboczych od Zgłoszenia |
| Błąd Niskiej Kategorii | 5 dni roboczych od Zgłoszenia | 10 roboczych od Zgłoszenia | 15 Dni Roboczych od Zgłoszenia |

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu asystę techniczną (wsparcie techniczne) 
nie związaną z obsługą błędów przez okres 12 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w ilości 4 godzin miesięcznie.

- Asysta techniczna  obejmuje świadczenie usług polegających na udzielaniu wyznaczonym pracownikom Zamawiającego pomocy i porad w zakresie obsługi i administrowania SWOF oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu SWOF. Usługi asysty technicznej świadczone są w Dni Robocze.

- Warunkiem koniecznym do świadczenia usług asysty i dostępu do Infrastruktury Zamawiającego jest podpisanie z Wykonawcą Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

- Sposób realizacji wrodzenia i harmonogram prac

- Wykonawca dokona wdrożenia systemu SWOF wraz z integracjami w terminie 
do 16 tygodni od dnia podpisania Umowy

- Wdrożenie podzielone zostanie na etapy i kroki milowe:

  - Rozpoczęcie analizy procesów i uzgodnień w terminie do 5 dni roboczych 
od podpisania Umowy,

  - Udostępnianie Infrastruktury przez Zamawiającego w terminie do 10 dni robocznych od podpisania umowy,

  - Zgłoszenie przez Wykonawcę systemu do odbioru w terminie do 12 tygodni 
od podpisania umowy,

  - Wykonanie testów akceptacyjnych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od zgłoszenia przez Wykonawcę systemu do odbioru, 
nie później niż do 14 tygodni od podpisania umowy,

  - Wykonanie poprawek zgłoszonych  przez Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od zakończenia testów, nie później niż do 16 tygodni od podpisania umowy.

- Scenariusze testowe zostaną uzgodnione przez strony przy czym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje scenariuszy testowych.

- Przed wdrożeniem każdego modułu/ rejestru Wykonawca dokona analizy procesu 
i uzgodnień co do przebiegu i zasady działania danego procesu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu dokument analizy lub prototyp zaimplementowany 
w systemie SWOF.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkoleń stacjonarnych do akceptacji 
w terminie nie później niż 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Minimalne wymagania funkcjonalne dla systemu

| Nr | Opis |
| --- | --- |
|  | SWOF musi być zgodny z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach w tym w szczególności z przepisami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, dyrektywą NIS2, przepisami o ochronie danych osobowych. |
| 1 | SWOF musi posiadać architekturę złożoną z serwera aplikacji i bazy danych zainstalowanego w infrastrukturze Zamawiającego oraz elementu klienckiego funkcjonującego w przeglądarce internetowej dla wszystkich komponentów rozwiązania, bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji na urządzeniu klienckim |
| 2 | Komunikacja w SWOF musi odbywać się z wykorzystaniem wewnętrznej sieci Prokuratury, bez wykorzystania Internetu, za wyjątkiem pobrania danych z portalu KSEF, które musi być realizowane za pośrednictwem bramy sieciowej Prokuratury. |
| 3 | SWOF musi zapewniać szyfrowanie danych (AES-256 w spoczynku, TLS 1.3 w transmisji) |
| 4 | Dane zamieszczone w SWOF mogą być gromadzone wyłącznie w elementach infrastruktury należących do Zamawiającego. |
| 5 | Wymagane jest wprowadzenie segmentacji sieci LAN celem zabezpieczenia nieuprawnionego dostępu do systemu kadrowo-płacowego, a dostęp do komponentów systemu musi być utworzony tylko dla uprawnionych pracowników danej jednostki. Wymagane jest, aby komunikacja między komponentami systemu była ograniczona do niezbędnych portów i usług. |
| 6 | Wymagane jest, aby baza danych aplikacji została rozdzielona logicznie od serwisu www w ramach dwóch oddzielnych serwerów wirtualnych. |
| 7 | SWOF należy zintegrować z centralną domeną Active Directory prokuratura.gov.pl. Wymagane jest stosowanie kont imiennych dla użytkowników końcowych, celem utworzenia śladu audytowego systemu. |
| 8 | Wymagane jest, aby SWOF prowadził rejestrowanie zdarzeń (log audytowy) w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację użytkownika oraz odtworzenie przebiegu działań. Logi muszą być zabezpieczone przed modyfikacją i usunięciem. Wymagana jest możliwość eksportu logów do rozwiązania zewnętrznego w formacie tekstowym/ustrukturyzowanym. pozwalającym na łatwą i automatyczną integrację z rozwiązaniami klasy SIEM/SOC funkcjonującymi u Zamawiającego. Logi muszą obligatoryjnie rejestrować nie tylko tworzenie i modyfikację, ale również przeglądanie (odczyt) oraz udostępnianie/przekazywanie danych osobowych wraz z dokładną datą, godziną i tożsamością osoby dokonującej czynności |
| 9 | SWOF musi wspierać dostęp za pomocą przeglądarek co najmniej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. |
| 10 | SWOF musi pozwalać na dodawanie do plików/załączników. |
| 11 | SWOF musi być skalowalny umożliwiając rozbudowę w celu sprawnej adaptacji do zwiększonej liczby użytkowników lub zwiększającej się objętości przetwarzanych danych. |
| 12 | SWOF musi zapewnić konfigurowalne mechanizmy walidacyjne weryfikujące poprawność i kompletność wprowadzanych danych. |
| 13 | SWOF musi posiadać wbudowany silnik procesów |
| 14 | SWOF musi umożliwiać nadawanie ról użytkownikom. |
| 15 | SWOF musi umożliwiać tworzenie samodzielnie przez Zamawiającego grup użytkowników, które będą mogły być wykorzystywane w obsłudze procesu. |
| 16 | System musi posiadać panel użytkownika agregujący zadania dla użytkownika ze wszystkich procesów. |
| 17 | System musi posiadać możliwość wglądu w zadania użytkownika z wybranego procesu. |
| 18 | Listy elementów w każdym procesie/ rejestrze powinny być konfigurowalne w zakresie dostępnych kolumn i ich widoczności, kolejności kolumn oraz sortowania a konfiguracja ustawień użytkownika musi być zapamiętana przez system. (Każdy użytkownik może mieć własny układ kolumn). |
| 19 | SWOF musi posiadać jednolity wygląd typów spraw zdefiniowanych w systemie. |
| 20 | System musi posiadać moduł słowników dostępnych do wykorzystania w procesach i rejestrach. |
| 21 | System musi prezentować historię zmian oraz historię przepływu dokumentu w obrębie danego procesu. |
| 22 | System powinien mieć możliwość wysyłki powiadomień email dla użytkowników aplikacji wraz z linkiem prowadzącym do konkretnej instancji danego procesu/ rejestru. |
| 23 | System powinien mieć możliwość wyświetlania powiadomień w interfejsie. |
| 24 | System powinien mieś możliwość umieszczania komentarzy w każdej instancji procesu / rejestru. Wraz z komentarzem powinna być prezentowana informacja o użytkowniku dodającym dany komentarz. |
| 25 | System musi oferować funkcje administracyjne bezpośrednio w aplikacji używanej przez użytkowników w zakresie min. zarządzanie użytkownikami, zarządzanie rolami, zarządzanie słownikami. |
| 26 | SWOF musi dawać możliwość definiowania zastępstw dla użytkowników. |
| 27 | SWOF musi umożliwiać definiowanie zastępstw na wybrany okres czasu. Zdefiniowane zastępstwo powinno się automatycznie wyłączyć po upływie zdefiniowanego interwału czasowego (bez konieczności ingerencji użytkownika). |
| 28 | W SWOF musi istnieć możliwość odwzorowania jednostek i struktury organizacyjnej funkcjonującej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych oraz wzajemnych hierarchicznych powiązań pomiędzy nimi. |
| 29 | SWOF musi umożliwiać określanie przynależności użytkowników/pracowników do jednostki organizacyjnej. |
| 30 | SWOF musi umożliwiać przypisywanie pracowników do jednostki głównej i wewnętrznych komórek organizacyjnych. |
| 31 | System musi posiadać dedykowane narzędzie do budowania procesów i formularzy dostępne przez przeglądarkę internetową. |
| 32 | SWOF musi posiadać funkcję kreatora formularzy, który pozwoli w sposób prosty bez znajomości języków programowania stworzyć formularz służący do rejestracji dokumentów i wykorzystania w procesach. |
| 33 | Kreator formularzy musi posiadać predefiniowane typy pól, na przykład: pole typu „liczba” do wprowadzania kwot, pole typu „tekst” do wprowadzania treści tekstu. |
| 34 | Kreator formularzy musi posiadać predefiniowane typy pól powiązane ze słownikami takie jak: Użytkownik, kontrahent, powiązanie z rejestrem innych dokumentów. |
| 35 | Kreator formularzy musi pozwalać na określenie wymagalności pól do uzupełniania podczas tworzenia formularza. Użytkownik pracujący ze zbudowanym już formularzem musi otrzymać informacje o wymagalności danego pola jeżeli taki atrybut będzie przypisany do tego pola. |
| 36 | SWOF musi pozwalać użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami na edycję procesów wprowadzonych przez Wykonawcę na etapie wdrożenia. |
| 37 | SWOF musi umożliwiać połączenie danego procesu z formularzem zaprojektowanym w SWOF. |

XI. Wstępny szkic przebiegu procesów/ rejestrów

- Rejestr postanowień o powołaniu biegłego

Wgranie postanowienia podpisanego  do sytemu/ wypełnienie metadanych

Podpisanie postanowienia w systemie

Przekazanie do sekretariatu

Wysłanie postanowienia

- Wniosek o akceptację kosztów powołania biegłego

Wypełnienie danych do wniosku. Powiązanie z rejestrem postanowień.

Kontrola formalno - rachunkowa

Akceptacja Głównego Księgowego

Zatwierdzenie Prokuratora Okręgowego

- Obieg faktur

Automatyczne pobranie FV z KSeFMożliwość ręcznego dodania FV

Opis merytoryczny

Kontrola Formalno-Rachunkowa

Wystawienie postanowienia o przyznaniu kosztów/odmowie przyznania kosztów

Podpisanie postanowienia

Opis analityczny dokumentu

Kontrola Głównego Księgowego

Zatwierdzenie do wypłaty   (Kierownik Jednostki)

- Obieg rachunków

Zatwierdzenie do wypłaty   (Kierownik Jednostki)

Kontrola Głównego Księgowego

Opis analityczny dokumentu

Podpisanie postanowienia

Wystawienie postanowienia o przyznaniu kosztów /odmowie przyznania kosztó

Kontrola Formalno-Rachunkowa

Opis merytoryczny

Rejestracja rachunku