| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za raportu za IV kwartał 2018 r. pn. „Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich”; wnioskodawca - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjent - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. |
| --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko MUW |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Od maja 2018 r. nie ogłoszono postępowań na podstawowe produkty projektu, tj.: dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania budowę modułów wchodzących w skład systemu warunkujące dalsze działania w ramach projektu. | Uwzględniając, że czas realizacji projektu osiągnął poziom 38,81% proszę o informację nt.: szacowanych terminów ogłoszenia postępowań poziomu zagrożenia dla osiągnięcia celu projektu w założonym terminie, tj. do października 2020r. | Planowany termin ogłoszenia postępowań to 31.05.2019 r. Biorąc pod uwagę przygotowany plan naprawczy, po uzyskaniu jego akceptacji, poziom ryzyka dla osiągnięcia celu projektu w terminie jest średni. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI). | Nie wykazano wskaźnika „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” | Proszę o wprowadzenie korekty. | Wskaźnik wprowadzony w odpowiedzi - korekcie przygotowanej na wniosek MIiR. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Siła ryzyka dotyczącego przesunięcia terminów osiągnięcia kamieni milowych została określona na poziomie średnim, co wydaje się wątpliwe w kontekście uwagi nr 1 i wyjaśnień do wymienionych w części raportu dot. kamieni milowych w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” | Proszę o weryfikację i przesłanie wyjaśnień lub wprowadzenie korekty. | Przygotowany został Plan naprawczy, po uzyskaniu jego akceptacji siła oddziaływania ryzyk pozostanie na poziomie średnim. Proponuję zostawić zapis bez zmian. |
| 4 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Na wcześniejszych etapach nie przewidziano i nie opisano ryzyk, które zmaterializowały się w projekcie, np dot. problemów kadrowych, nieprawidłowego wywiązania się wykonawców z zadań. W raporcie za IV kwartał pomimo pogarszających się znacznie warunków realizacji projektu również nie zidentyfikowano żadnych nowych ryzyk. | Proszę o przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka i wprowadzenie korekt. | Uzupełniono raport o ryzyka, które się zmaterializowały. |
| 5 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu | Nie zidentyfikowano żadnych ryzyk związanych z utrzymaniem produktów projektu, a więc m.in. utrzymaniem platformy, repozytorium, systemu teleinformatycznego do ewidencji, zarządzania i udostępniania danych. | Proszę przeprowadzenie analizy ryzyka, umieszczenie w raporcie tabeli dot. ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu zgodnie ze wzorem raportu i ew. jej uzupełnienie. | Na obecnym etapie, biorąc pod uwagę doświadczenie w utrzymaniu produktów (platform i systemów) wytworzonych w ramach innych Projektów, nie zostały zidentyfikowane ryzyka dotyczące utrzymania efektów Projektu. |