UMOWA nr SA.271………...2026

(Zn. spr.: SA.270……..2026)

Zawarta w dniu ………………………2026 r. w Koszęcinie, pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Koszęcin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, NIP: 5750008913, REGON: 150027362, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działa:

Jacek Haładaj – Nadleśniczy;

a

…………………………………………………………………………………,

ul. ………………………………., NIP ………………….., REGON ………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, w imieniu którego działa:

……………………………………… (działającym osobiście)

Zamawiający i Wykonawca dalej łącznie są zwani: „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową obiektów małej retencji nizinnej (MRN3) na terenie Nadleśnictwa Koszęcin" przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami – „PZP”) pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad sporządzaną dokumentacją projektową, a następnie budową obiektów małej retencji nizinnej (MRN3) na terenie Nadleśnictwa Koszęcin, realizowaną w ramach projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - kontynuacja (MRN3) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). („Przedmiot Umowy”).

- Mała retencja oznacza działania poprawiające zdolność gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz jej podpiętrzanie w korytach rzek, potoków, w kanałach i rowach w celu późniejszej alimentacji do środowiska. Celem realizacji inwestycji budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy jest przede wszystkim poprawa uwilgotnienia gleb leśnych, zmiana niekorzystnego, szybkiego odpływu wód powierzchniowych z terenów leśnych na odpływ spowolniony, urozmaicenie elementów ekosystemu leśnego oraz korzystny wpływ na różnorodność biologiczną.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać pełen zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2025, poz. 418). Zakres planowanych do wykonania budowli w ramach projektu MRN3 został opisany w załączniku nr 13 SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do kontroli oraz pisemnego opiniowania w terminie do 5 dni dostarczanej przez projektanta realizującego zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej wszelkich elementów wytworzonych w procesie projektowym pozostających w związku z weryfikowanym i nadzorowanym zadaniem na każdym jego etapie oraz kontroli nanoszonych zgodnie ze wskazaniami poprawek.

- Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w trakcie powstawania dokumentacji projektowej oraz w czasie realizacji robót budowlanych, a także w rozliczeniach finansowych i kontrolach prowadzonych przez jednostki konsultujące i finansujące inwestycje.

- W ramach nadzoru nad prawidłowym wykonaniem dokumentacji projektowej inspektor nadzoru zobowiązany jest do sporządzenia koreferatu w terminie do 14 dni od dostarczenia przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej sporządzonej przez jej Wykonawcę.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do pisemnego opiniowania zapytań do SWZ oraz uczestnictwa w merytorycznej ocenie Ofert składanych w ramach postępowań na realizację robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zasadami i wytycznymi, które zawiera „Podręcznik wdrażania projektu” (opracowanie CKPŚ, 2025 r.), udostępniony przez Zamawiającego w celu prawidłowej weryfikacji dokumentacji projektowej oraz kontroli poprawności realizacji robót budowlanych.

- Przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy robót budowlanych inspektor nadzoru zobowiązany jest zaznajomić się z dokumentacją projektowo-kosztorysową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przyjętym harmonogramem finansowo-rzeczowym, ofertą Wykonawcy robót budowlanych, umową z Wykonawcą robót budowlanych, jak również terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami i obiektami hydrotechnicznych.

- W wypadku stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji, wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane pierwotnie w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, inspektor nadzoru powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie zmian lub poprawek w dokumentacji.

- Inspektor nadzoru może samodzielnie wprowadzić zmiany w dokumentacji projektowej po uzgodnieniu ich z autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej. Poprawki te nie mogą prowadzić do zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i mieć negatywnego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo.

- Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie wykonywania dokumentacji projektowej należy:

- uczestniczenie w roboczych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;

- opiniowanie przedstawianych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych;

- udział w odbiorze poszczególnych etapów realizacji dokumentacji projektowej;

- sporządzenie koreferatu do wykonanej dokumentacji projektowej przed jej końcowym odbiorem.

- Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji budowy,                       w szczególności na etapie prowadzenia robót budowlanych należy:

- uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy;

- osobisty pobyt na terenie realizacji inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z  przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu. Czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót.                    W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na plac budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji telefonicznie lub poprzez e-mail;

- organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstania opóźnień w realizacji;

- wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania;

- sprawdzanie i odbiór robót zanikających oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót przy realizacji obiektów hydrotechnicznych i przekazywanie ich do użytkowania;

- kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku;

- nadzór nad terminowością wykonywania inwestycji, w szczególności w  zakresie dotrzymania terminów zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę, realizującego budowę wszelkich dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji (zgodnie z harmonogramem prac);

- kontrola, weryfikowanie poprawności i zatwierdzanie wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy realizującego budowę koniecznych do odbioru i  przekazania inwestycji do eksploatacji (w tym certyfikatów, atestów, świadectw jakości i dopuszczenia do stosowania), a następnie przekazywanie ich Zamawiającemu;

- wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy i niezwłoczne, pisemne zawiadamianie Zamawiającego o tym fakcie;

- dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

- zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych do wykorzystania przez Wykonawcę robót budowlanych;

- sprawdzanie autentyczności dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest Wykonawca robót;

- informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;

- sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego;

- monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem;

- nadzorowanie badań wbudowanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- nakazywanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;

- sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonywanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, na podstawie harmonogramu w terminie do 5 dni od przedłożenia stosownych dokumentów przez Wykonawcę robót;

- udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji;

- przystąpienie w terminie do 3 dni do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie tych czynności w dzienniku budowy;

- udział w rozwiązywaniu sporów z Wykonawcą robót;

- rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej Wykonawcy robót;

- udział w czynnościach odbiorowych, częściowych i końcowych;

- współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji

o pozwoleniu na użytkowanie;

- opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że Zamawiający może podlegać procesowi certyfikacji według standardów określonych przez FSC® (Forest Stewardship Council®) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w celu umożliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC® (Forest Stewardship Council®) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie certyfikacji w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

# § 2

Obowiązki  Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w wykonaniu przez niego Przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez udzielanie wszelkich informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, a mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, jak również współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonywania Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren realizowanych zadań.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w § 9.

- Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o terminie spotkań organizowanych przez Zamawiającego, o których mowa w § 1 ust. 5, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem oraz zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji o formie, miejscu, dacie, godzinie rady projektu i przewidywanym zakresie tematycznym kwestii podlegających omówieniu.

# § 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi  z obowiązujących przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy, w tym zawartych  w SWZ wraz załącznikami.

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczące sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający (Przedstawiciel Zamawiającego) jest uprawniony wstrzymywać realizację Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bezwzględnie przestrzegając unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Wykonawca gwarantuje, że wykazany w ofercie potencjał ludzki nie zostanie użyty  do wykonywania innych prac w sposób uniemożliwiający terminową i należytą realizację Przedmiotu Umowy. Zamawiający może, na każdym etapie realizacji zamówienia, uznać, że Wykonawca  nie posiada wymaganych w SWZ zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ma negatywny wpływ  na realizację Umowy. W wypadku wystąpienia powyższej sytuacji Zamawiający  w terminie 3 dni od powzięcia informacji o  zaangażowaniu zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze wezwie Wykonawcę do udzielenia wyjaśnienia oraz zaangażowania odpowiedniej ilości osób do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie przystąpi do realizacji zleconych prac z zaangażowaniem odpowiedniej ilości osób,  Zamawiający może odstąpić od Umowy.

# § 4

Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na obszarze wykonywanych prac terenowych.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w realizacji Przedmiotu Umowy osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych Umową.

- Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania pracy tylko osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane  w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ.                                O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

- W zakresie w jakim Wykonawca otrzymał punkty w kryterium oceny ofert o których mowa w pkt 17.1.2) SWZ Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z  wykorzystaniem osób wskazanych w Ofercie („Obowiązek Doświadczonego Inspektora Nadzoru”) lub innych osób o takim samym lub większym doświadczeniu.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 wymaga zmiany umowy.

§ 5

Podwykonawstwo

- Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawców.

- Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcy innego niż wykazany w Ofercie wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę Podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu Podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie umowy. W takiej sytuacji Zamawiający przed wyrażeniem zgody żąda od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:

- dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego, jeśli jest on nowym podmiotem zastępującym podmiot na którego zasoby kadrowe powoływał się Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- doświadczenia Podwykonawcy jeśli jest on nowym podmiotem zastępującym podmiot, na którego doświadczenie powoływał się Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Wykonawca zapewnia, że jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich postanowień Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców,  a w szczególności zobowiązany jest naprawić szkody wyrządzone Zamawiającemu przez Podwykonawców.

- Wykonawca zamierza realizować Umowę z pomocą następujących Podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

# § 6

Odbiór etapów nadzoru

Zamawiający przewiduje etapowe odbiory zrealizowanych usług nadzoru inwestorskiego:

- etap I - nadzór nad sporządzaną dokumentacją projektową (wraz ze

sporządzeniem Koreferatu).

- etap II  -  nadzór nad robotami budowlanymi,

- etap III  - zakończenie prac wraz z ich pełnym rozliczeniem.

# § 7

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy

- Przedmiot Umowy realizowany będzie od dnia podpisania Umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowalnych, co zgodnie z przewidywaniami Zamawiającego nastąpi w terminie do 31.12.2028 roku.

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego powyżej w przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych lub niedotrzymania terminu ich realizacji przez ich Wykonawcę

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się nawzajem o każdym zdarzeniu, które może mieć niekorzystny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym termin realizacji umowy.

# § 8

Wynagrodzenie

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone na podstawie Oferty  w kwocie ogółem:

brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................…………………….zł

słownie złotych: .......................................................................................................

w tym podatek VAT (……%)……. .................................................zł

słownie złotych: .......................................................................................................

wartość netto: ............................................................................ zł

słownie złotych: .......................................................................................................

w tym:

- nadzór inwestorski nad zadaniem „Odbudowa stawów paciorkowych w leśnictwie Dyrdy I”.

cena brutto ogółem (wraz z podatkiem VAT): ...................………zł

słownie złotych: ...........................................................................................................

w tym podatek VAT (……%)……. .......................................zł

słownie złotych: ............................................................................................................

cena netto: ..................................................................... zł

słownie złotych: .............................................................................................................

- nadzór inwestorski nad  zadaniem „Obudowa stawów paciorkowych w leśnictwie Dyrdy II”.

cena brutto ogółem (wraz z podatkiem VAT): ...................………zł

słownie złotych: ...........................................................................................................

w tym podatek VAT ………%)……. .......................................zł

słownie złotych: ............................................................................................................

cena netto: ..................................................................... zł

słownie złotych: .............................................................................................................

- nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa zastawek piętrzących w leśnictwie Piłka.

cena brutto ogółem (wraz z podatkiem VAT): ...................………zł

słownie złotych: ...........................................................................................................

w tym podatek VAT ……%)……. .......................................zł

słownie złotych: ............................................................................................................

cena netto: ..................................................................... zł

słownie złotych: .............................................................................................................

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz zysk. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

# § 9

Warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur częściowych do kwoty nie przekraczającej 80% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1.

- Na potrzeby rozliczeń częściowych, za zrealizowanie poszczególnych etapów prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Nazwa i zakres etapu prac | Część wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust.1. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nadzór nad dokumentacją projektową wraz ze sporządzeniem Koreferatu | 20% |
| 2. | Nadzór nad robotami budowlanymi (sukcesywnie do zaawansowania robót, jednak nie częściej niż raz w miesiącu) | 60% |
| 3. | Zakończenie i rozliczenie całości inwestycji | 20% |
| Razem: |  | 100% |

- Wynagrodzenie o którym mowa § 7 ust.1 będzie płatne w terminie 14 dni od wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania etapu nadzoru lub potwierdzenia stanu zaawansowania robót.

- Zapłata faktury końcowej nastąpi po odbiorze końcowym i dokonaniu rozliczenia końcowego całości zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie będzie płatne mechanizmem podzielnej płatności w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

- faktury będą przesyłane na adres e-mail Zamawiającego: faktury.koszecin@katowice.lasy.gov.pl

- przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany pkt 1 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego;

- w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:…………………………………………………….

- każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w  sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;

- do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie i nie będą przesyłane Zamawiającemu dodatkowo w formie papierowej;

- za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w pkt 1.

- W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o  cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy przesyłania faktur w trybie wskazanym w ust. 10.

Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej lub elektronicznej.

- Zezwolenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.

- Wykonawca może również, za pomocą platformy, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), wystawić Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, posługując się adresem Zamawiającego na PEF: Typ / numer PEPPOL, NIP / 5750008913. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z rozwiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o  swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- Zamawiający na podstawie art. 436 pkt 4 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez

Wykonawcę.

- W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie okoliczności wymienionych w ust. 13 Strona występująca o zmianę zobowiązana jest do wykazania wpływu zmiany przepisów prawa lub zawarcia z pracownikiem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych na wysokość wynagrodzenia przedstawiając odpowiednie wyjaśnienia wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. Wyjaśnienia w zakresie dotyczącym okoliczności, o których mowa w ust. 11 pkt 2, 3 lub 4 muszą zawierać co najmniej kalkulację ceny oferty dokonaną według metody stosowanej przy obliczeniu ceny według stanu na dzień złożenia oferty oraz kalkulację sporządzoną według tożsamej metody, w której przedstawione zostaną wartości wskazujące na wpływ okoliczności wskazanych w ust. 11 pkt 2, 3 lub 4 na zmianę wysokości wynagrodzenia.

- Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia nie później niż:

- w przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, 2 lub 3 w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, na których zmianę Wykonawca powołuje się we wniosku o zmianę wynagrodzenia;

- w przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 4 w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną zmiany wynagrodzenia.

Jeżeli Wykonawca w ww. terminach nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający dokona oceny wniosku o zmianę wynagrodzenia w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletnymi dowodami i innymi dokumentami. W  przypadku wykazania przez Wykonawcę zasadności zmiany wynagrodzenia w związku:

- ze zmianą przepisów wymienionych w ust. 11 pkt 1, 2 lub 3 niezapłacona część wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie z uwzględnieniem okresu od początku obowiązywania zmienionych przepisów prawa;

- z zawarciem z pracownikiem umowy w przedmiocie pracowniczych planów kapitałowych niezapłacona część wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie z uwzględnieniem okresu od dnia wypłaty przez Wykonawcę pierwszego wynagrodzenia uwzględniającego przystąpienie do pracowniczych planów kapitałowych.

- Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 11 pkt 2, 3 lub 4 mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenia na podstawie okoliczności wskazanych w ust. 11 zostanie dokonana wyłącznie w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną brutto oferty obliczoną według stanu prawnego i faktycznego na dzień złożenia oferty a ceną brutto oferty obliczoną na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, o których mowa w ust. 11 pkt 1, 2 lub 3 albo aktualnego stanu wynikającego z okoliczności zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych w zakresie ust. 11 pkt 4. W przypadku kolejnych zmian wysokości wynagrodzenia dokonywanych na tych samych podstawach co wcześniej przyjmuje się, że zmiana przepisów prawa, o których mowa w ust. 11 pkt 1, 2, 3 albo aktualnego stanu wynikającego z okoliczności zawarcia umowy dot. pracowniczych planów kapitałowych w zakresie ust. 11 pkt 4 będzie oceniana względem poprzednio dokonanej zmiany wynagrodzenia.

- W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w ust. 11 pkt 2, 3 lub 4 dotyczyć będzie podwykonawcy, Wykonawca do wniosku o zmianę wynagrodzenia obowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana kwoty danej części wynagrodzenia w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 11 pkt 2, 3 lub 4 została uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z takim podwykonawcą.

# § 10

# Waloryzacja

- W związku z okresem realizacji Przedmiotu Umowy przekraczającym 6 miesięcy Strony będą waloryzowały koszty realizacji Przedmiotu Umowy („Waloryzacja”). Waloryzacja będzie polegała na dwukrotnym w trakcie trwania Umowy podwyższeniu albo obniżeniu wartości usług niezrealizowanych (nierozliczonych) do dnia Waloryzacji.

- Waloryzacja zostanie dokonana w oparciu o wartości wskaźników cen towarów i   usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”), ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Do obliczenia pierwszej Waloryzacji w 2026 roku zostanie przyjęty:

a) wskaźnik GUS w II kwartale 2026 roku („I Wskaźnik GUS”);

b) wskaźnik GUS w III kwartale 2026 roku  („II Wskaźnik GUS”).

Do obliczenia drugiej Waloryzacji w 2027 roku zostanie przyjęty:

a) wskaźnik GUS w II kwartale 2027 roku („I Wskaźnik GUS”);

b) wskaźnik GUS w III kwartale 2027 roku  („II Wskaźnik GUS”).

- W trakcie okresu realizacji Umowy, Waloryzacja zostanie dokonana dwukrotnie w dniach opublikowania Wskaźnika GUS za III kwartał 2026 roku oraz III kwartał 2027 roku („Dzień Dokonania Waloryzacji”).

- Waloryzacja nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Ewentualna Waloryzacja zostanie obliczona przez Zamawiającego. O nowej (zwaloryzowanej) wartości Wynagrodzenia nierozliczonego (niezafakturowanego) do każdego Dnia Dokonania Waloryzacji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie podając ich nową wysokość Wynagrodzenia uwzględniającą Waloryzację oraz sposób jej obliczenia.

- W ramach każdej z Waloryzacji nowa kwota Wynagrodzenia nierozliczonego (niezafakturowanego) do dnia tej Waloryzacji, zostanie ustalona w następujący sposób:

Cn = Cp +(Cp x CPII) +(Cp x CPIII)

Gdzie:

Cn - nowa wartość Wynagrodzenia pozostającego do rozliczenia (zafakturowania)

w ramach Umowy po dokonaniu Waloryzacji (wyrażona w PLN);

Cp - wartość Wynagrodzenia pozostającego do rozliczenia (zafakturowania)

w ramach Umowy pierwotnie podana w Umowie na podstawie złożonej Oferty

(wyrażona w PLN);

CPI1 - procentowa wartość wzrostu cen wynikająca z I Wskaźnika GUS (wyrażona

jako %) z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy:

a) wartość wzrostu cen wynikająca z I Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 2,

to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);

b) wartość spadku cen wynikająca z I Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 2%,

to wówczas do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);

CPIII  - procentowa wartość wzrostu cen wynikająca w II Wskaźnika GUS

(wyrażona jako %) z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy:

  - wartość wzrostu cen wynikająca z II Wskaźnika GUS będzie mniejsza

niż 2% to wówczas  do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);

  - wartość spadku cen wynikająca z II Wskaźnika GUS będzie mniejsza niż 2%

to wówczas  do obliczenia Cn zostanie przyjęta wartość 0 (zero);

W przypadku, gdy wartość CPII wynosić będzie 0 (zero) oraz wartość CPIII wynosić

będzie  0 (zero) to wówczas Waloryzacja nie będzie dokonywana.

Wyniki mnożenia zostaną zaokrąglone zostaną do dwóch miejsc po przecinku.

- Nowa wartość będzie dotyczyć zapłaty Wynagrodzenia należnej Wykonawcy za czynności rozliczane (zafakturowane) każdorazowo po Dniu Dokonania Waloryzacji.

- Nowa (zwaloryzowana) wartość Umowy będzie miała zastosowane do określenia Wynagrodzenia jako podstawy wymiaru kar umownych naliczanych po Dniu Dokonania Waloryzacji.

- Jeżeli czynności, które powinny być wykonane i rozliczone przed Dniem Dokonania Waloryzacji zostaną wykonane w warunkach zwłoki w stosunku do ich terminu określonego w Umowie i będą rozliczane każdorazowo po Dniu Dokonania Waloryzacji w takim przypadku zapłata za ich wykonanie oraz ustalenie wysokości kar umownych nastąpi na podstawie pierwotnej wysokości Wynagrodzenia(przed Waloryzacją).

- Strony ustalają maksymalną wartość całkowitego obniżenia albo wzrostu Wartości Przedmiotu Umowy w efekcie zastosowania dwukrotnej Waloryzacji na poziomie nie większym niż 1pierwotnej Wartości Przedmiotu Umowy.

- W związku z dokonaniem Waloryzacji Zabezpieczenie Umowy nie ulegnie zmianie.

- Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1 przedmiotem umowy są usługi oraz 2 okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 11

Klauzula waloryzacyjna art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP

- W związku z okresem realizacji Umowy przekraczającym 12 miesięcy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust 1 niniejszej Umowy we wskazanych niżej przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeśli zmiany określone w ust. 1 lit. a)-d) niniejszego paragrafu będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dokonaniu zmiany.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację Wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację Wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i  wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulację Wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany Wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a)-d) niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany Umowy jeszcze nie wykonano (tzn. usługi które nie zostały zafakturowane i rozliczone).

§ 12

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w następujących przypadkach oraz wysokościach:

- zwłoki Wykonawcy w wykonaniu kontroli i opiniowania każdego z etapów dokumentacji projektowej lub zwłokę w sporządzeniu Koreferatu w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust.1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1.

- za naruszenie obowiązków inspektora nadzoru wynikających z zapisów  niniejszej umowy – 1000,00 zł za każdy przypadek.

- odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1.

- za brak lub nieterminowe wypłaty dla podwykonawców w wysokości 0,5 proc. wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Limit kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust.1

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przez Zamawiającego z  kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.

- Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

# § 13

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:

  - gdy Wykonawca pomimo pisemnego wezwania do należytej realizacji prac przez Zamawiającego i bezskutecznego upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu nie realizuje prac zgodnie z umową i SWZ lub też realizuje zobowiązania umowne nienależycie;

  - pozostawania w zwłoce w realizacji części prac stanowiących Przedmiot Umowy przekraczającej 30 dni;

  - gdy został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego o którym mowa 
w § 3 ust. 6 Umowy  nie przystąpił do realizacji prac z zaangażowaniem odpowiedniej ilości osób;

  - gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy pomocy osób z mniejszym doświadczeniem niż wymagane przez Zamawiającego w SWZ i zadeklarowane 
w Ofercie Wykonawcy.

- Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do usług niewykonanych  
do  dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zamawiający jest uprawniony do odebrania etapów prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części, w przypadku niewyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla jednego, kilku albo wszystkich zadań objętych projektem „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS), nad którymi zgodnie z treścią niniejszej Umowy sprawowany miał być nadzór.

- Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 4, przysługuje Zamawiającemu w szczególności w przypadku:

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

  - niewyłonienia wykonawcy robót budowlanych z jakiejkolwiek innej przyczyny,

  - rezygnacji Zamawiającego z realizacji danego zadania lub zadań.

- W przypadku niewyłonienia wykonawcy robót budowlanych jedynie dla części zadań, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części, tj. w zakresie nadzoru inwestorskiego przewidzianego dla tych zadań, dla których nie doszło do wyboru wykonawcy robót budowlanych.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 2 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w całości albo w części z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i nast.:

  - Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane i  odebrane czynności nadzoru inwestorskiego do dnia skutecznego odstąpienia,

  - Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w tym roszczenia o utracone korzyści.

# § 14

Porozumiewanie się Stron

- Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie za pomocą poczty elektronicznej, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną:

- Dane kontaktowe Stron:

  - Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

- Adres: ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin

- Telefon:+48 34 352 45 25

- e-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

  - Wykonawca:  …………………………………..…..

- Adres: ……………………………..………….

- Telefon: …………………….…………………

- e-mail: …………………………………………

- W razie zmiany danych, wskazanych w ust. 2 każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania o tym drugiej Strony. W razie uchybienia temu obowiązkowi, korespondencję doręczaną na poprzedni adres uważać się będzie za skutecznie doręczoną. Zmiana danych obowiązuje od następnego dnia roboczego po dniu skutecznego doręczenia powiadomienia o jego zmianie. Zmiana danych nie stanowi zmiany Umowy.

- Przedstawicielami Zamawiającego wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą są:

Jarosław Mielczarek oraz Cezary Mazur

- Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktu z Zamawiającym jest:

……………………………………………..………………………………………………………..

- W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi                                o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną.

- W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powiadomi                                   o ustanowieniu nowego Przedstawiciela. Powiadomienie nastąpi pocztą elektroniczną

# § 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 (wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie brutto, tj. na kwotę ……………… zł (dalej: ,,Zabezpieczenie”), w formie ………………………………..

- W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym również nieusunięcia wad lub niedokonania wymiany rzeczy na wolną od wad w zakresie rękojmi za wady.

- Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-2. Okres świadczenia nadzoru autorskiego nie jest ujęty w zakresie Zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy w  zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 1-2 (tj. w terminie 30 dni po dokonaniu akceptacji Etapu III według procedury przewidzianej w § 7 ust. 6 pkt 1) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- W sytuacji, gdy Zabezpieczenie zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, gdy wskutek zmiany terminów wykonania Umowy wydłużeniu ulegnie termin wykonania Etapu III Wykonawca dokona przedłużenia okresu trwania Zabezpieczenia dostosowując długość okresu wskazanego w dokumencie Zabezpieczenia do zmienionego terminu albo wniesie nowe Zabezpieczenie. W takimi przypadku Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym w terminie 10 dni od dnia zmiany terminu wykonania Etapu III.

# § 16

# Zmiany Umowy

- Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi                          w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku niezależnego od Stron Umowy przedłużenia się terminu sporządzenia dokumentacji projektowej lub terminu realizacji robót budowlanych lub niedotrzymania terminu ich realizacji przez ich Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą Podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał               w złożonej przez siebie Ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy

- W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się                          o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

# § 17

Rozstrzyganie sporów

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozwiązać ugodowo ewentualne spory wynikające z Umowy poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji,               o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozwiązać sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

# § 18

Postanowienia końcowe

- Zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wskazane w treści Umowy załączniki stanowią integralną część Umowy.

- W sprawach nieunormowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla każdej ze stron..

- Integralną część umowy stanowi:

- SIWZ wraz z załącznikami;

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA

.........................................	..........................................