| # KARTA OCENY PROJEKTU NR P301 # PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT |  |
| --- | --- |
| NAZWA PROJEKTU: „System Informatyczny Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM” |  |
| WNIOSKODAWCA: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi |  |
| BENEFICJENT: Główny Inspektorat Weterynarii |  |
| DATA DOKUMENTU: 22.01.2021, 26.01.2021 (wpływ do RA) |  |
| PRZEBIEG OCENY: | - Przesłanie członkom RA IT w dniu 24.01.2021 r. drogą mailową „Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i zgłaszania uwag. - Sformułowanie uwag RA i uzyskanie wyjaśnień od wnioskodawcy. - Ocena opisu założeń na posiedzeniu w dniu 27.01.2021 i podjęcie rekomendacji. |
| REKOMENDACJA: | POZYTYWNA POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM NEGATYWNA KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE |
| UWAGI ARCHITEKTÓW: | TAK NIE |
| UWAGI: | Rada Architektury zaleca: - Dokonanie przeglądu i weryfikacji diagramu kooperacji i tabeli Lista przepływów zgodnie z uwagami: - w OZPI został wpisany TERYT jako źródło danych adresowych i lokalizacji. OZPI należy uzupełnić o zasilenie/weryfikację danymi z Państwowego Rejestru Granic (PRG); - zważywszy, że Geoportal jest dziedzinową Platformą w zakresie danych przestrzennych, a nie rejestrem, jak to zostało ujęte w tabeli, powinien być ujęty na równoległym poziomie jak Platforma Danych Rolniczych, również na diagramie. - Dokonanie przeglądu ryzyk, szczególnie pod kątem zarządzania ryzykiem związanym z koniecznością przygotowania i ustabilizowania otoczenia prawnego. |

p.o. Kierownika Zespołu

Jacek Paziewski

/podpisano elektronicznie/