Paweł Szefernaker	                                                                     Warszawa, 14 lipca 2021 r.
Sekretarz Stanu

DT-ZOP-0733-2-8/2021/WI

Pan Jacek Paziewski

Sekretarz Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Szanowny Panie Sekretarzu,

stosownie do postanowień zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 705), przekazuję w załączeniu raporty z postępu rzeczowo – finansowego za II kwartał 2021 r. dotyczące realizacji następujących projektów informatycznych:

- System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP – beneficjent MSWiA;

- e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów - beneficjent MSWiA;

- System Rejestracji Broni (SRB) - beneficjent MSWiA;

- System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0 – beneficjent Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dodatkowo w uzupełnieniu do informacji zawartych w raporcie z realizacji projektu pn. System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP, uprzejmie informuję, iż zaplanowane w zatwierdzonym przez KRMC Opisie założeń projektu informatycznego (SMUP):

- kamień milowy w brzmieniu: Budowa i testowanie systemu (moduł zbierania danych z aplikacją dla gmin i powiatów) oraz

- produkty w brzmieniu: Repozytorium danych HUB wraz z usługą systemową (odbioru danych z HUB) oraz usługą sieciową AdmAPI oraz Aplikacja dla gmin i powiatów,

zostaną zrealizowane w ramach projektu jedynie w formule testowej (testowa wersja aplikacji dla gmin                 i powiatów), nie planuje się uruchomienia wersji produkcyjnej. Tym samym nie zostały i nie jest planowane wydatkowanie środków finansowych na wykonanie ww. produktu w wersji produkcyjnej w ramach projektu. Informacje w przedmiotowym zakresie były przekazywane w ramach kwartalnych raportów z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego (począwszy od sprawozdania za II kwartał 2020 r.), przy jednoczesnym braku aktualizacji zatwierdzonej wersji Opisu założeń projektu informatycznego dla systemu SMUP.

Informuję również, że założenia dot. budowy ww. produktów wraz z raportem opisującym założenia wykonawcze do ich budowy opracowane w ramach projektu zostały przedstawione w trybie roboczym Panu Krzysztofowi Głombowi - Pełnomocnikowi Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy z administracją samorządową Rzeczpospolitej Polskiej.

Uwzględniając powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie przedmiotowych raportów przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Łączę wyrazy szacunku,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Paweł Szefernaker
Sekretarz Stanu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:

Raporty (4 sztuki).