Łask,   r.

Zn. spr.: S.270.33.2025

UMOWA (wzór)

o świadczenie usług nadzoru inwestorskiego

S.271……2025

zawarta w dniu ……………………. w Łasku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Kolumna z siedzibą w Łasku 98-100, ul. Leśników Polskich 1c NIP 8310005214, REGON 730020960 reprezentowanym przez: Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna — Pana Michała Falkowskiego, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………, KRS ……………., NIP ………………… REGON:……………………..,

reprezentowanym przez …………………, zwanym dalej Inspektorem Nadzoru lub Wykonawcą

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty w postępowaniu nr S.270.33.2025, prowadzonym na podstawie § 8 Regulaminu przeprowadzania postępowań na wykonanie usług, dostaw i robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Nadleśnictwie Kolumna, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 22/2025 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna z dnia 27.05.2025 roku w sprawie wprowadzenia ww. regulaminu.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie prac związanych z realizacją zadania pn.: „Wymiana źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych Nadleśnictwa Kolumna"

§ 2

1. Wykonawca rozpocznie realizację umowy z dniem podpisania niniejszej umowy. Zakończenie robót nastąpi z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót, rozliczeniu inwestycji i uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na użytkowanie przedmiotu umowy, nie później jednak, niż do 31.12.2027 roku.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych Umową zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością, przez Inspektora Nadzoru w osobie …………………………………, należącego do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewidencyjny ………………………………) – zał. do umowy.

- Osoba, o której mowa w ust. 1 będzie wykonywać osobiście wszelkie czynności związane z wykonywaniem nadzoru, z zastrzeżeniem pkt. b.

- Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest możliwe w drodze aneksu tylko w uzasadnionych przypadkach i odnośnie osób, które posiadają uprawnienia wymagane w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że Inspektor Nadzoru …………………………….. posiada Uprawnienia Budowlane nr ewid. ………………………… – zał. do umowy i  odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy.

- W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.)

§ 3

- Nadzór inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji powinien zapewnić:

- efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem realizacji,

- nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków,

- zakończenie robót w wyznaczonym terminie i przy nieprzekroczonym budżecie.

- Zamawiający oczekuje, że cele te inspektor nadzoru osiągnie poprzez:

  - właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót,

  - monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym,

  - zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami,

  - zapewnienie zgodności realizacji prac z Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi,

  - skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,

  - zapewnienie zgodności realizacji umowy na roboty z dokumentacją projektową oraz warunkami umowy,

  - udział w naradach koordynacyjnych,

  - udział w odbiorach częściowych, końcowych i rozruchach technologicznych,

  - właściwe rozliczenie finansowe i ilościowe umowy na roboty,

  - właściwy nadzór w okresie zgłaszania i usuwania wad, konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Wykonawcy.

- Zamówienie obejmuje następujący zakres obowiązków i czynności do wykonania przez inspektora nadzoru:

Przez cały czas trwania umowy:

  - reprezentowanie Zamawiającego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym na podstawie udzielonego upoważnienia,

  - zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

  - utrzymywanie kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z prowadzonymi pracami,

  - analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji umowy na roboty,

  - analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji nadzorowanej inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań,

  - współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją umowy na roboty,

  - sporządzanie raportów z przebiegu robót,

Na etapie poprzedzającym realizację:

- współpraca przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonawstwo robót w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, pozwolenia środowiskowe  oraz pozostałą dokumentację  i decyzje administracyjne,

- zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację,

- przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

- pisemne wskazanie ewentualnych błędów w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań),

Na etapie realizacji:

  - przekazanie placu budowy wraz z dokumentacją projektową oraz Dziennikiem Budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego,

  - powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót budowlanych, stosownie do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na podstawie upoważnień otrzymanych przez Zamawiającego,

  - pisemne potwierdzanie pobytów autorów projektu w ramach nadzorów autorskich, jeśli takie wystąpią,

  - informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania umowy na roboty w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia umowy na roboty,

  - sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,

  - przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania  z udziałem przedstawicieli Zamawiającego o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny,

  - bieżąca ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych lub zamiennych, przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz niezwłoczne, pisemne powiadomienie  Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich realizacji,

  - nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych,

  - udział, jako doradca techniczny w spotkaniach i podczas ewentualnych wizyt Instytucji Nadzorujących w czasie trwania robót budowlanych,

  - udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji umowy na roboty budowlane,

  - bieżące dokonywanie przeglądów placu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane i poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót,

  - dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy oraz rozliczenie umowy w przypadku wypowiedzenia umowy na roboty budowlane,

  - sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji,

  - prowadzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów (dla których pozwolenie na użytkowanie jest wymagane) oraz współdziałanie z Zamawiającym przy uzyskaniu tych pozwoleń,

  - prowadzenie kontroli rozliczeń ilościowych i finansowych budowy z pisemnym udokumentowaniem przeprowadzonych czynności,

  - prowadzenie książki obmiaru,

  - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym,

  - udział w przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych oraz wykonanych obiektów do eksploatacji,

  - sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od Wykonawcy  gwarancji.

4. Nadzór polegający na sprawdzaniu, dokonywaniu odbiorów i potwierdzaniu wykonywanych czynności dokonywany   będzie na bieżąco i dokumentowany, jeżeli przepisy tak stanowią  zapisami w Dzienniku Budowy. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do bieżącej kontroli dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów wynikających z podejmowanych czynności w odpowiednich terminach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie prowadzenia przez Kierownika budowy Dziennika Budowy, lub jego udostępniania, Inspektor nadzoru ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu.

5. Na etapie po zakończeniu realizacji:

- w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad,

- dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór,

- wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

- organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego,

- konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz potwierdzenie usuwania usterek,

6. Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji umowy i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

§ 4

      - Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, że istnieje konieczność wykonania robót nie objętych kosztorysem ofertowym Inspektor nadzoru o tym fakcie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wykonawcy nie wolno realizować ww. robót bez sporządzenia protokołu konieczności oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Inspektora nadzoru potwierdzonych przez Zamawiającego. Wszelkie samodzielne działania Wykonawcy w tym zakresie nie będą akceptowane i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy strony ustalają wynagrodzenie netto:

Obliczone jako iloczyn wartości netto przedmiotu umowy wymienionego w §1 ust. 2 tj. 780 000,00 zł netto pomnożonej przez ……….. % (współczynnik wynikający ze złożonej oferty przez Wykonawcę) w kwocie ………………………..netto  (słownie:…………………………………………..) plus należny podatek vat tj. ……%, co daję kwotę brutto ……………………………….. (słownie :………………………………………………).

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem świadczenia nadzoru inwestorskiego powyżej terminu określonego w § 2 ust.1, Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia ustalonego w trybie dwustronnych negocjacji, za każdy rozpoczęty miesiąc począwszy od dnia 31.12.2027 roku. Brak rozstrzygnięcia kolejnych postępowań przetargowych skutkujący wydłużeniem terminu realizacji robót nie będzie traktowane jako podstawa  do zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie wystawionej przez Inspektora Nadzoru faktury VAT/Rachunku.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie odbioru ostatecznego wykonywanych prac wymienionych w § 1 realizowanych na podstawie umowy zawartej z Wykonawca robót i uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń umożliwiających użytkowanie przedmiotu inwestycji.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.

- Zapłata należności nastąpi, przelewem na następujący nr  rachunku bankowego

………………………………………………………………………………………………….. w terminie 21 dni od daty złożenia faktury.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Zapłata:

a)  kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

- Zamawiający dokona stosownych potrąceń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zmiany umowy.

§ 5

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Inspektor Nadzoru przerwał z przyczyn leżących po swojej stronie realizację przedmiotu umowy;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie części umowy;

- Inspektor Nadzoru realizuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.

- Inspektorowi Nadzoru przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

- Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru usługi lub podpisania protokołu odbioru;

- Zamawiający zawiadomi Inspektora Nadzoru, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Inspektora Nadzoru.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 6

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w przypadku:

  - Odstąpienia od Umowy przez Inspektora Nadzoru na skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku:

  - Odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na wskutek okoliczności, za które odpowiada Inspektor Nadzoru, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1

  - nieprzybycia Inspektora w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy nadzorowanych robót na teren objętych tymi robotami lub  braku udziału Inspektora w naradach koordynacyjnych, o których został zawiadomiony, braku uczestnictwa Inspektora nadzoru w odbiorach robót – w wysokości 200 zł za każdy przypadek,

  - zwłoki w oddaniu ostatecznego rozliczenia robót – w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,

  - w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora, w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 dla danej części zamówienia, której dotyczy nienależyte wykonanie umowy, za każde naruszenie, a jeżeli naruszenie miało charakter ciągły za każdy dzień trwania naruszenia (przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Inspektora nadzoru należy rozumieć jej wykonanie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym Prawa budowlanego  lub w przypadku jej wykonania niezgodnie  wymaganiami określonymi umową),

- Obciążenie Inspektora Nadzoru karą umowna na podstawie pkt 2.2, 2.3. lub 2.4 nie pozbawia Zamawiającego możliwości obciążenia Jednostki projektowania kara umowną określoną w pkt 2.1.

- W przypadku gdyby kara umowna nie pokryła szkody w pełnej wysokości, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia.

- Strony ustalają maksymalny limit kar umownych w wysokości 50% wartości wynagrodzenia Inspektora Nadzory, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

§ 7

Inspektor Nadzoru może żądać zmian w Umowie dotyczących terminu, a także wynagrodzenia, jeżeli:

- Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot Umowy lub go rozszerzy.

- Zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki pełnienia funkcji inspektora nadzoru z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 8

- Do roboczych kontaktów z Inspektorem Nadzoru Zamawiający wyznacza:

…………………………………………………………………………………...

- Inspektor Nadzoru ………………………………………………………………….

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający informuje, że wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych znajduje się na stronie nadleśnictwa: https://kolumna.lodz.lasy.gov.pl/sygnalisci

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji o wewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych swoim pracownikom/podwykonawcom.

§ 11

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 									Wykonawca

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.1.		Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1c 98-100 Łask, tel. tel.: 043/ 6754206 adres email:    kolumna@lodz.lasy.gov.pl .  Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl

1.2.		Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

1.3.		Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

1.4.		Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

1.5.		Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Zamawiającego.

1.6.		Niezależnie od postanowień pkt 1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.7.	Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.

1.8.	Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

1.9.	Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;

- do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;

- do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

1.10.	Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym; niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy.

1.11.	Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

- prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d 
lub e RODO,

2)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3)      	określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.12.	W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych będą rejestry publiczne, m.in. CEIDG, REGON, KRS.

1.13.     Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.