|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** ***KRMC projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1.** | **Główny Urząd Statystyczny** | Załącznik nr 2  lp. 4  kolumna Termin realizacji | Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) termin realizacji projektu został wydłużony o 9 m-cy. | Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 31/03/2022 r. | **Uwaga uwzględniona** |
| **2.** | **Główny Urząd Statystyczny** | Załącznik nr 2  lp. 5  kolumna Termin realizacji | Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej termin realizacji projektu został wydłużony o 3 m-ce. | Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 30/06/2022 r. | **Uwaga uwzględniona** |
| **3.** | **Główny Urząd Statystyczny** | Załącznik nr 2  lp. 6  kolumna Termin realizacji | Z uwagi na podpisanie Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu WROTA STATYSTYKI termin realizacji projektu został wydłużony o 3 m-ce. | Uaktualnienie - w związku z Podpisaniem Aneksu do porozumienia o dofinansowanie termin realizacji został zmieniony na 28/02/2023 r. | **Uwaga uwzględniona** |
| **4.** | **Ministerstwo Edukacji i Nauki** | Załącznik do OSR  MEiN\_WKSDO | Jako źródło finansowania powinien być wskazany również rozdział 80145. |  | **Uwaga nieuwzględniona -** zgodnie z przyjętą metodyką podajemy tylko części budżetowe |
| **5.** | **Ministerstwo Edukacji i Nauki** | Załącznik do OSR  MEiN\_ORE | Jako źródło finansowania powinien być wskazany również rozdział 80143. |  | **Uwaga nieuwzględniona -** zgodnie z przyjętą metodyką podajemy tylko części budżetowe |
| **6.** | **Ministerstwo Edukacji i Nauki** | Załącznik nr 2  lp. 33  kolumna Planowane koszty działania | Zgodnie z raportem z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, całkowita kwota projektu wynosiła 29 469 619,02 zł. | Uaktualnienie. | **Uwaga uwzględniona** |
| **7.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu | W dokumencie występują rozbieżności w stosunku do informacji o projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) zgromadzonych w systemie SL2014. Ww. rozbieżności dotyczą: terminów realizacji, ogólnej wartości projektów, źródła finansowania oraz statusu ich realizacji.  Dla wielu projektów w fazie przygotowania wskazano jako źródło finansowania POPC. Z uwagi na brak dostępnej alokacji wskazane przedsięwzięcia nie będą mogły zostać sfinansowane z ww. źródła. Możliwe będzie finansowanie ww. przedsięwzięć w ramach programów na perspektywę finansową UE 2021-2027. | Aktualizacja informacji o projektach wskazanych w Planie działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu. | **Uwaga nieuwzględniona - i**nformacje dot. poszczególnych działań zostały podane na podstawie informacji uzyskanych z resortów, które realizują poszczególne działania. |
| **8.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Projekt uchwały RM, ocena skutków regulacji, pkt 6 Wpływ na sektor finansów publicznych, str. 7 | Wskazane łączne szacowane kwoty na realizację PZIP z programów operacyjnych dla perspektywy finansowej 2014-2020 wymagają doprecyzowania w zakresie metodologii obliczenia. | Prosimy o wyjaśnienie bądź korektę szacunków. | **Uwaga nieuwzględniona -** szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań zostały wskazane na podstawie informacji uzyskanych z resortów, które realizują poszczególne działania. |
| **9.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 4  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/03/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **10.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 5  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/06/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **11.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 6  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 28/02/2023. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **12.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 7  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC. | Usunięcie POPC z kolumny Źródła finansowania. | **Uwaga uwzględniona** |
| **13.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 8  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC. Perspektywa finansowania 2021-2027. | Usunięcie POPC z kolumny Źródła finansowania. | **Uwaga uwzględniona** |
| **14.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 9  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC. Perspektywa finansowania 2021-2027. | Usunięcie POPC z kolumny Źródła finansowania. | **Uwaga uwzględniona** |
| **15.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 10  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC. Perspektywa finansowania 2021-2027. | Usunięcie POPC z kolumny Źródła finansowania. | **Uwaga uwzględniona** |
| **16.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 14  kolumna Planowane koszty działania | W POPC brak osobnego projektu o wskazanej nazwie.  W POPC realizowany jest projekt pn. „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”  Dane z SL:  Wartość ogółem: 188 718 396,90  Dofinansowanie: 188 718 396,90  Wkład UE: 159 712 379,29 |  | **Uwaga nieuwzględniona-** wskazane w „Planie działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu” działania zmierzające do realizacji założeń PZIP:  1. Lp. 14 – KPRM Budowa Rządowej Chmury Obliczeniowej są opisane prawidłowo i stanowią element większej Inicjatywy jaką jest Program „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, której zakres jest szerszy niż prace projektowe zaplanowane w projekcie WIIP POPC.  W związku z powyższym nie ma uzasadnienia do zmiany nazw poszczególnych działań. |
| **17.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 15  kolumna Planowane koszty działania | W POPC brak osobnego projektu o wskazanej nazwie.  W POPC realizowany jest projekt pn. „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”  Dane z SL:  Wartość ogółem: 188 718 396,90  Dofinansowanie: 188 718 396,90  Wkład UE: 159 712 379,29 |  | **Uwaga nieuwzględniona**  - wskazane w „Planie działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu” działania zmierzające do realizacji założeń PZIP:  2. Lp. 15 – KPRM Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych Rządowego Klastra Bezpieczeństwa są opisane prawidłowo i stanowią element większej Inicjatywy jaką jest Program „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, której zakres jest szerszy niż prace projektowe zaplanowane w projekcie WIIP POPC.  W związku z powyższym nie ma uzasadnienia do zmiany nazw poszczególnych działań. |
| **18.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 16  kolumna Planowane koszty działania | W POPC brak osobnego projektu o wskazanej nazwie.  W POPC realizowany jest projekt pn. „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”  Dane z SL:  Wartość ogółem: 188 718 396,90  Dofinansowanie: 188 718 396,90  Wkład UE: 159 712 379,29 |  | **Uwaga nieuwzględniona-** wskazane w „Planie działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu” działania zmierzające do realizacji założeń PZIP:  3. Lp. 16 – Wdrożenie katalogu usług chmury obliczeniowej świadczonych przez dostawców komercyjnych na potrzeby administracji publicznej są opisane prawidłowo i stanowią element większej Inicjatywy jaką jest Program „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, której zakres jest szerszy niż prace projektowe zaplanowane w projekcie WIIP POPC.  W związku z powyższym nie ma uzasadnienia do zmiany nazw poszczególnych działań. |
| **19.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 23  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/03/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **20.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 23  kolumna Planowane koszty działania | W POPC realizowany jest projekt pn.: EZD-RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej.  Dane z SL:  Wartość ogółem: 49 895 390,98  Dofinansowanie: 49 871 865,64  Wkład UE: 42 206 559,89 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **21.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 24  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/12/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **22.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 26  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/12/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **23.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 30  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC. Perspektywa finansowania 2021-2027. | Usunięcie POPC z kolumny Źródła finansowania. | **Uwaga uwzględniona** |
| **24.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 31  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest obecnie realizowany ze środków POPC.  KPRM planuje finansowanie w ramach POPC działania pn.: „Wizualizacja logów w oparciu o Blockchain w Węźle Krajowym” (2 115 750,00 zł) |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **25.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 34  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 20/12/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **26.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 36  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/12/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **27.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 37  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 28/09/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **28.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 37  kolumna Planowane koszty działania | W POPC  Wartość ogółem: 101 804 066,54  Dofinansowanie: 101 804 066,54  Wkład UE: 86 156 781,51 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z jednostek, które realizują poszczególne działania. |
| **29.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 38  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/10/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **30.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 38  kolumna Planowane koszty działania | W POPC  Wartość ogółem: 11 349 406,25  Dofinansowanie: 11 349 406,25  Wkład UE: 9 605 002,50 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Dokonaliśmy zmian zgodnie z informacjami uzyskanymi z jednostek, które realizują poszczególne działania. |
| **31.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 39  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/10/2020. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **32.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 40  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **33.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 42  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 28/10/2020. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **34.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 43  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 24/03/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **35.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 52  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/07/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **36.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 56  kolumna Planowane koszty działania | Daty i opis działania wskazują na projekt pn.: „e-usługa OMNIS”  Dane z SL 2014 dot. wartości projektu:  Wartość ogółem: 33 471 732,44  Dofinansowanie: 33 030 954,83  Wkład UE: 27 954 097,07 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Dokonaliśmy zmian zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **37.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 57  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL 2014:  Wartość ogółem: 81 744 261,41  Dofinansowanie: 69 102 052,71  Wkład UE: 69 102 052,71 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **38.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 61  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 30/07/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **39.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 62  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 30/07/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **40.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 73  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL2014:  Wartość ogółem: 9 368 180,52  Dofinansowanie: 7 196 543,10  Wkład UE: 7 196 543,10 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **41.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 74  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga częściowo uwzględniona.**    Zgodnie z informacjami otrzymanymi z MKDNiS (poz. 101) w lp. 74  kolumna Źródło finansowania wskazano  Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy(FERC) oraz budżet państwa. |
| **42.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 77  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL2014:  Wartość ogółem: 12 155 025,21  Dofinansowanie: 9 247 929,94  Wkład UE: 9 247 929,94 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **43.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 87  kolumna Status realizacji | Umowa rozwiązana: 31/10/2019. |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **44.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 88  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 26/04/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **45.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 92  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL:  Wartość ogółem: 8 308 630,53  Dofinansowanie: 6 841 065,04  Wkład UE: 6 841 065,04 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **46.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 93  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL:  Wartość ogółem: 10 914 058,88  Dofinansowanie: 8 352 570,63  Wkład UE: 8 352 570,63 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **47.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 105  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **48.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 106  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **49.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 110  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 28/05/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **50.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 112  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/03/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **51.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 113  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/01/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **52.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 114  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/12/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **53.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 115  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/10/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **54.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 116  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/10/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **55.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 117  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 28/05/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **56.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 118  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/12/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **57.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 118  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL:  Wartość ogółem: 26 283 924,12  Dofinansowanie: 26 283 924,12  Wkład UE: 22 244 084,98 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **58.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 119  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/10/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **59.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 120  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/10/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **60.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 120  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL:  Wartość ogółem: 7 498 408,00  Dofinansowanie: 7 498 408,00  Wkład UE: 6 345 902,69 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **61.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 121  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 16/04/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **62.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 122  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 30/04/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **63.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 124  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/10/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **64.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 125  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 29/10/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **65.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 126  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/03/2023. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **66.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 127  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 27/02/2023. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **67.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 129  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL:  Wartość ogółem: 17 542 029,92  Dofinansowanie: 17 422 094,72  Wkład UE: 14 744 318,76 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **68.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 138  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **69.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 144  kolumna Działanie | W SZOOP POPC projekt pn. System Informatyczny Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **70.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 144  kolumna Planowane koszty działania | Projekt wpisany do SZOOP POPC  Wartość projektu: 23.611.298,78  Dofinansowanie: 23.611.298,78  Wkład UE: 19.982.242,16 |  | **Uwaga częściowo uwzględniona.**    Zgodnie z informacjami otrzymanymi z MRiRW (poz. 138)w lp. 144  kolumna Planowane koszty działania wskazano 120 000 000,00 zł. |
| **71.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 145  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL:  Wartość projektu: 43 189 529,85  Dofinansowanie: 42 812 529,85  Wkład UE: 36 232 244,01 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **72.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 147  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/08/2023. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **73.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 147  kolumna Planowane koszty działania | Projekt realizowany w POPC  Wartość projektu: 30 985 923,56  Dofinansowanie: 30 985 923,56  Wkład UE: 26 223 387,10 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **74.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 147  kolumna Status realizacji | Projekt realizowany w POPC. | Zmiana z „fazy planowania” na „fazę realizacji”. | **Uwaga uwzględniona** |
| **75.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 148  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **76.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 149  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **77.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 150  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **78.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 153  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL:  Wartość projektu: 19 580 177,37  Dofinansowanie: 19 580 177,37  Wkład UE: 16 570 704,10 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **79.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 154  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **80.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 157  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/03/2023. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **81.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 160  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **82.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 163  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **83.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 171  kolumna Źródło finansowania | Perspektywa finansowania 2021-2027. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **84.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 174  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/12/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **85.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 178  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **86.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 179  kolumna Źródło finansowania | Projekt nie jest realizowany ze środków POPC.  Perspektywa finansowania 2021-2027 |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **87.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 183  kolumna Działanie | W POPC realizowany jest projekt pn. „”PROJEKT "E-KREW - INFORMATYZACJA PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI ORAZ ROZWÓJ NADZORU NAD KRWIOLECZNICTWEM"” |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **87.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 183  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na :31/08/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **88.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 183  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL:  Wartość projektu: 60 630 473,19  Dofinansowanie: 60 630 473,19  Wkład UE: 51 311 569,46 |  | **Uwaga uwzględniona.**  Uwaga pokrywa się z uwagą MZ. |
| **89.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 188  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 30/09/2022. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **90.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  Lp. 189  Kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na : 30/04/2021. |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **91.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 189  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL:  Wartość projektu: 6 061 729,09  Dofinansowanie: 6 061 729,09  Wkład UE: 5 130 041,32 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **92.** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | Załącznik nr 2  lp. 190  kolumna Planowane koszty działania | Dane z SL:  Wartość projektu: 16 843 877,96  Dofinansowanie: 16 843 877,96  Wkład UE: 14 254 973,91 |  | **Uwaga nieuwzględniona** – dane w PZIP pochodzą z jednostek realizujących poszczególne działania. PZIP był dwukrotnie konsultowany, a obecnie w toku uzgodnień KRMC był opiniowany przez ministerstwa. Zmiany zostały dokonane zgodnie z informacjami uzyskanymi z ministerstw, które realizują poszczególne działania. |
| **93.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (CAS)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 63 | Zmiana daty oraz zmiana statusu realizacji | Zmiana daty z 31/12/2022 na 31/12/2024 oraz zmiana statusu realizacji z faza realizacji na faza przygotowawcza | **Uwaga uwzględniona** |
| **94.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (DPT Radziejowice)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 64 | Zmiana planowanych kosztów działania W pierwotnej wersji nie było OSR | Zmiana kosztów z planowanych 15.000 zł na wydatkowane 100 zł +VAT | **Uwaga uwzględniona** |
| **95.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(DPT Radziejowice)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 65 | Zmiana terminu realizacji | Zmiana terminu realizacji z 31/12/2021 na 31/12/2022 | **Uwaga uwzględniona** |
| **96.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(FiNA)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 66 | Zmiana tytułu działania | Zmiana tytułu działania: „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA” | **Uwaga uwzględniona** |
| **97.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu NIMiT** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 68 | Zmiana terminu realizacji Zmiana nazwy jednostki podległej | Zmiana terminu realizacji z 30/06/2021 na 30/12/2021 Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | **Uwaga uwzględniona** |
| **98.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu NIMiT** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 70 | Zmiana terminu realizacji, źródła finansowania, planowanych kosztów działania  Zmiana nazwy jednostki podległej  W pierwotnej wersji nie było OSR | Zmiana terminu realizacji z 30/04/2022 na 30/12/2021 źródła finansowania – jest: „środki z dotacji celowej” powinno być: „środki z dotacji podmiotowej” kwota – jest: „300 000,00 zł” powinno być: „50 000,00 zł” Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | **Uwaga uwzględniona** |
| **99.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 71 | Zmiana terminu realizacji, planowanych kosztów działania  Zmiana nazwy jednostki podległej | Zmiana terminu realizacji z 30/04/2022 na lata 2022 – 2024  Kwota – jest: „100 000,00 zł” powinno być: „W trakcie szacowania”  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | **Uwaga uwzględniona** |
| **100.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 72 | Zmiana terminu realizacji  Zmiana nazwy jednostki podległej | Zmiana terminu realizacji z 30/04/2022 na lata 2022 – 2024  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | **Uwaga uwzględniona** |
| **101.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MNK)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 74 | Zmiana nazwy działania, terminu realizacji, źródła finansowania, planowanych kosztów działania  OSR w fazie planowania | Nowe brzmienie nazwy: „Skarby dziedzictwa kulturowego Muzeum Narodowego w Krakowie. Konserwacja, opracowanie i digitalizacja zbiorów”. (Projekt zakłada także rozwój architektury IT, oprogramowania bazodanowego dla muzealiów i materiałów bibliotecznych oraz doposażenie w sprzęt Pracowni Digitalizacji)  Zmiana terminu realizacji z 30/12/2024 na „od 2022 r.”  źródła finansowania – jest: „POPC oraz budżet państwa (część 24) powinno być: „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy(FERC) oraz budżet państwa”  Planowane koszt działania – jest: „32 000 000 netto” powinno być: „W trakcie szacowania około 32 000 000 netto”. | **Uwaga uwzględniona** |
| **102.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MNW)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 75 | Zmiana planowanych kosztów działania oraz fazy realizacji  Różnica nie ma wpływu na OSR | Koszty – jest: „9 602 449,16 zł” powinno być: „8 146 832,05 zł”  Jest: „faza realizacji” powinno być: „zakończone” | **Uwaga uwzględniona** |
| **103.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Muzeum w Wilanowie)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 77 | Zmiana planowanych kosztów działania | Koszty – jest: „12 161 747,08 zł powinno być: "12 155 025,21 zł" | **Uwaga uwzględniona**  Uwaga pokrywa się z uwagą MFiPR. |
| **104.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Muzeum w Wilanowie)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 79 | Zmiana terminu realizacji oraz fazy realizacji | Zmiana terminu realizacji – jest: „30/06/2021” powinno być: „03/11/2021” Status realizacji – jest: „faza przygotowania” powinno być: „faza realizacji – etap wdrożenia” | **Uwaga uwzględniona** |
| **105.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(NDAP)** | Załącznik nr 2, Lp. 82 - 84 | Zmiany w kolumnie „Źródło finansowania” | Zmiana zapisu z *„*Budżet państwa (część 24)” na „Rezerwa celowa budżetu państwa na rok 2023” | **Uwaga uwzględniona** |
| **106.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(NDAP)** | Załącznik nr 2, Lp. 83 | Zmiany w kolumnie „Źródło finansowania” | Zmiana zapisu z *„*Budżet państwa (część 24)” na „Rezerwa celowa budżetu państwa na rok 2022” | **Uwaga uwzględniona** |
| **107.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(NDAP)** | Załącznik nr 2, Lp. 82 | Zmiany w kolumnie „Termin realizacji” | Zmiana zapisu z „31/12/2023” na „31/12/2024” | **Uwaga uwzględniona** |
| **108.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(NDAP)** | Załącznik nr 2, Lp. 83 - 84 | Zmiany w kolumnie „Termin realizacji” | Zmiana zapisu z „31/12/2023” na „31/12/2025” | **Uwaga uwzględniona** |
| **109.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(NDAP)** | Załącznik nr 2, Lp. 82 | Zmiany w kolumnie „Działanie” | Zmiana zapisu z „Platforma Edukacji Lekcje Archiwalne” na „Platforma Edukacji Archiwalnej” | **Uwaga uwzględniona** |
| **110.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (NOSPR)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 85 | Zmiana nazwy Działania | Jest: „System informatyczny Backoffice” powinno być: „System informatyczny Backoffice – I etap prac” | **Uwaga uwzględniona** |
| **111.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (NOSPR)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 86 | Zmiany w kolumnach: „Działanie”, „Cel szczegółowy PZIP”, „Kierunek interwencji”, „Termin realizacji”, „Źródło finansowania”, „Planowane koszty działania” | Powinno być:  Działanie: „Przystosowanie strony internetowej NOSPR do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z WCAG 2.1”  Cel szczegółowy PZIP: „4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem”  Kierunek interwencji: „5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela”  Termin realizacji: „30/06/2022”  Źródło finansowania: „Budżet państwa (część 24)”    Planowane koszty działania: „100 000,00 zł” | **Uwaga uwzględniona** |
| **112.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(NID)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 88 | Zmiana terminu realizacji | Zmiana terminu realizacji z  26/01/2022 na 26/04/2022 | **Uwaga uwzględniona** |
| **113.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(PISF)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 91 | Zmiana terminu realizacji | Zmiana terminu realizacji z  30/06/2021 na 31/10/2021 | **Uwaga uwzględniona** |
| **114.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(PWM)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 92 | Zmiana statusu realizacji | Powinno być „Projekt zakończony” | **Uwaga uwzględniona** |
| **115.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  **(PWM)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 98 | Zmiana terminu realizacji | Zmiana terminu realizacji z  30/06/2022 na 31/12/2022 | **Uwaga uwzględniona** |
| **116.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (TPWr)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 99 | Źródło finansowania Planowane koszty działania | Należy wpisać: „Wniosek złożony w ramach RPO WD działanie 2.1.2.schemat C. Wkład na wydatki kwalifikowane MKDNiS w ramach promesy Ministra. Projekt na etapie ponownej oceny merytorycznej – Teatr wniósł protest do oceny ekspertów do kryterium 4 Zachowanie trwałości projektu. Otrzymana punktacja pozwala otrzymać dofinansowanie na realizację projektu”.  Planowane koszty działania: „3 165 712,00 zł”. | **Uwaga uwzględniona** |
| **117.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (WFDiF)** | załącznik nr 2 do PZIP  Lp. 103 | Dodanie nowego celu szczegółowego PZIP | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | **Uwaga uwzględniona** |
| **118.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** | Załącznik do OSR  MKiDN\_@SIA | Zmiana w „Wydatki ogółem” – „budżet państwa”. | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł)  0 – 0,00  1 – 0,00  2 – 0,00  3 – 0,77  4 – 7,42  5 – 8,04  6 – 7,78  7 – 2,17  8 – 2,04  9 - 2,05  10 – 2,08  Łącznie 32,35 | **Uwaga uwzględniona** |
| **119.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** | Załącznik do OSR  MKIDN\_archiwumgov.pl | Zmiana w „Wydatki ogółem” – „budżet państwa”. | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł)  0 – 0,00  1 – 0,00  2 – 0,00  3 – 0,00  4 – 3,55  5 – 3,72  6 – 3,73  7 – 1,18  8 – 1,21  9 – 1,24  10 – 1,28  Łącznie: 15,91 | **Uwaga uwzględniona** |
| **120.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** | Załącznik do OSR  MKiDN\_FilmotekaNarodowa | Zmiana w „Wydatki ogółem” i „budżet państwa”.  (Tożsamy zapis w wierszu ”Wydatki ogółem” i „budżet państwa”. | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]  0 – 0,00  1 – 3,75  2 – 1,25  3 – 0,90  4 – 0,90  5 – 0,90  6 – 0,90  7 – 0,70  8 – 0,00  9 – 0,00  10 – 0,00  Łącznie: 9,30 | **Uwaga uwzględniona** |
| **121.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** | Załącznik do OSR  MKiDN\_FilmotekaNarodowa | Zmiana w „Saldo ogółem” i „budżet państwa”.  (Tożsamy zapis w wierszu „Saldo ogółem” i „budżet państwa”). | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]  0 – 0,00  1 – 0,00  2 – 0,00  3 – (- 0,90)  4 – (- 0,90)  5 – (-0,90)  6 – (-0,90)  7 – (-0,70)  8 – 0,00  9 – 0,00  10 – 0,00  Łącznie: (-4,30) | **Uwaga uwzględniona** |
| **122.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** | Załącznik do OSR  MKiDN\_FilmotekaNarodowa | Zmiana w „Środki z funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych” | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]  0 – 0,00  1 – 18,75  2 – 6,25  3 – 0,00  4 – 0,00  5 – 0,00  6 – 0,00  7 – 0,00  8 – 0,00  9 – 0,00  10 – 0,00  Łącznie: 25,00 | **Uwaga uwzględniona** |
| **123.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** | Załącznik do OSR  MKiDN\_Otwarte Narodowe | Zmiana w „Źródła finansowania” | Wydatki związane z realizacją projektu są pokrywane z:  1) Funduszy Unijnych z Programu Operacyjny Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe,  2) dotacja celowa z MKIDN na wydatki bieżące (paragraf: 2009, kod budżetu zadaniowego: 9.1.1.2) i majątkowe (paragraf: 6209, kod budżetu zadaniowego: 9.1.1.2).  Wydatki ogółem: 8.146.832,05 zł w tym; wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu wyniosły łącznie 7.230.928,57 zł w ramach dofinansowania z: POPC 6.111.916,17 zł , MKiDN - dotacji celowych 1.119.012,40 zł, wydatki niekwalifikowalne wyniosły 915.903,47 zł. Budżet państwa część 24 | **Uwaga uwzględniona** |
| **124.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** | Załącznik do OSR  MKiDN\_PlatfEduArch-PEAr | Zmiana w „Wydatki ogółem” – „budżet państwa”. | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]  0 – 0,00  1 – 0,00  2 – 0,00  3 – 0,00  4 – 0,21  5 – 0,49  6 – 0,49  7 – 0,50  8 – 0,39  9 – 0,39  10 – 0,40  Łącznie: 2,87 | **Uwaga uwzględniona** |
| **125.** | **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** | Załącznik do OSR  MKiDN\_PlatfEduArch-PEAr | Zmiana w „Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń”. | Zakres projektu został opracowany m.in. w oparciu o przeprowadzone badania potrzeb nauczycieli, uczniów, studentów i środowiska akademickiego w zakresie serwisów edukacyjnych i funkcje serwisu szukajwarchiwach. Oferta serwisu szukajwarchiwach byłaby uzupełnieniem PEAr m.in. w formie dostępu do materiałów cyfrowych, opisów archiwalnych, kolekcji cyfrowych, treści edukacyjnych itd. | **Uwaga uwzględniona** |
| **126.** | **Ministerstwo Klimatu i Środowiska** | Załącznik do OSR  MKiŚ\_IOŚ | W kolumnie „0” wiersz 14 – jest nadal odwołanie do części budżetowej 41. | Powinno być odwołanie do części budżetowej 51. | **Uwaga uwzględniona** |
| **127.** | **Ministerstwo Klimatu i Środowiska** | Załącznik do OSR  Zbiorcze dane resorty  Wiersz 87 | W arkuszu „Zbiorcze dane resorty” w części dot. Ministerstwa Klimatu i Środowiska nadal jest odwołanie do części budżetowej 41. Wydaje się, że ta część powinna zostać zmieniona na część budżetową 51. | Powinno być odwołanie do części budżetowej 51. | **Uwaga uwzględniona** |
| **128.** | **Ministerstwo Klimatu i Środowiska** | Projekt uchwały z dnia 30 czerwca 2021 r. | Konsekwentnie powinna być wprowadzona poprawka do treści dot. części budżetowej: „Finansowanie przedsięwzięć z zakresu właściwości Ministra Klimatu i Środowiska zakłada się z:  - budżetu państwa – cz. 41 – Środowisko”. | Powinno być odwołanie do części budżetowej 51. | **Uwaga uwzględniona** |
| **129.** | **Ministerstwo Klimatu i Środowiska** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów | Poz. 178: Projekt „LasWodaPowietrze – otwarty dostęp do danych badawczych o zagrożeniu lasów w Polsce” wymagana zmiana dot. terminu realizacji ze względu na możliwość finansowania działania/projektu jedynie w ramach nowego Programu FERC 2021-2027. | Termin realizacji zmienić na: 30/12/2024. | **Uwaga uwzględniona** |
| **130.** | **Ministerstwo Klimatu i Środowiska** | Załącznik nr 2 do PZIP | Poz. 178: Projekt „LasWodaPowietrze – otwarty dostęp do danych badawczych o zagrożeniu lasów w Polsce” wymagana zmiana dot. źródła finansowania ze względu na możliwość finansowania działania/projektu jedynie w ramach nowego Programu FERC 2021-2027 | Źródło finansowania zmienić na: DERC 2021-2027, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz budżet państwa (część 51). | **Uwaga uwzględniona** |
| **131.** | **Ministerstwo Klimatu i Środowiska** | Załącznik nr 2 do PZIP | Poz. 178: Projekt „LasWodaPowietrze – otwarty dostęp do danych badawczych o zagrożeniu lasów w Polsce” wymagana zmiana dot. planowanych kosztów działania ze względu na możliwość finansowania działania/projektu jedynie w ramach nowego Programu FERC 2021-2027 | Planowane koszty działania zmienić na kwotę: 6 720 000,00 zł. | **Uwaga uwzględniona** |
| **132.** | **Ministerstwo Klimatu i Środowiska** | Załącznik do OSR  MKiŚ\_LasWodaPowietrze | Wymagana zmiana zapisu w zakładce MKiŚ\_LasWodaPowietrze w wierszu 21: Źródła finansowania.  Obecny zapis: „Lata 2020-2022: Środki unijne Działanie 2.3.1. POPC. Budżet państwa (część 41). Lata 2023-2029 w tym 5-letnim okresie trwałości projektu: środki własne Beneficjenta (IBL) należy zmienić ze względu na możliwość finansowania działania/projektu jedynie w ramach nowego Programu FERC 2021-2027. | Obecny zapis należy zmienić na: „Lata 2022-2024, środki unijne w ramach programu FERC 2021-2027. Budżet państwa (część 51). Lata 2025-2030 w tym 5-letnim okresie trwałości projektu: środki własne Beneficjenta (IBL).” | **Uwaga uwzględniona** |
| **133.** | **Ministerstwo Klimatu i Środowiska** | Załącznik do OSR  MKiŚ\_LasWoda Powietrze | Wymagana zmiana kosztów w zakładce MKiŚ\_LasWodaPowietrze w wierszach 8-16 po uwzględnieniu zmian dot. terminu realizacji i planowanych kosztów działania zgłoszonych w załączniku 2 do PZIP – Plan działań wszystkich resortów dla pozycji 178. | Obecne zestawienie skutków finansowanych dla ww. działania/projektów dla kosztów 5 600 000,00 zł należy poprawić dla kosztów równych 6 720 000,00 zł. | **Uwaga uwzględniona – zgodnie z korespondencją z MKiŚ** |
| **134.** | **Ministerstwo Klimatu i Środowiska** | Załącznik do OSR  MKiŚ\_LasWodaPowietrze | Wymagane zmiany skutków finansowych wprowadzone w zakładce MKiŚ\_LasWodaPowietrze wymagają wprowadzenia zmian w zakładkach „Ogólne” i „Zbiorcze dane resorty” |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **135.** | **Ministerstwo Klimatu i Środowiska** | Załącznik nr 2 do PZIP | Prośba o wykreślenie programu e-usługa „Zagrożenie lasów” |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **136.** | **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PZIP PLAN DZIAŁAŃ WSZYSTKICH RESORTÓW | W odniesieniu do pozycji lp. 144 konieczna jest korekta w kolumnie ‘termin realizacji’. Projekt IW-SYSTEM planowo zostanie zrealizowany w całości do 31/12/2025. Z uwagi na realizację projektu etapami (III etapy) nie jest jasne czy w załączniku tym jest mowa o całym projekcie czy jego pierwszym etapie. Planowany termin realizacji I etapu to 31/12/2022, natomiast etapów II i III to 31/12/2025. | 31/12/2025 | **Uwaga uwzględniona** |
| **137.** | **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PZIP PLAN DZIAŁAŃ WSZYSTKICH RESORTÓW | W odniesieniu do pozycji lp. 144 konieczna jest korekta w kolumnie ‘Źródło finansowania’. Etap I projektu będzie finansowany z POPC 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Kolejne dwa etapy mają zostać sfinansowane z POPC 2021-2027 (programu zastępującego POPC 2014-2020) oraz z budżetu państwa. | POPC 2014-2020 działanie 2.2 (etap I) lub POPC 2021-2027 (etap II i III) oraz budżet państwa | **Uwaga uwzględniona** |
| **138.** | **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PZIP PLAN DZIAŁAŃ WSZYSTKICH RESORTÓW | W odniesieniu do pozycji lp. 144 konieczna jest korekta w kolumnie ‘Planowane koszty działania’. W zależności od tego czy tabela odnosi się do całego projektu czy jego I etapu, należy wpisać właściwą wartość. Całkowity koszt projektu to ok. 120 mln zł. Koszt I etapu oszacowano na ok. 25 mln zł. | 120 000 000,00 zł | **Uwaga uwzględniona**  Uwaga została zgłoszona również przez MFiPR (poz. 70) |
| **139.** | **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** | Uzasadnienie, pierwszy akapit | Należy zmienić 201**6** na 201**9** | (uchwała nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 201**9** r.). | **Uwaga uwzględniona** |
| **140.** | **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**  Główny Urząd Miar | poz. 150    w obecnym załączniku nr 2  do PZIP | Wniosek o wykreślenie działania :  Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć przez wdrożenie Metodyk Zarządzania Projektem oraz Zarządzanie Portfelem Projektów (akronim: MZP-GUM) | wykreślenie wiersza  dot. poz. 150 | **Uwaga uwzględniona** |
| **141.** | **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**  Urząd Zamówień Publicznych | Poz. 155  w obecnym załączniku nr 2  do PZIP | Informacja z Urzędu Zamówień Publicznych:  W związku z zawarciem w dniu 29 kwietnia 2021 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucją Pośredniczącą, a Urzędem Zamówień Publicznych Aneksu nr 3 (nr POPC.02.01.00-00-0101/19-03) do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00 o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, końcowy termin realizacji projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne uległ wydłużeniu o trzy miesiące. Na podstawie powyższego aneksu w § 3 ust. 1 Porozumienia, o którym mowa wyżej, końcowa data realizacji projektu w zakresie rzeczowym została zmieniona na dzień 29 listopada 2022 r. | w poz. 155 tabeli w kolumnie „Termin realizacji” należy podaną datę 31/08/2022 zmienić na datę 29/11/2022 | **Uwaga uwzględniona** |
| **142.** | **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**  Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Załącznik do uchwały kolumna nr 6 punkty 148 i 149 strona 59 | *30/06/2022,*  *30/04/2022* | *31/12/2024,*  *31/12/2024,*  Zmiana terminu realizacji planowanych projektów na rok 2024. | **Uwaga uwzględniona** |
| **143.** | **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**  Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Załącznik do uchwały kolumna nr 7 punkty 148 i 149 strona 59 | *Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 18)* | *FERC oraz budżet państwa (część 18).*  Zmiana sposobu finansowania projektu z programu POPC na program FERC. | **Uwaga uwzględniona** |
| **144.** | **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**  Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Załącznik do OSR, arkusz MRPIT\_GUGIK\_Integracja PZGIK | *18; 710; 71021; rezerwa celowa; środki z funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych (II oś POPC E-administracja i otwarty rząd)* | 18; 710; 71021; rezerwa celowa; środki z funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych (FERC). | **Uwaga uwzględniona** |
| **145.** | **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**  Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Załącznik do OSR, arkusz MRPiT\_GUGiK\_Usługi IIP | *18; 710; 71021; rezerwa celowa; środki z funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych (II oś POPC E-administracja i otwarty rząd)* | 18; 710; 71021; rezerwa celowa; środki z funduszy UE oraz innych źródeł zagranicznych (FERC). | **Uwaga uwzględniona** |
| **146.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów  **lp. 156** | W wierszu lp. 156 (projekt pn. Budowa Powszechnego Systemu Monitorowania Usług Publicznych) wpisany termin realizacji projektu to 30.09.2021. Zgodnie z obecnie zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu przedsięwzięcie – na obecnym etapie – zostało wydłużone do 31.12.2021.  Jednocześnie, zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 22 czerwca 2021 r. realizacja projektu ulegnie ponownemu wydłużeniu do dnia 30.09.2023 oraz zwiększeniu ulegnie budżet projektu. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.18 PO WER zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie obejmującego w/w zmiany. | Jest:  Termin realizacji 30/09/2021  Powinno być:  Termin realizacji 31/12/2021 | **Uwaga uwzględniona** |
| **147.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów  **lp. 159** | Działanie „Przebudowa węzła dostępowego sieci GovNet i SŁR w KPRM” związane jest z decyzją KPRM o konieczności wyprowadzenia infrastruktury technicznej z dotychczasowej lokalizacji. Wykonanie tego działania sprowadza się do przeprowadzenia faktycznych prac techniczno-instalacyjnych. Działanie to nie ma jednak charakteru projektu informatycznego. | O ile wszystkie działania zawarte w załączniku nr 2 do PZIP są interpretowane jako projekty informatyczne rozważyć należy wykreślenie tego działania z zał. nr 2 do PZIP. | **Uwaga nieuwzględniona** |
| **148.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów  **lp. 160** | **Kolumna planowane koszty działania:**  Zwiększenie do kwoty 70 000 000,00 zł wynika z ponownej weryfikacji szacowania wartości projektu. | 70 000 000,00 zł. | **Uwaga uwzględniona** |
| **149.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów  **lp. 160** | **Kolumna Źródła finasowania**  Przy wskazanym przedsięwzięciu podano długi termin realizacji – 2026 r., jednocześnie jako „źródło finansowania” wskazano Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Tymczasem PO PC realizowany jest w perspektywie 2014-2020 i zgodnie z zasadą n+3 realizacja i rozliczenie projektów w ramach bieżącej perspektywy musi nastąpić do 2023 r. Wskazanie, że przedsięwzięcia będą finansowane w ramach POPC po 2023 r. wymaga zatem weryfikacji. Skorygowania wymaga informacja, zgodnie z którą źródłem finansowania działania pn. „Budowa Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego 2” będzie m.in. część 17 budżetu państwa oraz środki UE w przyszłej perspektywie finansowej ( FERC) | Środki z UE  (w przyszłej perspektywie finansowej oraz budżet państwa (cz. 17) | **Uwaga uwzględniona** |
| **150.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów  **lp. 160** | **Kolumn Status realizacji**  W związku z zmianą źródła finasowania projektu, koniecznym jest zmiana status realizacji – z fazy przygotowania na status w planowaniu | Faza planowania | **Uwaga uwzględniona** |
| **151.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów  **lp. 161** | Należy zaktualizować budżet przeznaczony na realizację działania oraz termin jego realizacji. | W kolumnie:   1. Termin realizacji (dd/mm/rr), datę 31/12/2020 należy zastąpić datą 31/12/2024, 2. Planowane koszty działania (kwoty podane w zł), kwotę 150.000 należy zastąpić kwotą 510.000 | **Uwaga uwzględniona** |
| **152.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | OSR, pkt 6, Wpływ na sektor finansów publicznych | Uwzględnienie uwagi lp. 4 powinno skutkować zmianą oceny wpływu działań realizowanych w ramach Programu na sektor finansów publicznych poprzez uwzględnienie różnicy pomiędzy wysokością środków pierwotnie zakładanych na realizację w 2020 r. działania, o którym mowa w załączniku nr 2 do projektowanej uchwały lp. 161 (150 tys. zł), a wysokością środków publicznych, które zostały faktycznie wydatkowane na zakup i utrzymanie systemu w 2020 r. i 2021 r. (100 tys. zł), oraz planowanych na zakup usług utrzymaniowych oraz deweloperskich systemu teleinformatycznego w latach 2020-2024 (410 tys. zł). | Wpływ działania na sektor finansów publicznych powinien zostać określny przy uwzględnieniu kwot zaangażowania środków publicznych w roku 2020 lub planowanych do zaangażowania w latach 2021 -2024, których wysokość została przedstawiona w załączniku, o którym mowa w uwadze L.p. 4 | **Uwaga uwzględniona** |
| **153.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | OSR, pkt 6, Wpływ na sektor finansów publicznych,  Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń | Uwzględnienie uwagi lp. 4 powinno skutkować zmianą wysokości kosztów realizacji Programu w zakresie odnoszącym się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. | Dotychczasową kwotę kosztów realizacji Programu, w zakresie odnoszącym się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1 627 320 510,75 zł należy zastąpić kwotą: 1 627 680 510,75 zł. | **Uwaga uwzględniona** |
| **154.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik do projektu OSR – tabela szacowania kosztów realizacji projektów ujętych w załączniku nr 2 do PZIP | Uwzględnienie uwagi lp. 4 powinno skutkować zmianą arkusza MSWiA Dotacje dla mniejszości poprzez zaktualizowanie skutków realizacji zadania w latach 2020-2024 r. | Propozycja zmian zapisu została przedstawiona w formie załącznika | **Uwaga uwzględniona** |
| **156.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów  **lp. 162** | **W kolumnie Termin realizacji** wskazana została data 31.12.2025 r. Stosownie jednak do ostatnich informacji przekazanych przez KGP, zakończenie projektu jest przewidziane na grudzień 2026 r. | Należy skorygować termin realizacji projektu  w załączniku nr 2 do PZIP. | **Uwaga uwzględniona** |
| **157.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów  **lp. 163** | Projekt „Budowa chmury obliczeniowej Policji jako inkubatora innowacyjności i bezpieczeństwa” został już zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu KRMC w dniu 27 czerwca 2019 r.  lecz projekt uzyskał negatywną opinię Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakresie dofinansowania (nr wniosku POPC.0201.00-000111/19).  Zgodnie z informacją z KGP finansowanie projektu jest obecnie planowane w ramach Krajowego Programu Odbudowy. | Wykreślenie projektu z załącznika nr 2 do PZIP | **Uwaga uwzględniona** |
| **158.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów  **lp. 164**  dot. działania: E-dowód 2.0 – dowód osobisty z drugą cechą biometryczną | **W kolumnie pn. termin realizacji** zapis: „02/08/2021” należy zastąpić sformułowaniem:  „Termin realizacji zostanie określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych”.  Potrzeba wprowadzenia zmiany wynika z uchwalonej ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (oczekującej na podpis Prezydenta RP) Zgodnie z ww. ustawą, termin rozpoczęcia wydawania dowodów osobistych z drugą cecha biometryczną zostanie określony w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych) ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP. Komunikat ten będzie ogłoszony w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. | W miejsce zapisu: „02/08/2021” zamieścić zapis: „Termin realizacji zostanie określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu  z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych”. | **Uwaga uwzględniona** |
| **160.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik nr 2 do PZIP  Plan działań wszystkich resortów  **lp. 164**  dot. działania: E-dowód 2.0 – dowód osobisty z drugą cechą biometryczną | **W kolumnie pn. Planowane koszty działania** dostosować wskazaną kwotę do OSR ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000), tj.: dotychczasową kwotę zastąpić kwotą: 363 130 000 zł. | Dotychczasową kwotę zastąpić kwotą: 363 130 000 zł. | **Uwaga uwzględniona** |
| **161.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik do OSR projektu – ocena skutków finansowych projektu,  arkusz „MSWiA – e-dowód” | Wskazany arkusz należy zastąpić pkt 6 z OSR ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) i w konsekwencji dostosować zapisy w stosownych dokumentach. | Wskazany arkusz należy zastąpić pkt 6 z OSR ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) i w konsekwencji dostosować zapisy w stosownych dokumentach. | **Uwaga uwzględniona** |
| **162.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | OSR do projektu uchwały  str. 10. | **W tabeli OSR, w kolumnie Dodatkowe informacje,** **w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń,** w pkt. 12 przedstawiono szacowaną kwotę realizacji Programu dla MSWiA w wysokości  1 627 320 510,75 zł, natomiast w załączniku do OSR, tylko w zakresie projektu „MSWiA\_TETRA” wskazano kwotę 1 840 000 000,00 zł. Zatem, kwota przeznaczona tylko na wymieniony projekt przewyższa o ponad  212 mln zł budżet wskazany w OSR dla MSWiA. | Konieczne wyjaśnienie kalkulacji kwot w OSR  i załączniku do OSR oraz ich ewentualne skorygowanie. | **Uwaga nieuwzględniona**  **- zgodnie z korespondencją z MSWiA** |
| **163.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik do OSR – ocena skutków finansowych projektu,  arkusz „MSWiA\_TETRA” | **W kolumnach Skutki** **w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian**, w latach 4-10 Programu przewidziano na niego kwoty po 120 mln rocznie. **Wskazane kwoty są niezgodnie** z opracowywanym obecnie w KGP *Opisie Założeń Projektu Informatycznego* pn. „*Wdrożenie rozwiązania ułatwiającego reagowanie na zagrożenia związane ze zdarzeniami kryzysowymi oraz przestępczością (w tym terroryzmem) oraz spełnienie oczekiwań społecznych odnośnie do sprawnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz współdziałania z innymi podmiotami.* | Zmiana kwot zgodnie z OZPI:  - rok 2024 – 25.000.000 zł  - rok 2025 – 325.000.000 zł  - rok 2026 – 650.000.000 zł  - rok 2027 – 24.000.000 zł  - rok 2028 – 24.000.000 zł  - rok 2029 – 24.000.000 zł  - rok 2030 – 24.000.000 zł  - rok 2031 – 24.000.000 zł | **Uwaga uwzględniona – w Załączniku do PZIP „Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian” obejmują lata 2019-2029** |
| **164.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik do OSR  MSWiA\_Dotacje\_dla\_mniejszości | **Zmiana w wierszu „Wydatki ogółem” i „budżet państwa”.**  **(Tożsamy zapis w obydwu wierszach)** | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]  0 – 0,00  1 – 0,10  2 – 0,05  3 – 0,12  4 – 0,12  5 – 0,12  6 – 0,00  7 – 0,00  8 – 0,00  9 – 0,00  10 – 0,00  Łącznie: 0,51 | **Uwaga uwzględniona.** |
| **165.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik do OSR  MSWiA\_Dotacje\_dla\_mniejszości | **Zmiana w wierszu „Saldo ogółem” i „budżet państwa”.**  **(Tożsamy zapis w obydwu wierszach)** | Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]  0 – 0,00  1 – (- 0,10)  2 – (- 0,05)  3 – (- 0,12)  4 – ( - 0,12)  5 – (- 0,12)  6 – 0,00  7 – 0,00  8 – 0,00  9 – 0,00  10 – 0,00  Łącznie: (-0,51) | **Uwaga uwzględniona** |
| **166.** | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Załącznik do OSR  MSWiA\_Dotacje\_dla\_mniejszości | **Zmiana w „Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń)** | Zakup systemu teleinformatycznego wspierającego proces przyznawania dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w 2020 r. i jego utrzymanie w 2021 (łącznie 100 tys. zł) oraz świadczenie usług utrzymaniowych oraz deweloperskich w latach 2021-2024 (łącznie 410 tys. zł). | **Uwaga uwzględniona** |
| **167.** | **Ministerstwo Zdrowia** | Ponowne zgłoszenie nowego działania do Zestawienie uwag do PZIP, poz. 87 | Prosimy o uwzględnienie uwagi zgłoszonej w Formularzu zgłaszania uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” w punkcie 87 (Zestawieniu uwag do PZIP)  Nieuwzględnienie propozycji może skutkować spowolnieniem cyfryzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej | Projekt optymalizacji i rozwoju systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Dzięki czemu, kontynuowana będzie cyfryzacja organizacji poprzez rozwój centralnego systemu organizacji pracy (tzw. back office), służącego do zarządzania pracą 16 tysięcy pracowników inspekcji w obszarach odpowiedzialności, w szczególności epidemiologii i bezpieczeństwa | **Uwaga nieuwzględniona – uwagi dot. zgłoszenia nowych działań/projektów będą uwzględniane podczas prac nad kolejną aktualizacją PZIP** |
| **168.** | **Ministerstwo Zdrowia** | Ponowne zgłoszenie nowego działania do Zestawienie uwag do PZIP, poz. 88 | Prosimy o uwzględnienie uwagi zgłoszonej w Formularzu zgłaszania uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” w punkcie 88 (Zestawieniu uwag do PZIP)  Nieuwzględnienie propozycji może skutkować spowolnieniem cyfryzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej | Opracowanie portalu www dla obywatela, dzięki czemu wszystkie sprawy związane z inspekcją sanitarną obywatel lub przedsiębiorca załatwi zdalnie. Obecnie obsługiwanych jest kilkanaście tysięcy spraw miesięcznie. | **Uwaga nieuwzględniona – uwagi dot. zgłoszenia nowych działań/projektów będą uwzględniane podczas prac nad kolejną aktualizacją PZIP** |
| **169.** | **Ministerstwo Zdrowia** | Ponowne zgłoszenie nowego działania do Zestawienie uwag do PZIP, poz. 89 | Prosimy o uwzględnienie uwagi zgłoszonej w Formularzu zgłaszania uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” w punkcie 89 (Zestawieniu uwag do PZIP)  Nieuwzględnienie propozycji może skutkować spowolnieniem cyfryzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej | Opracowanie kompleksowej aplikacji mobilnej dla: pracownika inspekcji, obywatela lub przedsiębiorcy, dzięki czemu wszelkie sprawy związane z inspekcją, epidemiologią, bezpieczeństwem żywności i innymi obszarami będą obsługiwane w pełni zdalnie. Dzięki zasadzie omnikanałowości obsługi użytkownik będzie mógł rozpocząć sprawę w jednym kanale komunikacji oraz zakończyć w innym | **Uwaga nieuwzględniona – uwagi dot. zgłoszenia nowych działań/projektów będą uwzględniane podczas prac nad kolejną aktualizacją PZIP** |
| **170.** | **Ministerstwo Zdrowia** | Ponowne zgłoszenie nowego działania do Zestawienie uwag do PZIP, poz. 90 | Prosimy o uwzględnienie uwagi zgłoszonej w Formularzu zgłaszania uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” w punkcie 90 (Zestawieniu uwag do PZIP)  Nieuwzględnienie propozycji może skutkować spowolnieniem cyfryzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej | Rozwój infrastruktury technicznej – rozbudowa światłowodu w stacjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zakup sprzętu informatycznego dla wybranych stacji oraz wdrożenie telefonii VoIP | **Uwaga nieuwzględniona – uwagi dot. zgłoszenia nowych działań/projektów będą uwzględniane podczas prac nad kolejną aktualizacją PZIP** |
| **171.** | **Ministerstwo Zdrowia** | Ponowne zgłoszenie nowego działania do Zestawienie uwag do PZIP, poz. 91 | Prosimy o uwzględnienie uwagi zgłoszonej w Formularzu zgłaszania uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” w punkcie 91 (Zestawieniu uwag do PZIP)  Nieuwzględnienie propozycji może skutkować spowolnieniem cyfryzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej | Opracowanie kompleksowego Programu Rozwoju Cyfrowych Kompetencji pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym platforma wiedzy i dobrych praktyk | **Uwaga nieuwzględniona – uwagi dot. zgłoszenia nowych działań/projektów będą uwzględniane podczas prac nad kolejną aktualizacją PZIP** |
| **172.** | **Ministerstwo Zdrowia** | Ponowne zgłoszenie nowego działania do Zestawienie uwag do PZIP, poz. 92 | Prosimy o uwzględnienie uwagi zgłoszonej w Formularzu zgłaszania uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” w punkcie 92 (Zestawieniu uwag do PZIP)  Nieuwzględnienie propozycji może skutkować spowolnieniem cyfryzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej | Projekty wspierające cyfryzację inspekcji sanitarnej:  a) migracja danych do Operatora Chmury Krajowej (mobilność i szybkość obsługi),  b) budowa Chmury Obliczeniowej (szybkość uzyskania informacji i zwinność w działaniu),  c) opracowanie wirtualnego „desktopu” dla pracowników inspekcji (mobilność pracowników),  d) opracowanie sztucznej inteligencji (AI) do obsługi prostych spraw typu „back office” oraz dla komunikacji obywatel - urząd,  e) automatyzacja czynności kontrolnych (optymalizacja pracy i skrócenie czasu kontroli),  f) opracowanie API w systemie SEPIS, dzięki czemu będzie można się wymieniać danymi z innymi urzędami, np. baza Pesel, Policja, EWP, POZ i inne | **Uwaga nieuwzględniona – uwagi dot. zgłoszenia nowych działań/projektów będą uwzględniane podczas prac nad kolejną aktualizacją PZIP** |
| **173.** | **Ministerstwo Zdrowia** | Załącznik nr 2 do PZIP  System e-Krew  kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na: 31/08/2022.  Powyższa zmiana wynika z faktu, iż CeZ podpisał w maju br. aneks po Porozumienia o dofinansowanie projektu, który wydłużył termin realizacji i zmniejszył kwotę, w stosunku do tego co zostało zaakceptowane przez KRMC (kwoty wpisane do PZIP). |  | **Uwaga uwzględniona** |
| **174.** | **Ministerstwo Zdrowia** | Załącznik nr 2 do PZIP  System e-Krew  kolumna Planowane koszty działania | Zmiana planowanych kosztów działania na: 60 630 473,19.  Powyższa zmiana wynika z faktu, iż CeZ podpisał w maju br. aneks po Porozumienia o dofinansowanie projektu, który wydłużył termin realizacji i zmniejszył kwotę, w stosunku do tego co zostało zaakceptowane przez KRMC (kwoty wpisane do PZIP). |  | **Uwaga uwzględniona**  Uwaga pokrywa się z uwagą MFiPR. |
| **175.** | **Prezes Urzędu Zamówień Publicznych** | Poz. 155 tabeli „Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu” w załączniku do projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” | W związku z zawarciem w dniu 29 kwietnia  2021 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucją Pośredniczącą, a Urzędem Zamówień Publicznych Aneksu nr 3 (nr POPC.02.01.00-00-0101/19-03) do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00 o dofinansowanie projektu  „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, **końcowy termin realizacji projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne uległ wydłużeniu o trzy miesiące.** Na podstawie powyższego aneksu w § 3 ust. 1 Porozumienia, o którym mowa wyżej, końcowa data realizacji projektu w zakresie rzeczowym została zmieniona na dzień 29 listopada 2022 r. | W załączniku do projektu uchwały w poz. 155 tabeli  w kolumnie „Termin realizacji” należy podaną datę 31/08/2022 zmienić na datę 29/11/2022. | **Uwaga uwzględniona** |