Załącznik do uchwały nr ……….. Rady Ministrów z dnia ……. 2021 r.

**Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu**

| **Lp.** | **Resort odpowiedzialny**  *(ministerstwo wraz z jednostkami podległymi)* | **Działanie**  *(należy wymienić działania zmierzające do realizacji założeń PZIP)* | **Cel szczegółowy PZIP**  *(należy wskazać, w który cel szczegółowy PZIP wpisuje się dane działanie)* | **Kierunek interwencji PZIP**  *(należy wskazać, który kierunek interwencji PZIP realizuje dane działanie)* | **Termin realizacji**  (dd/mm/rr) | **Źródło finansowania** | **Planowane koszty działania**  (kwoty w zł) | **Status realizacji\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główny Urząd Statystyczny | Projekt „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TranStat” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) | 4 994 306 zł | faza realizacji |
|  | Główny Urząd Statystyczny | Projekt „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) | 6 217 073 zł (w tym GUS: 3 764 222 zł) | faza realizacji |
|  | Główny Urząd Statystyczny | Projekt „Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych – INSTATCENY” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2021 | NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) | 5 743 431 zł | faza realizacji |
|  | Główny Urząd Statystyczny | Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) | 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/03/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 58) | 34 722 048 zł budżet państwa: 5 336 778,78 zł środki UE: 29 385 269,22 zł | faza realizacji |
|  | Główny Urząd Statystyczny | Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/06/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 58) | 17 421 250,00 zł budżet państwa: 2 677 646,13 zł środki UE: 14 743 603,87 zł | faza realizacji |
|  | Główny Urząd Statystyczny | Wrota Statystyki | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 28/02/2023 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 58) | 41 243 705,00 zł budżet państwa: 6 339 157,46 zł środki UE: 34 904 547,54 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | e-urząd – opracowanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z BIP, urzędami i systemami, pozwalającymi zlikwidować kolejki oczekujących w wydziałach urzędów, służącej do obsługi usług urzędów. Zastosowanie Sztucznej Inteligencji do prostych pytań składanych przez obywateli w aplikacji. Komunikacja dwukierunkowa obywatel-urzędnik. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 2022/2023 | Budżet państwa (część 27) | W trakcie szacowania | faza przygotowania |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | CRA - centrum rekomendacji dla aplikacji (wykorzystywanych do obsługi i komunikacji z rejestrami państwowymi i usług administracji): Opracowanie platformy pozwalającej na zgłaszanie w wybranych zakresach dziedzinowych aplikacji do weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Publikowanie rekomendacji. Przekazywanie do zainteresowanych podmiotów wyników kontroli. Publikowanie dobrych praktyk związanych z budowaniem aplikacji. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 2022/2023 | Budżet państwa (część 27) | W trakcie szacowania | faza przygotowania |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Platforma wiedzy i dobrych praktyk związanych z wdrażaniem Sztucznej Inteligencji w MŚP: Platforma utworzona na stronie gov.pl dla MŚP, na której prezentowane będą dobre praktyki dot. Sztucznej Inteligencji związane z jej wdrażaniem. Wiedza obejmować będzie przykłady praktyczne, aspekty prawne, aspekty etyczne oraz korzyści związane z wdrażaniem AI, szukaniem dofinansowań, wskazywaniem nisz sektorowych | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 2022/2023 | Budżet państwa (część 27) | 100 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Przygotowanie platformy testowania zastosowań nowych technologii cyfrowych w pracy administracji, w tym w pilotażowych aplikacjach sztucznej inteligencji, blockchain i systemów rozproszonych, nowych form instrumentów płatniczych, usług mobilnych, robotyki | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 2022/2023 | Budżet państwa (część 27) | W trakcie szacowania | faza przygotowania |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Centralna Platforma do zarządzania miastem  Platforma będzie łączyć wiele obszarów zastosowań, centralizować rozwiązania możliwe do wdrożenia oraz stanowić bazę dla projektów inicjalnych dedykowanych rozwiązaniom z obszarów zarządzania miastem np. zarzadzania wodą, transportem, ściekami, zdrowiem.  Celem projektu jest wsparcie miast i gmin w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju i tym samym podniesienia standardu życia ich mieszkańców. Dzięki Centralnej Platformie do zarządzania miastem, będzie możliwe pozyskanie środków na działania poprawiające jakość życia mieszkańców przy pomocy rozwiązań opartych na Sztucznej Inteligencji, robotyce oraz czujnikach Internetu Rzeczy. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 2023 | Recovery fund – 75%  Digital Europe Program – 25% | do 5 000 000 zł | faza przygotowania |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Wdrożenie i rozwój katalogu usług chmury obliczeniowej administracji rządowej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Rezerwa celowa budżetu państwa (Inicjatywa WIIP) | 20 196 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Wdrożenie Systemu Zapewnienia Usług Chmurowych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2023 | Rezerwa celowa budżetu państwa (Inicjatywa WIIP) oraz budżet państwa (część 27) | 1 500 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Budowa Rządowej Chmury Obliczeniowej  Dane działanie jest realizowane w ramach projektu POPC „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 102 595 915,18 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych Rządowego Klastra Bezpieczeństwa  Dane działanie jest realizowane w ramach projektu POPC „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 43 849 663,07 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Wdrożenie katalogu usług chmury obliczeniowej świadczonych przez dostawców komercyjnych na potrzeby administracji publicznej  Dane działanie jest realizowane w ramach projektu POPC „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 7 447 989,23 zł | faza realizacji |
|  | Zniesione Ministerstwo Cyfryzacji | Opracowanie Programu rozwoju kompetencji cyfrowych | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2019 | Budżet państwa (część 27 ) | 430 000,00 zł | zakończony |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Optymalizacja i rozwój Portalu gov.pl, w tym: 1) budowa platformy publikacji; 2) integracja Portalu gov.pl z innymi projektami, w tym w szczególności e-usługami; 3) integracja z systemem e-doręczeń; 4) wdrożenie systemu logowania konto.gov.pl; 5) budowa narzędzi integracji dla podmiotów administracji publicznej; 6) integracja z rozwiązaniami centralnej infrastruktury technicznej (rozwiązania bezpiecznej chmury rządowej wynikające z AIP); 7) szkolenia redakcyjne; 8) wdrażanie rozwiązań dostępności (WCAG, kanały alternatywnej komunikacji); 9) propagowanie najlepszych praktyk komunikacji Rządu w mediach cyfrowych; 10) wdrożenie programu spójnej identyfikacji administracji publicznej w Internecie i nowych cyfrowych kanałach komunikacji; 11) wdrożenie programu CX (kompleksowego podejścia do potrzeb obywatela i przedsiębiorcy); 12) opracowanie programu i utworzenie Centrum Kompetencji Administracji | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 30/04/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 46 728 843,00 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Budowa i rozwój e-usług | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 27) | 42 000 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Rozwój publicznej aplikacji mobilnej (mObywatel) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Budżet państwa (część 27) | 18 170 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Wdrożenie platformy API – Cyfrowej Piaskownicy Administracji wraz z procedurami jej funkcjonowania jako narzędzia społecznościowego rozwoju usług cyfrowych wraz z testami na trzech zaplanowanych inicjatywach | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 29/08/2021 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 10 768 697,58 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Wdrożenie projektu informatycznego e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 04/02/2023 | budżet państwa (część 27) | 79 976 388,47 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Udostępnienie jednolitego systemu EZD RP, który ma być nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, powszechnie użytkowanym w jednostkach administracji publicznej, wyznaczającym standard dla tej klasy systemów | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/03/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27 oraz część 85/20) | W POPC realizowany jest projekt pn.: EZD-RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej.  Dane z SL:  Wartość ogółem: 49 895 390,98  Dofinansowanie: 49 871 865,64  Wkład UE: 42 206 559,89 | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (w tym budowa Rejestru Dokumentów Paszportowych i Rejestru Danych Kontaktowych) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 69 985 989,00 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2024 | Budżet państwa (część 27) | 25 000 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Wdrożenie projektu KRONiK@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 20 634 013,16 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Zintegrowana Platforma Analityczna | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/04/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 41 998 811,73 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Wdrożenie projektu Katalogi Administracji Publicznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/05/2023 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 44 552 760,30 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Elektronizacja Rządowego Procesu Legislacyjnego (e-RPL) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 27) | 5 350 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Wdrożenie jednolitego systemu zgłaszania przez resorty projektów innowacyjnych z funkcją identyfikacji projektów podobnych lub identycznych „Laboratorium projektowe RP” – docelowo także z uwzględnieniem JST | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 2022/2023 | Budżet państwa (część 27) | W trakcie szacowania | faza przygotowania |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Rozwój Cyfrowej Tożsamości (RCT) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2027 | Budżet Państwa (część 27 i CEPIK WI), Fundusze Unii Europejskiej (KPO) | 152 091 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)  4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb Obywatela  5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych,  wspierających działania administracji publicznej  5.3 Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli,  Pracowników administracji i specjalistów TIK | 30/06/2021 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, dział 750 rozdział 75001 paragraf 4000 | 45 161 488,85 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Centrum Informatyczne Edukacji | Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.10. POWER oraz budżet państwa (część 30) | 29 469 619,02 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie | Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 20/12/2021 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 30) | 3 341 592,99 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Instytut Badań Edukacyjnych | Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji | 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi  interesariuszami a państwem  4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji  cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1 Reorientacja  administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2022 | Działanie 2.11. POWER oraz budżet państwa (część 30) | 30 362 077,79 zł. | faza  realizacji |
|  | Ministerstwo Finansów | Wdrożenie Projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 19) | 144 616 292,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Finansów | E-Urząd Skarbowy (E-Urząd). | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 28/09/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 19) | 120 874 635,50 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Finansów | System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/10/2021 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 19) | 10 404 625,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Finansów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 29/10/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 6 718 706,36 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Finansów | System Zarządzania Obsługą Postępowań Egzekucyjnych Należności (SZOPEN) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/22 | Działanie 2.2 | 35 493 194,62 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Wdrożenie projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/12/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) | 3 499 198,06 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Realizacja projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/10/2020 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) | 5 971 782,00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji o środowisku (Sat4Envi) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)  4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 24/03/2021 | Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 17 903 900,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Infrastruktury Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie | eŻegluga – portal dedykowany interesariuszom żeglugi śródlądowej w Polsce umożliwiający załatwianie spraw urzędowych w sposób zdalny (Urzędy Żeglugi Śródlądowej, Techniczne Komisje Inspekcyjne, Centrum RIS, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Terenowe Komisje Egzaminacyjne) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 01/07/2022 | Budżet państwa (część 21) | 1 300 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Infrastruktury Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie | Budowa i wdrożenie Centralnej platformy edukacyjno-egzaminacyjnej dla osób podnoszących kwalifikacje w żegludze śródlądowej. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 21) | 1 750 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Infrastruktury Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie | Budowa i wdrożenie Centralnej Platformy Zarządzania Danymi w Żegludze Śródlądowej, obejmująca integrację danych z Polskiej Bazy Danych Statków oraz stworzenie Polskiej Bazy Danych Załóg, Polskiej Platformy eDzienników Pokładowych i Dokumentów Kwalifikacyjnych oraz Elektronicznego Rejestru Dróg Wodnych. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2024 | Budżet państwa (część 21) | 21 500 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Krajowy Punkt Dostępu do informacji o podróżach multimodalnych | 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 01/12/2021 | CEF | 768 355,30 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Krajowy Punkt Dostępowy do informacji o warunkach ruchu – rozbudowa, dodawanie nowych funkcjonalności | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 01/03/2022 | CEF oraz budżet państwa (część 39). Od 2020 r. tylko część 39 budżetu państwa | 2 889 516,00 zł Od 2020 r. – 3 000 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | CEF oraz budżet państwa (część 39) | 880 908 767,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Infrastruktury Główny Inspektor Transportu Drogowego | Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 39) | 18 103 795,84 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Infrastruktury Instytut Transportu Samochodowego Politechnika Warszawska | Budowa Polskiego Centrum Kompetencji w zakresie automatyzacji transportu drogowego | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/03/2022 | NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 39) | 7 656 489,00 zł (w tym MI - 512 000 zł) | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Infrastruktury Urząd Lotnictwa Cywilnego | Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/07/2021 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 39) | 13 046 157,04 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska  Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy | Utrzymanie i rozwój systemu Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami ( BDO) udostepniającego e-usługi, które umożliwiają przedsiębiorcom realizowanie poprzez system BDO obowiązków, które wynikają z przepisów m.in. ustawy o odpadach | 4.2.1.  Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami  a państwem. | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2028 | Budżet państwa (część 51) | 54 194 000 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | Utrzymanie i rozwój narzędzi informatycznych służących do informowania społeczeństwa o aktualnym stanie jakości powietrza, oraz udostępniania informacji z zakresu monitoringu jakości powietrza, wytwarzanych i gromadzonych w ramach Programu  Państwowego Monitoringu Środowiska | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/11/2021 | Budżet państwa (część 51) | 394 600, 00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | Utrzymanie i rozwój węzła infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ INSPIRE oraz dostosowanie zasobów danych przestrzennych  GIOŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE wraz z warsztatami | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/10/2020 | Budżet państwa (część 51) | 1 835 160, 00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa | Utworzenie opartych na potencjale technologii cyfrowych nowych e-usług publicznych oraz poprawa już istniejących, które ułatwią użytkownikom dostęp do zasobów polskiego piśmiennictwa zgromadzonego w Bibliotece Narodowej i bibliotekach w całym kraju oraz do publikacji przygotowywanych do rozpowszechniania przez wydawców, w tym wyników prac naukowych (e-Omnis) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/09/2019 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 63 359 669,00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa | Projekt Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 13/01/2020 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 99 636 239, 00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Biblioteka Narodowa | Polona dla Naukowców – celem projektu jest stworzenie opartej na potencjale technologii cyfrowych e– usługi publicznej o wysokim poziomie dojrzałości, która znacząco poprawi pracę naukowców, szczególnie pracę z materiałami źródłowymi oraz istotnie poprawi dostęp do wyników prac naukowych. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 27/11/2021 | 2.1 POPC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz budżet państwa (część 24) | 4 866 113,60 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Biblioteka Narodowa | Polona dla Bibliotek 2.0 - celem projektu jest rozwój e-usługi Polona dla Bibliotek poprzez poprawę jakości i podniesienie poziomu dojrzałości opartego na potencjale technologii cyfrowych e-usługi publicznej, która w znaczący sposób poprawi użytkownikom indywidualnym i instytucjonalnym dostęp do zasobów zgromadzonych w bibliotekach w całym kraju. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 27/11/2021 | 2.1 POPC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz budżet państwa (część 24) | 4 999 915,94 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa | Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa – celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie polskich zabytków piśmiennictwa przechowywanych w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę masowego udostępnienia polskich zabytków piśmiennictwa w sieci. Przedsięwzięcie pozwala na kontynuację zainicjowanego na potrzeby projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” (01.2017-01.2020). | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 28/09/2022 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 33 604 886,59 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Biblioteka Narodowa | mLUMEN - celem projektu jest stworzenie e-usługi świadczonej za pomocą aplikacji mobilnej.  Zadaniem aplikacji mobilnej LUMEN będzie agregowanie wybranych informacji sektora publicznego i treści pochodzących z blogosfery klasyfikowanie ich wg uporządkowanego i spójnego języka informacyjno-wyszukiwawczego (Deskryptory BN dalej: DBN) i udostępnianie ich użytkownikom. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/07/2022 | Działanie 2.4. POPC oraz budżet państwa (część 24 ) | 1 909 375,83 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Biblioteka Narodowa | mPOLONA- celem projektu jest zaprojektowanie, wytworzenie i implementację aplikacji dedykowanej dla dotychczasowych i nowych użytkowników zainteresowanych korzystaniem z Polony na urządzeniach mobilnych- aplikacja mobilna POLONA. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/07/2022 | Działanie 2.4. POPC oraz budżet państwa (część 24 ) | 1 471 556,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Centrum Archiwistyki Społecznej | Modernizacja i wdrożenie narzędzi cyfrowych dedykowanych archiwom społecznym | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2024 | Budżet państwa (część 24 ) | 2 000 000,00 zł | faza przygotowawcza |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach | Dostarczenie dla Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach usługi szybkiego dostępu do internetu poprzez światłowód | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Środki własne | Wydatkowane 100 zł + VAT | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach | Budowa serwisu internetowego Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach wraz z galerią dzieł sztuki zgromadzonych w zasobach instytucji | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Środki własne bądź pozyskane w ramach dotacji celowej | 40 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, i Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny | „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Środki z UE  (w przyszłej perspektywie finansowej)  oraz budżet państwa (część 24) | 30 000 000 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Instytut Muzyki i Tańca | Wyposażenie pracowników w telefony komórkowe z dostępem do poczty mailowej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2021 | Środki z dotacji podmiotowej | 25 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | Wprowadzenie systemu do zarządzania czasem pracy, wnioskami urlopowymi i socjalnymi oraz delegacjami w sposób elektroniczny | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/12/2021 | Środki z dotacji podmiotowej | 65 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca | Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2021 | W trakcie szacowania | W trakcie szacowania | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Instytut Muzyki i Tańca | Przeprowadzenie digitalizacji nagrań audio i video, znajdujących się w Bibliotece IMiT | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/12/2021 | Środki z dotacji podmiotowej | 50 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, i Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | Uruchomienie platformy dostępu do zasobów cyfrowych Biblioteki IMiT | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | Lata 2022-2024 | W trakcie potwierdzania | W trakcie szacowania | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | Pozyskanie, zdigitalizowanie i udostępnienie nagrania spektakli stanowiących dorobek polskiej choreografii | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | Lata 2022-2024 | W trakcie szacowania | W trakcie szacowania | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowe w Krakowie | Digitalizacja i upowszechnienie zasobów cyfrowych Muzeum Narodowego w Krakowie na platformie on-line oraz rozwój programu bazodanowego dla muzeów wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria zarządzania zasobami muzealnymi i interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi, w tym bazami danych i katalogami online Projekt pn. „Bliżej Kultury”. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/09/2019 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 9 362 748,00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Muzeum Narodowe w Krakowie | Skarby dziedzictwa kulturowego Muzeum Narodowego w Krakowie. Konserwacja, opracowanie i digitalizacja zbiorów”. (Projekt zakłada także rozwój architektury IT, oprogramowania bazodanowego dla muzealiów i materiałów bibliotecznych oraz doposażenie w sprzęt Pracowni Digitalizacji) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | od 2022 r. | „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy(FERC) oraz budżet państwa” | W trakcie szacowania około 32 000 000 netto”. | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Muzeum Narodowe w Warszawie | Zwiększenie dostępności do zdigitalizowanej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie – projekt pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Działanie 2.3.2. POPC oraz dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – budżet państwa (część 24) | 8 146 832,05 zł | zakończone |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Muzeum Narodowe w Warszawie | Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i udostępnienie ich on line, tworzymy łatwy dostęp do narodowego dziedzictwa za pomocą technologii cyfrowych - co wpisuje się w cel główny PZIP: usprawnienie funkcjonowania państwa przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, podniesienie jakości komunikacji obywateli i innych interesariuszy z administracją publiczną | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/07/2023 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 18 634 230,02 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | Projekt "www.muzeach" | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/03/2022 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 12 155 025,21 zł  Wartość ogółem: 12 155 025,21  Dofinansowanie: 9 247 929,94  Wkład UE: 9 247 929,94 | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  Muzeum Narodowe w Szczecinie Muzeum Lubelskie w Lublinie Muzeum – Zamek w Łańcucie  Muzeum Łazienki Królewskie Muzeum POLIN | Projekt iArt | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/08/2021 | Środki własne 6 muzeów partnerskich | Koszt wszystkich muzeów partnerskich: 402 281,00 PLN brutto  Koszt Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie:  46 546,00 PLN brutto | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | System BPMS | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 03/11/2021 | Środki własne | 773400,00 zł netto 951282,00 zł brutto | faza realizacji – etap wdrożenia |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Muzeum Sztuki w Łodzi | Zwiększenie dostępności do zdigitalizowanej kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi – pn.: Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/07/2023 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 4 994 130,11 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 8 390 764 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | Platforma Edukacji Archiwalnej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2024 | Rezerwa celowa budżetu państwa na rok 2023 | 720 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | ASIA System Informacji Archiwalnej Projekt | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2025 | Rezerwa celowa budżetu państwa na rok 2022 | 24 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | Archiwum GOV.pl | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2025 | Rezerwa celowa budżetu państwa na rok 2023 | 11 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia | System informatyczny Backoffice – I etap prac | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 24) | 500 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia | Przystosowanie strony internetowej NOSPR do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z WCAG 2.1 | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2022 | Budżet państwa (część 24) | 100 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowe Archiwum Cyfrowe | Projekt „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 20 870 137,26 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Narodowy Instytut Dziedzictwa | Rozbudowa Krajowego węzła infrastruktury informacji przestrzennej ds. zabytków Projekt pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 26/04/2022 | Działanie 2.1. oraz 2.3.2. POPC, budżet państwa (część 24) | 37 264 029,10 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Projekt pn. „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/03/2021 | Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 12 008 697,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/05/2021 | Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 8 136 948,44 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Polski Instytut Sztuki Filmowej | Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2021 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 109 969 779,89 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/01/2021 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 8 665 478,75 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - kontynuacja | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 04/06/2023 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 10 914 058,88 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników PWM | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 24) | 250 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Stworzenie oraz wdrożenie zakładki edukacji cyfrowej na nowej stronie internetowej pwm (udostępnianie materiałów cyfrowych, w tym np. e-learningów, materiałów edukacyjnych, nagrań, panel warsztatowy dla nauczycieli muzyki) | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 24) | 300 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Przystosowanie nowej strony internetowej PWM dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidzących oraz seniorów | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 24) | 200 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Podnoszenie kompetencji zespołu IT w zakresie zamawiania, projektowania oraz wdrażania nowych technologii oraz zabezpieczeń w obszarze przeciwdziałania cyberprzestępczości | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 24) | 60 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Projekt, budowa i wdrożenie portalu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z modułem e-księgarni | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 24) | 650 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Teatr Polski we Wrocławiu | Bliżej Teatru – Digitalizacja i udostępnianie zasobów Teatru Polskiego we Wrocławiu | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Wniosek złożony w ramach RPO WD działanie 2.1.2.schemat C. Wkład na wydatki kwalifikowane MKDNiS w ramach promesy Ministra. Projekt na etapie ponownej oceny merytorycznej – Teatr wniósł protest do oceny ekspertów do kryterium 4 Zachowanie trwałości projektu. Otrzymana punktacja pozwala otrzymać dofinansowanie na realizację projektu | 3 165 712,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Telewizja Polska S.A. | Digitalizacja zasobów telewizyjnych. „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/09/2022 | Działanie 2.3.2. POPC oraz wkład własny TVP S.A. | 53 420 766,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Telewizja Polska S.A. | Rekonstrukcja Arcydzieł Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej do jakości 4K (DIGI 4K) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/03/2024 | Środki UE (w przyszłej perspektywy finansowej) oraz wkład własny TVP S.A. | 26 000 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Telewizja Polska S.A. | Digitalizacja zasobów telewizyjnych. „Digitalizacja materiałów TVP SPORT (DIGI SPORT)” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2024 | Środki UE (dopiero w przyszłej perspektywie finansowej)  oraz wkład własny TVP S.A. | 32 000 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych | Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego – projekt pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/03/2022 | Działanie 2.3.2. POPC oraz dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – budżet państwa (część 24) | 19 045 626,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu  ZACHĘTA - Narodowa Galeria Sztuki | Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych. | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 07/06/2023 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 7 834 688,10 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki | Wdrażanie rozwiązań systemowych w obszarze IT zwiększających wykorzystywanie Internetu jako efektywnego medium komunikacji z odbiorcą kultury i narzędzia pracy instytucji kultury (interoperacyjność, bezpieczeństwo danych, elektronizacja procesów i dokumentacji, zwiększenie potencjału ZKW do dostarczania usług cyfrowych dla odbiorców kultury). | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2024 | Budżet państwa (część 24) | 5 500 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki | Wawel Otwarty – digitalizacja i udostępnienie dziedzictwa Wawelu w domenie publicznej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2024 | Budżet państwa (część 24) | 6 100 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Wdrożenie, modyfikacje i utrzymanie modułów zintegrowanego systemu usług dla nauki i szkolnictwa wyższego dostosowanego do realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz systemów z nim powiązanych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2029 | Budżet państwa część 28 | 99 000 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Wdrożenie i utrzymanie Platformy obsługi praktyk zawodowych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 02/10/2021 | Działanie 3.1. POWER oraz budżet państwa (część 28) | 842 427,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2020 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 4 998 888,89 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk | e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/05/2022 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 7 846 937,80 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/07/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 4 599 042,05 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Wrocławski | Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/03/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 14 040 293,84 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/01/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz budżet państwa (część 28) | 27 622 859,00 zł (\*całkowity koszt projektu) | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Wyższego Akademia Pomorska w Słupsku | Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/12/2022 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 25 065 886,20 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk | Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/10/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 18 867 895,65 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Instytut Matematyczny PAN | Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/10/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 34 684 818,25 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Instytut Oceanologii PAN | Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/05/2022 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) | 15 261 546, 00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Politechnika Gdańska | MOST Danych. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/12/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 26 728 876,09 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/10/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 10 358 253,45 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Jagielloński | Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 7 507 580,50 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Jagielloński | Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 16/04/2022 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 6 151 033,25 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Łódzki | Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2022 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 6 669 971,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | Cyfrowe archiwum Archidiecezji Krakowskiej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 7 328 560,43 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/10/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 7 442 980,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Warszawski | Platforma Polskich Publikacji Naukowych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 29/10/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 5 164 777,78 | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Warszawski | Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/03/2023 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 18 763 954 | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Obrony Narodowej | Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 27/02/2023 | 68 277 323,84 zł, stanowi dofinansowanie przyznane na realizację przedmiotowego projektu z budżetu środków europejskich oraz  z budżetu państwa (Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 29).  Natomiast różnica w kwocie 372.171,58 zł stanowi wkład własny wnoszony przez partnerów biznesowych tego projektu. | 68 649 495,40 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Obrony Narodowej | PORTAL „Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” – BiO ASzWoj | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 08/01/2020 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) | 11.956.504,00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (część 31), Komenda Główna Straży Granicznej (część 42) oraz Fundusz Pracy | 23 942 868,54 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) | Objęcie jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski e-usługami systemu obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON oraz rozszerzenie aktualnie oferowanego zakresu e-usług w systemie | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2021 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 4 000 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej PFRON | Budowa Uniwersalnej platformy do projektowania i realizacji Programów Wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 30 000 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej PFRON | Rozwój Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w zakresie zmian technologicznych upraszczających komunikację i wymianę danych między Funduszem a beneficjentem oraz pozwalających na integrację między systemami za pomocą usług sieciowych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet PFRON (budżet państwa –część 44) | 9 000 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej PFRON | Rozwój systemu wspierającego realizację zadań związanych z obsługą pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (NEO) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 1 192 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej PFRON | Rozwój systemu wpierającego obsługę procesów związanych ze składaniem deklaracji, informacji oraz innych dokumentów w formie elektronicznej przez pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (e-PFRON2) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 1 033 200,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej PFRON | Wytworzenie, utrzymanie i rozwój Centralnej Platformy Analitycznej, w tym zaprojektowanie i wdrożenie centralnej hurtowni danych, wdrożenie narzędzi ETL oraz narzędzi raportowo-analitycznych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet PFRON (budżet państwa –część 44) | 3 500 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej PFRON | Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy windykacyjne w zakresie windykacji cywilnoprawnej i administracyjnej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 2 948 621,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej PFRON | Rozwój systemu Ewidencji Godzin Wsparcia oraz Generatora Wniosków służących do składania wniosków w ramach ogłaszanych konkursów o zlecenie przez Zarząd PFRON organizacjom pozarządowym, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), zadań w zakresie zmian technologicznych umożliwiających łatwiejszą obsługę narzędzi po stronie beneficjenta, uproszczoną analizę danych i raportowanie oraz wdrożenie modułu do rozliczeń | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 10/08/2021 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 1 848 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Stworzenie systemu monitoringu i kontroli upraw roślin podlegających ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.), w tym konopi włóknistych. Stworzenie nowoczesnego controllingu ułatwi uprawę tych roślin w Polsce (zmniejszy ilość dokumentacji papierowej), a także umożliwi prowadzenie bezpiecznych, kontrolowanych upraw konopi na cele pozyskiwania bioaktywnych substancji medycznych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Budżet państwa (części: 27, 32, 57) | 51 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Jednostki doradztwa rolniczego – przygotowanie do wdrożenia EZD przez modernizację procesów organizacyjnych oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Dotacja celowa (część 33 budżetu państwa) | 2 200 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – uruchomienie e-usług zgłoszonych do katalogu e-usług w projekcie Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/05/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 20 920 583,10 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | Wdrożenie systemu EZD, które umożliwi usprawnienie procesów organizacyjnych. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Budżet GIJHARS (część 35) | 151 326,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | Migracja strony internetowej GIJHARS do platformy GOV.PL oraz modyfikacja udostępnianych materiałów w celu zapewnienia dostępność dla osób niepełnosprawnych. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Budżet GIJHARS (część 35) | 21 954,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | Integracja Zintegrowanego Systemu Informatycznego IJHARS z Platformą Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Budżet GIJHARS (część 35) | 250 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Główny Inspektorat Weterynarii | Stworzenie Systemu Informatycznego Inspekcji Weterynaryjnej IW-SYSTEM | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2025 | POPC 2014-2020 działanie 2.2 (etap I) lub POPC 2021-2027 (etap II i III) oraz budżet państwa | 120 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | Konto firmy – usługi online dla firm w jednym miejscu | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)  4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 28/02/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 20) | 41 394 842,27 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 21/06/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 20) | 8 276 698,50 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji (ZONE) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/08/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 18) | 30 985 923,57 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Integracja danych i usług PZGiK – IntegracjaPZGiK | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2024 | FERC oraz budżet państwa (część 18). | 210 000 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Zapewnienie dostępności oraz wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców innowacyjnych usług i danych IIP wraz z poprawą bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzkiego świadczoną przez administrację publiczną za pomocą usług i danych IIP | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2024 | FERC oraz budżet państwa (część 18). | 174 511 847,41 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Główny Urząd Miar | System wsparcia informatycznego dla środowiska e-usług w zakresie tachografów świadczonych przez GUM – „TRANS-TACHO” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 29/06/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 64) | 8 652 739,20 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Główny Urząd Miar | „e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 29/06/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 64) | 11 898 429,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | Realizacja projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 24/10/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 61) | 20 151 070,90 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | Realizacja projektu PORTOS – platformy orzecznictwa Urzędu Patentowego RP | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 15/12/2022 | Budżet państwa (część 61) | 5 665 000, zł (wartość szacunkowa) | faza planowania |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Urząd Zamówień Publicznych | Projekt „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 29/11/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 49) | 41 594 304,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Budowa Powszechnego Systemu Monitorowania Usług Publicznych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2021 | Działanie 2.18. POWER oraz budżet państwa (część 17 i 58) | 27 347 076,63 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | System Rejestracji Broni | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/03/2023 | Działanie 2.1.POPC oraz budżet państwa (część 42) | 10 842 446, 00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/01/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 42) | 84 870 988,12 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Przebudowa węzła dostępowego sieci GovNet i SŁR w KPRM | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Budżet państwa (część 16 i 42) | minimum 6 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Budowa Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego 2.0 | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 01/12/2026 | Środki z UE  (w przyszłej perspektywie finansowej oraz budżet państwa (cz. 17) | 70 000 000,00 zł. | Faza planowania |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Budowa i utrzymanie systemu teleinformatycznego wspierającego proces przyznawania dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2024 | Budżet państwa (część 43) | 510 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  Komenda Główna Policji | Wdrożenie rozwiązania ułatwiającego reagowanie na zagrożenia związane ze zdarzeniami kryzysowymi oraz przestępczością (w tym terroryzmem) oraz spełnienie oczekiwań społecznych odnośnie do sprawnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz współdziałania z innymi podmiotami, w tym współdziałania w dziedzinie obronności | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2026 | Budżet państwa (część 42) | 1 000 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | E-dowód 2.0 – dowód osobisty z drugą cechą biometryczną. Wprowadzenie do obiegu nowego wzoru dowodu osobistego, wyposażonego w identyfikatory biometryczne posiadacza (wizerunek twarzy i odciski dwóch palców), realizującego funkcje identyfikacji elektronicznej i podpisu osobistego. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | Termin realizacji zostanie określony w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu  z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. | Budżet państwa (część 42, 27 i 85) | 363 130 000 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi –„ KRK 2.0” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/03/2022 | Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (część 37) | 23 000 000 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2022 | Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (część 37 i 15) | 19 146 600,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Budowa i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania i kontroli świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, optymalizacji procesu sprawozdawczego w ww. obszarze | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/07/2020 | Budżet państwa (część 37) | 2 333 607,00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów oraz utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/08/2023 | Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (część 15 i 37) | 12  200 000 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Platforma zapewniająca bezpośrednią wymianę danych między instytucjami, zawierająca bazę danych o nieletnich oraz o zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | w trakcie ustalania | Budżet Państwa (część 37) | W trakcie szacowania | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Stworzenie jednolitego programu informatycznego dla kuratorskiej służby sądowej w Polsce | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15) | W trakcie szacowania | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości  Prokuratura Krajowa | Informatyzacja procesów postępowania karnego | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2026 | Perspektywa finansowania 2021-2027 POPC 2021-2027 oraz/lub budżet państwa (część 37) | Ok 120 000 000 zł. | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie | Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/02/2021 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 37) | 3 499 775,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | zmiana systemu Apollo na inny, który zostanie zintegrowany z posiadanymi systemami Krajowej Szkoły, zwłaszcza EZD PUW (i później EZD RP). | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | w trakcie ustalania | Budżet państwa (część 15) | W trakcie szacowania | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa | Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 88) | 154 323 095,89 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Krajowy Rejestr Zadłużonych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 29/08/2021 | Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (cześć 37 i 15/01) | 13 692 997,75 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości Służba Więzienna | Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3 | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 01/10/2022 | Budżet państwa (część 37) | 96 616 500,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Promocja parków narodowych jako marki | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/10/2022 | II oś POIŚ oraz budżet państwa (część 41) | 5 641 900,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska Instytut Badawczy Leśnictwa | LasWodaPowietrze – otwarty dostęp do danych badawczych o zagrożeniu lasów w Polsce | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/12/2024 | DERC 2021-2027, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz budżet państwa (część 51). | 6 720 000,00 zł. | faza planowania |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2 | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 292 384 371,57 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia | KPK – Krajowy Punkt Kontaktowy dla e-Zdrowia w Polsce | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2022 | KE-INEA Instrument “Łącząc Europę” w sektorze telekomunikacji /ang. Connecting Europe Facility, CEF/ oraz budżet państwa (część 46) | 2 647 895,62 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Rozwój systemu P1 oraz zapewnienie ciągłości działania systemów utrzymywanych przez Centrum e- Zdrowia, w tym systemów wytworzonych w ramach projektów P1, P2 i P4 | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 46) | 315 084 067 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Projekt „e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/08/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 60 630 473,19 | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia | System e-Krew – Utrzymanie i rozwój Systemu e-Krew | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 46) | 7 903 486,32 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia | System Poltransplant | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2022 | Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, budżet państwa (część 46) | 31 490 000 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z informatyzacją placówki oraz prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej | 4.2.3. Podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i publicznej oraz specjalistów TIK | 29/01/2022 | POWER oraz budżet państwa (część 46) | 9 483 150,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/09/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 177 941 279,73 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia | System Monitorowania Kosztów Leczenia. Wprowadzenie mechanizmów związanych z optymalizacja oraz zinformatyzowaniem procesów związanych z taryfikacją świadczeń opieki zdrowotnej. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/09/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 10 963 081,80 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia  Uniwersytet Medyczny w Łodzi | „InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) | 6 068 387,09 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy | Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 16 843 877,97 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/07/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 7 374 959,91 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny | Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce „ProfiBaza” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 29/05/2021 | Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 28 411 595,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Zdrowia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 29/01/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) | 21 420 274,30 zł | faza realizacji |
|  | Urząd Regulacji Energetyki | Zintegrowany system teleinformatyczny – sprawozdawczość przedsiębiorców paliwowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 01/07/2021 | Budżet państwa – zwiększony limit części 50 lub rezerwy celowe | 15 256 809,00 zł | faza planowania |

\* Zgodnie z rekomendacjami Rządowego Biura Monitorowania Projektów zawartymi w dokumencie Zarządzanie projektami strategicznymi rekomendacje

Faza przygotowania – część cyklu życia projektu obejmująca definiowanie i opisanie inicjatywy projektowej, pozwalające podjąć decyzję o rozpoczęciu szczegółowego planowania projektu. Fazę kończy opracowanie Karty Projektu, będącej podstawą decyzji o rozpoczęciu szczegółowego planowania projektu.

Faza planowania – kolejna po fazie przygotowania część cyklu życia projektu poświęcona rozpatrzeniu różnych wariantów realizacji oraz stabilizacji projektu, w tym dopasowaniu metodyki), a następnie szczegółowemu jego zaplanowaniu. Obejmuje ona w szczególności: zdefiniowanie zakresu, działań, zasobów (w szczególności ludzkich), planu prac, oszacowanie kosztów, wskazanie i hierarchizację ryzyk, doprecyzowanie przyszłych korzyści oraz przyjęcie standardów jakości. W tej fazie należy uzyskać pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Fazę kończy opracowanie Planu projektu, który może ulegać modyfikacjom w dalszych fazach projektu.

Faza realizacji – część cyklu życia projektu skoncentrowana na wypełnianiu planu projektu oraz jego celów poprzez dostarczanie produktów. Wymaga odpowiedniego reagowania na wszelkie zagadnienia i ryzyka w trakcie realizacji.

Zakończony - projekt, którego realizacja została zakończona.