| Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy |  |
| --- | --- |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy |  |
| AKTUALIZACJA |  |

Plan działania 2025 – 2027

| Lp. | Stan pożądany | Niezbędne działania do realizacji zapewnienia dostępu | Termin | Koszt tys. zł. | Osoba odpowiedzialna | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostępność architektoniczna: |  |  |  |  |  |  |
|  | zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków | przebudowa parteru budynku E, w tym dostosowanie Punktu Informacyjnego WSSE, obejmująca: - dostosowania wysokości blatów, - dostosowanie oświetlenia wejść do budynku do wymogów natężenia ok. 100 lx, - oznakowanie budynku i wejść tablicami informacyjnymi, - oznaczenie wejść do budynku w sposób wyróżniający z elewacji | 2025- 2027 r. | 50,0 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej | - zrezygnowano z instalacji drzwi rozsuwanych; - dostosowanie wysokości blatów zostanie przeprowadzone w II kwartale 2025 r. , szacowany koszt 30 tys., |
|  |  | przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni brukowej wjazdu i placu wewnętrznego obejmujące: - oznaczenie miejsc parkingowych, - niwelacja stromizn podjazdu | 2025 r. | 140,0 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
|  | instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych | montaż 0,5 m przed każdym pierwszym stopniem schodów w górę oraz 0,5 m przed pierwszym stopniem schodów w dół, na całej szerokości schodów oznakowania dotykowego – pas ostrzegawczy | 2025-2027 r. | 15,0 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
|  | zapewnienie w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń administracyjnych | wymiana oznaczeń informacyjnych i na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe, kontrastowe i oznaczenie ich pismem Braille’a | w ramach przebu-dowy Punktu Informa-cyjnego | 5,0 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
| Dostępność cyfrowa: |  |  |  |  |  |  |
|  | osiągnięcie standardu WCAG 2.1 zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | pełne dostosowanie strony internetowej WSSE do wymagań o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | działanie stałe | bezkosztowo | Koordynator ds. dostępności cyfrowej | strona internetowa WSSE w Bydgoszczy pełni funkcję informacyjną oraz BIP. Nadzorowanie zamieszczanych informacji pod względem standardów WCAG 2.1 i technicznych możliwości udostępnionych przez producenta serwisu informacyjnego Gov.pl |