Załącznik 3 do Regulaminu aktualizacji LPS – Kryteria weryfikacji projektów w ramach Listy Projektów Strategicznych

Kryteria dostępowe

| Projekt może zostać objęty wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jest gotowy do realizacji oraz spełnia warunki dla sieci inteligentnych. Gotowość do realizacji projektu. | Projekt musi spełniać łącznie następujące warunki: - Kwalifikowalność projektu oraz Beneficjenta, zgodnie z POIiŚ 2014-2020, - Zgodność z celami szczegółowymi działania / priorytetu inwestycyjnego POIiŚ, - Możliwości realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektu / działania / typu inwestycji, - Wykonalność założeń rzeczowych, - Wykonalność założeń czasowych, - Data planowanego zakończenia projektu nie jest późniejsza niż 31 grudnia 2023 r., - Sporządzono harmonogram realizacji projektu zawierający poszczególne etapy postępowań przetargowych oraz etapy uzyskiwania poszczególnych pozwoleń administracyjnych, - Planowana infrastruktura jest inteligentną siecią (smart gas infrastructure) w rozumieniu wytycznych Komisji Europejskiej Guidance on Ex Ante Conditionalities for the European Structural and Investment Funds, - Projekt został ujęty w planie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, o którym mówi art. 16 ustawy Prawo Energetyczne, - Projekt posiada pozytywną i ważną decyzję KE w zakresie pomocy publicznej, jeżeli jest wymagana, - Zakres projektu był objęty strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla Listy projektów strategicznych w ramach POIiŚ 2014-2020. |
| --- | --- |
| Projekt realizowany jest na terenie niezgazyfikowanym | Projekt realizowany w lokalizacji, gdzie nie jest zbudowana ani planowana sieć dystrybucyjne gazu ziemnego. Na potrzeby niniejszego kryterium terenem niezgazyfikowanym jest obszar gminy, w której ani jeden odbiorca nie jest przyłączony do sieci gazowej. Kryterium jest spełnione, jeżeli projekt w całości lub w części jest bezpośrednio dedykowany gazyfikacji co najmniej jednej gminy niezgazyfikowanej. |

Kryteria szeregujące

| SEKTOR GAZOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kryterium | Opis kryterium | Punktacja | Źródło informacji | Waga | Maksymalna liczba punktów |
| 1. | Liczba inteligentnych funkcjonalności | Liczba inteligentnych funkcjonalności spośród tych wymienionych w opisie VII osi POIiŚ. | Liczba określana jest w odniesieniu do wykazu funkcjonalności inteligentnych sieci gazowych, jaki jest wskazany w opisie VII osi POIiŚ 2014-2020: - elastyczność; - akceptacja innych paliw gazowych; - inteligentne wykorzystanie gazu; - kosztowo-efektywna i bezpieczna eksploatacja. Za każdą kolejną inteligentną funkcjonalność powyżej jednej funkcjonalności, jaka jest realizowana przez projekt, przysługuje 1 pkt | Fiszka projektowa | 2 | 6 |
| 2. | Gotowość inwestycji | Posiadanie niezbędnych do realizacji projektu pozwoleń i decyzji administracyjnych | Liczba punktów przyznawana za osiągnięte kolejne etapy przygotowania projektu: (przyznane punkty w ramach kryterium sumują się – max. 6 pkt) - Inwestor posiada prawo do dysponowania co najmniej 50% powierzchni gruntów pod inwestycję, - 1 pkt - Inwestor posiada prawo do dysponowania 100% pow. gruntów pod inwestycję- 1 pkt - Inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę na 100% zakresu inwestycji – 1 pkt - Projekt uzyskał pozwolenie na budowę na zakres odpowiadający 100% wartości całkowitej projektu – 2 pkt - Projekt posiada projekt budowlany (może być niezatwierdzony) dla 100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia - 1 pkt Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy któryś z ww. etapów przygotowania inwestycji, projektowi przysługuje max ilość pkt za gotowość w ramach tego etapu. | Fiszka projektowa | 1 | 6 |

Dla inwestycji dotyczących sieci gazowych wymagane jest wdrożenie min. jednej inteligentnej funkcjonalności w ramach działania 7.1 POIiŚ.