Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Transformacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie Adamietz sp. z o.o. dzięki technologiom automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji o numerze KPOD.01.11-IP.06-0100/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w Adamietz sp. z o.o. (dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia) z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 25 sierpnia do 9 września 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198) w związku z rozdziałem V pkt 9 oraz rozdziałem VII ust. 2 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament przez Departament Kontroli i Audytu.

Zakres kontroli obejmował: wykonanie przedsięwzięcia pn.: Transformacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie Adamietz sp. z o.o. dzięki technologiom automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G T2 – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 85/II/P/KPO/A/24/DWMiFE zawartej 16 grudnia 2024 r., zmienionej aneksem nr 1 z 17 lutego 2025 r. i aneksem nr 2 z 1 kwietnia 2025 r. (dalej: umowa).

Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G T2, tj. zrealizował przedsięwzięcie pn. Transformacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie Adamietz sp. z o.o. dzięki technologiom automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w miejscowości Strzelce Opolskie w województwie opolskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy.

Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał dwa zadania, które stanowiły o realizacji przedsięwzięcia, tj.:

- Zakup - środki trwałe, polegające na nabyciu urządzeń produkcyjnych, tj. lasera na ciele stałym oraz prasy krawędziowej z zrobotyzowanym ramieniem.

- Zakup - wartości niematerialnych i prawnych (WNiP), polegające na zakupie i wdrożeniu systemów teleinformatycznych, tj. oprogramowania branżowego wspomagającego procesy produkcji oraz rozbudowie systemu Comarch EPR.

W wyniku weryfikacji wydatków – obejmującej 10 faktur i ich opisów (100% związanych z realizowanym przedsięwzięciem) potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy. Na podstawie 4 dokumentów OT, potwierdzono ujęcie w ewidencji księgowej 2 środków trwałych oraz 2 WNiP. Potwierdzono, że wszystkie faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności.

W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 4 postępowania w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie weryfikacji dokumentacji ww. postępowań (tj. 100%) potwierdzono, że zostały one przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Zasadzie konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1, stanowiącej załącznik nr 10 do umowy.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.