Paweł Szefernaker	                                                                     Warszawa, 15 października 2021 r.
Sekretarz Stanu

DT-WOP-0733-2-9/2021/WI

Pani Wioletta Zwara

Sekretarz Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Szanowna Pani Sekretarz,

stosownie do postanowień zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 705), przekazuję w załączeniu raporty z postępu rzeczowo – finansowego za III kwartał 2021 r. dotyczące realizacji następujących projektów informatycznych:

- System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP – beneficjent MSWiA;

- e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów - beneficjent MSWiA;

- System Rejestracji Broni (SRB) - beneficjent MSWiA;

- System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0 – beneficjent Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Uwzględniając powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie przedmiotowych raportów przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Dodatkowo informuję, że w dniu 5 października br. Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie złożonego „Wniosku o zmianę wniosku                         o przyznanie dofinansowania”, wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0 do 31 grudnia 2022.  Uwzględniając powyższą okoliczność w załączeniu przekazuję zaktualizowany opis założeń przedmiotowego projektu. Informuję jednocześnie, że w najbliższym czasie zostaną również zaktualizowane harmonogramy założeń projektu, zarówno w aspekcie finansowym jak i terminów realizacji poszczególnych kamieni milowych, co zostanie uwzględnione w nowym opisie założeń projektu jak również w kolejnych edycjach raportów kwartalnych                z realizacji projektu.

Wskazuję również, że decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września br. realizacja projektu pn. System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP została wydłużona do 30.09.2023 r. i poszerzona o realizację komponentu szkoleniowego upowszechniającego wiedzę o SMUP. W związku z powyższym beneficjent projektu niezwłocznie złoży do akceptacji KRMC zaktualizowany opis założeń przedmiotowego projektu. Po zatwierdzeniu zaktualizowanego opisu przez KRMC beneficjent zaktualizuje również dane w raporcie z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Łączę wyrazy szacunku,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Paweł Szefernaker
Sekretarz Stanu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:

- Raporty (4 sztuki).

- Opis założeń projektu pn. System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0