RM-111-163-20

UCHWAŁA NR 165/2020

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I” wprowadza się następujące zmiany:

1)	nazwa programu wieloletniego otrzymuje brzmienie:

„Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”;

2)	§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Okres realizacji Programu ustala się na lata 2019–2025.”;

3)	w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawcą Programu jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jako inwestor”;

4)	w § 4 ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w poszczególnych latach wyniosą:

1)	2020 r. – 448 tys. zł;

2)	2021 r. – 44 185 tys. zł;

3)	2022 r. – 167 782 tys. zł;

4)	2023 r. – 218 248 tys. zł;

5)	2024 r. – 199 608 tys. zł;

6)	2025 r. – 108 514 tys. zł.

3. Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w poszczególnych latach wyniosą:

1)	2019 r. – 3 244 tys. zł;

2)	2020 r. – 16 051 tys. zł.

4. Środki własne inwestora, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zaplanowano do poniesienia w 2025 r. – 113 972 tys. zł.”;

5)	załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prezes rady ministrów

MATEUSZ MORAWIECKI

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

)	Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.