OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WPROWADZENIE

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem i realizacją robót pn.: „Poprawa brd na skrzyżowaniu w ciągu DK94 w m. Paczyna w woj. śląskim ", zwana dalej zadaniem.

  - Definicje

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział  w Katowicach, 
ul. Myśliwska 5, 40-014 Katowice.

Wykonawca – Podmiot wybrany przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad sporządzaniem dokumentacji projektowej, prowadzeniem procedur formalno-prawnych oraz wykonywaniem robót budowlanych.

Wykonawca robót – firma z którą Zamawiający zawarł umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

  - Cel zamówienia

Zamawiający powierzy Wykonawcy sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt 1.1. niniejszego Opisu, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących prawidłowości zaprojektowania, sprawności przeprowadzenia procedur formalno-prawnych, prawidłowości wykonania, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.

  - Zakres objęty nadzorem

Nadzorem inwestorskim należy objąć całość zamówienia publicznego obejmującego zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Poprawa brd na skrzyżowaniu w ciągu DK94 w m. Paczyna w woj. śląskim " – w zakres powyższego zamówienia wchodzi:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz projektu docelowej organizacji ruchu wraz z  uzyskaniem niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych w tym ZRID, stanowiących podstawę do rozpoczęcia robót,

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK94 z DP 2913S,

- budowa infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, wydzielonych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania,

- budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową i inne,

- rozbiórka i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN wraz z określeniem kategorii ruchu (KR),

- rozbudowa skrzyżowania o pasy do skrętu w lewo na ciągu drogi krajowej,

- budowa dwóch zatok autobusowych na wlocie południowo-wschodnim oraz północno- zachodnim DK94

- budowa oświetlenia dedykowanego na 4 przejściach dla pieszych (1 istniejącym i 3 nowych) wraz z budową 2 stref przejściowych:

  - południowo-wschodni wlot DK94 – lokalizacja istniejącego przejścia dla pieszych ze strefą przejściową,

  - ul. Pniowska, północno-wschodni wlot podporządkowany – lokalizacja nowego przejścia dla pieszych bez strefy przejściowej,

  - ul. Pniowska, południowo-zachodni wlot podporządkowany – lokalizacja nowego przejścia dla pieszych bez strefy przejściowej,

  - północno-zachodni wlot DK94 – lokalizacja nowego przejścia dla pieszych ze strefą przejściową.

- budowa kanału technologicznego,

- budowa oświetlenia tarczy skrzyżowania,

- korekta oznakowania poziomego i pionowego.

Więcej informacji na temat zadania na którym będzie sprawowany nadzór znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/368599/poprawa-brd-na-skrzyzowaniu-w-ciagu-dk94-w-m-paczyna-w-woj-slaskim, zamówienie pn.: „Poprawa brd na skrzyżowaniu w ciągu DK94 w m. Paczyna w woj. śląskim”.

  - Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Wykonawcy na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów:

- umowę zawartą z Wykonawcą robót,

- ofertę Wykonawcy robót,

- Program Funkcjonalno-Użytkowy.

- Zakres usług

  - Obowiązki ogólne

Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (Zamawiający).

Nadzór inwestorski pełnić będzie Wykonawca wybrany przez Zamawiającego w drodze rozpoznania cenowego, dysponujący odpowiednimi specjalistami do pełnienia zadań nadzoru.

Nadzór będzie odpowiedzialny za:

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowalne, normami i innymi przepisami polskiego prawa;

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z dokumentacją techniczną i SST opracowaną w toku realizacji umowy przez Wykonawcę robót;

- wykonywanie innych czynności o których mowa w umowie i niniejszym opisie;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją zadania.

Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

  - Szczegółowe obowiązki  Nadzoru w czasie realizacji zadania

Wszystkie czynności wykonywane przez Nadzór Inwestorski muszą być zgodne 
z obowiązującym przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Ustawą z dnia 20 marca 1985r. o drogach publicznych, Kodeksem Cywilnym.

- Do podstawowych obowiązków należy:

- Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Organizowanie, udział oraz prowadzenia rad technicznych w imieniu Zamawiającego 
w trakcie sporządzania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz prowadzenia robót budowlanych.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru końcowego.

- Potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy i Księdze Obmiarów – faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów i warunków zewnętrznych  (temperatura, opad atmosferyczny itp.), oraz usunięcia wad, a także potwierdzanie wpisem w Księdze Obmiarów kontrolowanych wielkości parametrów robót i rozliczeń realizowanych zadań budowlanych.

- Sporządzanie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót protokołów konieczności związanych z realizacją robót dodatkowych, zamiennych lub zwiększenia ilości kosztorysowych wraz z załączonymi i uzgodnionymi przedmiarami.

- Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót.

- W sprawach finansowych i prawnych podejmowanie decyzji po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie wg ustalonych wzorów.

- Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót.

- Nadzorowanie robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót.

- Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki.

- Sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego Robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10–tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany. Po zakończeniu Robót, przed odbiorem końcowym zostanie sporządzony raport końcowy.

- Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

- Wnioskowania:

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej  
i uzyskania zgody Zamawiającego  na zmiany,

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

- Wyrażania zgody na podzlecenie części robót (gdy podzlecenie dopuszczone jest 
w Umowie) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę robót (zatrudnienie podwykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego),

- Wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

- Akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę robót, w przypadku zmiany oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji,

- Żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót,

- Dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie z Umową,

- Udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową,

- Uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu 
i zawartych w nim rozwiązań,

- Kontrolowanie i nadzorowanie przebiegu podejmowanych przez Wykonawcę robót czynności formalno-prawnych związanych z realizacją dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych, podziałów geodezyjnych oraz wszelkich zezwoleń 
i opinii zmierzających do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych,

- Wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową,

- Rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę robót Roboty Dodatkowe oraz podstawowe,

- Dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,

- Wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z  warunkami Umowy 
i przepisami BHP,

- Dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- Organizowania narad koordynacyjnych (Rad budowy) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, pisemne zwoływanie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym Stronom (Wykonawcy robót i Zamawiającemu) w terminie do 2 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót

- Ścisłej współpracy z autorem dokumentacji w zakresie sprawowanego przez niego Nadzoru.

- Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to, czy od Wykonawcy robót wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:

- Akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę robót źródeł,

- Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

- Akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami SST,

- Kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji  stosowanych metod wytwarzania,

- Kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz  uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

- Zlecaniu Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości,

- Dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót,

- Akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi,

- Weryfikowaniu i akceptowaniu PZJ (Program Zapewnienia Jakości),

- Zatwierdzaniu zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót,

- Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZJ będzie dokonywał oceny zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę robót.

- Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru:

- Wykonywanie pomiarów geodezyjnych celem szczegółowej kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót zadania nad którym sprawowany jest przedmiotowy nadzór inwestorski.

- Ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę robót.

- Akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiar.

- Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju 
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- Zlecanie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Inspektor zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę robót na 14 dni wcześniej),

- Ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian  w robotach 
i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia,

- Ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót kosztów, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji  Zamawiającego,

- Dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

- Sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy robót wartości zakończonych 
i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wpłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę robót), oraz opracowanie miesięcznych informacji 
z postępu robót,

- Poświadczenie terminu zakończenia robót,

- Stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności  
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,

- Sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, ustalanie i wnioskowanie zakresu konieczności korekt wyliczeń Wykonawcy robót i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy robót),

- Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy,

- Rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia,

- Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi 
i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów,

- Składanie do Zamawiającego pisemnych regularnych informacji (raporty) 
z postępu robót (finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy.

- kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 
o których mowa w Umowie na roboty budowlane, wraz ze składaniem do Zamawiającego comiesięcznych informacji na ten temat.

- Obowiązki Inspektora Nadzoru w okresie rękojmi za wady i gwarancji dla Robót

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie rękojmi za wady i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót, potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancyjnym, uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych 
i w odbiorze pogwarancyjnym.

W ramach tych czynności do podstawowych obowiązków Wykonawcy robót usługi nadzoru inwestorskiego należy:

- Finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy.

- Nadzór nad usuwaniem wad przez Wykonawcę robót.

- Odbiór robót związanych z usunięciem stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wad.

- Uczestnictwo w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach obiektu 
w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem procedur dotyczących zgodności realizacji Robót z warunkami umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Czas wykonywania usługi nadzoru:

Usługa nadzoru będzie realizowana w terminie do 55 miesięcy, w tym:

- do 19 miesięcy w okresie sporządzania dokumentacji projektowej, uzyskiwania dokumentów formalno-prawnych oraz realizacji robót i rozliczenia zadania,

- 36 miesięcy w okresie rękojmi i gwarancji liczony od dnia odbioru robót.

Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi w dniu podpisania umowy.

  - Wymagania

Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały czas sporządzania dokumentacji projektowej, uzyskiwania dokumentów formalno-prawnych oraz realizacji robót.

Wykonawca winien wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, wskaże osobę, która spełnia następujące wymagania:

    - Inspektor Nadzoru

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w Formularzu „Potencjał Kadrowy”, legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na funkcję wymienioną poniżej wskaże osobę, która spełnia następujące wymagania:

- Osoba do pełnienia funkcji: Inspektor Nadzoru

  - wymagana liczna osób: 1

  - minimalne kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważnej.

  - minimalne doświadczenie: budowę lub przebudowę lub remont drogi klasy min. G albo nadzór nad budową lub przebudową lub remontem drogi klasy min. G,na stanowisku/stanowiskach: Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy lub Kierownika robót.

Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1693 ze zm.).

Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunków, o których mowa powyżej i należy przedstawić go w Formularzu „Potencjał Kadrowy”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe wymagania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik

  - Pomieszczenia, sprzęt, środki transportu i łączności

Zamawiający nie zapewnia nadzorowi pomieszczeń, środków transportu i sprzętu koniecznego do pełnienia nadzoru.

W związku z powyższym Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem zorganizować pomieszczenia biurowe dla pracy personelu, zapewnić ich eksploatację, 
w tym wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia). Nadzór wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru w ilości podanej w poniższej tabeli:

| Lp | Wyszczególnienie | Min. liczba jednostek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A | Sprzęt |  |
|  | - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem | 1 |
|  | - drukarka | 1 |
|  | - cyfrowy aparat fotograficzny | 1 |
| B | Środki łączności |  |
|  | - telefon komórkowy | 1 |
| C | Środki transportu |  |
|  | #### - samochód osobowy | 1 |

  - Kontrola jakości robót

Zamawiający będzie kontrolował jakość pracy Nadzoru w oparciu o:

- regularne sprawozdania z procesu projektowego, kontrola projektanta;

- rzetelne i fachowe prowadzenie rad budowy, częstotliwość i jakość wpisów 
w dzienniku budowy;

- terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy (tj. sprawozdań, raportów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji i raportów geodezyjnych);

- kontrole zgodności wykonywanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi, przepisami prawa, projektem i z wykonanymi robotami;

- stałą obecność Inspektora Nadzoru w odniesieniu do harmonogramu robót w czasie realizacji zadania.

  - WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Opis sposobu obliczenia ceny:

      - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy, wyliczając poszczególne ceny jednostkowe netto według kolejności. Wykonawca powinien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto, dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczyć cenę netto łącznie.

      - Wszystkie skalkulowane koszty Wykonawca zsumuje i wstawi do pozycji „Razem wartość netto”. Obliczoną w ten sposób „Wartość netto łącznie” należy powiększyć o wartość podatku VAT. Obliczoną w ten sposób „Cenę oferty brutto” należy następnie przenieść do Formularza Ofertowego (Załącznik nr 2).

      - Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego oraz cena Oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.

      - Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało wątpliwość, czy Wykonawca ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia).

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty

      - w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną, za którą Wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie.

- Wyjaśnienia treści Ogłoszenia:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, kierując wniosek na adres: GDDKiA O/Katowice Rejon w Zabrzu, ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze; bądź drogą elektroniczną na adres: rdk_zabrze@gddkia.gov.pl

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek zawierający zapytania do treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu o którym mowa w pkt II.2 Ogłoszenia lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Pozostałe zasady postępowania:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:

- Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,

- Wykonawca nie złożył Formularza ofertowego i/lub Formularza ofertowego i/lub nie uzupełnił dokumentów i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy,

- Oferta została złożona po terminie,

- Zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca nie spełnia wymagań w zakresie niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia lub potencjału technicznego (jeśli zamawiający określił takie wymaganie).

- Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  - wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

  - W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.

  - jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (jeśli są inne kryteria), zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - unieważnienia postępowania, w szczególności gdy:

- nie złożono żadnej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Sporządził Paweł Dziarmaga