Odpowiedź na uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia z 9 sierpnia 2019, znak sprawy: DRC-VI.0221.12.2019.JŁ do Opisu Założeń Projektu Informatycznego: E*-doradztwo: trafny wybór kierunku studiów szansą na sukces* , Beneficjent Politechnika Krakowska

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | **Organ**  **wnoszący**  **uwagi** | **Jednostka**  **redakcyjna,**  **do której**  **wnoszone**  **są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odpowiedź Beneficjenta** |
| 1 | MIiR | 2. Efekty  projektu | Nazwa wskaźników „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3”  oraz „Liczba załatwionych spraw (liczba obywateli posiadających profil zaufany, którzy skorzystali z udostępnionej on-line usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie V-VII PRK)” jest niezgodna z nazwą wskaźnika obowiązkowego dla projektu typu I w działaniu 2.1 POPC. | Proszę o uzupełnienie nazwy wskaźników „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja” oraz  „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną”. | Uwaga zasadna, dokonano stosownej korekty |
| 2 | MIiR | 2. Efekty  projektu | Poza wskaźnikami obligatoryjnymi, należy podać inne wskaźniki zdefiniowane dla działania 2.1 POPC wraz z wartościami docelowymi, jeżeli są one adekwatne dla danego projektu np. „Przestrzeń dyskowa serwerowni”, „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne”, „Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym”. | Proszę o weryfikację czy inne wskaźniki zdefiniowane dla działania 2.1 POPC dla projektu są adekwatne. W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o wpisanie do dokumentu | Pozostałe wskaźniki zdefiniowane dla działania 2.1 POPC nie są adekwatne do specyfiki projektu, z tego powodu nie wprowadzono dodatkowego wskaźnika do dokumentu |
| 3 | MIiR | 3. Kamienie  milowe | W projekcie zdefiniowano 9 kamieni milowych  jednak ich rozmieszczenie w czasie nie  zapewni właściwego monitorowania projektu  (raporty składane kwartalnie). W okresie  pomiędzy 2020-04-30 a 2022-03-31  zdefiniowano zaledwie 1 kamień milowy. | Proponuje się zdefiniowanie w opisie 1 lub 2  dodatkowych punktów kontrolnych we wskazanym  okresie w terminach różnych od kamienia  milowego nr 3. | Uwaga zasadna, stosowne zmiany wprowadzono do dokumentacji.  Dotychczasowy kamień milowy nr 3 „Opracowanie modeli prototypów e-usług” podzielono na 3 etapy  Etap 1: e-profil psychologiczno-kompetencyjny termin 2020-09-30  Etap 2• e-bilans szans rynkowych.  termin 2021-04-30  Etap 3: •e-szanse rekrutacyjne i e-rejestracja na uczelnie.  termin 2021-08-31  Rozdzielono implementację oraz testy dla prototypów wizytówek oraz e-usług –wprowadzono punkty 6,7.  Implementacja prototypów wizytówek i e-usług (etapy 1,2,3)  termin 2022-01-31  Testy oraz poprawki implementacyjne dla:  • wizytówek,  • e-usług (etapy 1,2,3)  Termin 2022-03-31 |