|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)”*** *(wnioskodawca Uniwersytet Warszawski, beneficjent Uniwersytet Warszawski)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy. | W kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w poz. 2 Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi we wzorze formularza „.. należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych”. W projekcie jeszcze nie został zatwierdzony wniosek rozliczający zaliczkę. W związku z powyższym w danym punkcie należy wpisać 0%. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W kamieniach milowych dotyczących digitalizacji w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” wykazano „planowany”.  Jednocześnie w części „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” w kolumnie „wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” wskaźnik „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” osiągnął wartość większą od 0. | Proszę o analizę i korektę raportu w części dot. statusu osiągnięcia kamieni milowych. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W stosunku do poprzedniego kwartału zmieniona została docelowa wartość wskaźnika „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **4** | **MC** | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Zgodnie z instrukcją „ Należy wpisać nazwę, planowanego udostępnienia/digitalizacji lub udostępnionego/zdigitalizowanego zasobu”. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **5** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z założeniami projektu zaakceptowanymi przez KRMC produktami są:   * Aplikacja back-end – odpowiedzialna za przechowywanie i zarządzanie danymi * Interfejs API – służący do komunikowania się pomiędzy aplikacją backend a aplikacjami frontend * Strona internetowa będąca elementem warstwy frontend odpowiedzialna za wprowadzanie i wyświetlanie danych (Portal internetowy) * Aplikacja mobilna będąca elementem warstwy frontend odpowiedzialna za wprowadzanie i wyświetlanie danych,   które (z wyjątkiem API) nie są wymienione w produktach projektu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub uzupełnienie raportu. |  |