Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Rozwój działalności gospodarczej ZPUE S.A. poprzez inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwie o numerze KPOD.01.11-IP.06-0186/23. 

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę doraźną w ZPUE S.A. (dalej: OOW[footnoteRef:1] lub Spółka). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 27 sierpnia do 23 września 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:2] w związku z rozdziałem II pkt 4 i rozdziałem V pkt 9 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [2:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Rozwój działalności gospodarczej ZPUE S.A. poprzez inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwie (dalej: Przedsięwzięcie) w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 132/II/P/KPO/ZPUE/24/DWMiFE zawartej 2 stycznia 2025 r.[footnoteRef:3] [3:  Zmienionej aneksem nr 1 z 29 maja 2025 r. oraz wnioskami z 24 lipca i 23 grudnia 2025 r. oraz 2 lutego 2026 r. Dalej: umowa.] 


Stwierdzono, że OOW zrealizował Przedsięwzięcie w zakładzie ZPUE S.A. we Włoszczowej, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia oraz opisem Przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał 7 zadań: Inwestycje w automatyzację i robotyzację na wydziale prefabrykacji materiałów metalowych, Inwestycje w robotyzację i automatyzację na wydziale prefabrykacji materiałów betonowych, Inwestycje w automatyzację i robotyzację na wydziale prefabrykacji i stacji MRW, Inwestycje w automatyzację i robotyzację na wydziale obróbki tworzyw sztucznych, Inwestycje w automatyzację i robotyzację na wydziale montażu rozdzielnic nN i SN, Inwestycje w automatyzację i robotyzację w utrzymaniu ciągłości procesu, Inwestycje w cyfryzację i automatyzację, a także integracja procesów realizowanych przez wszystkie inwestycje.

W wyniku weryfikacji wydatków, na podstawie 54 (100% wszystkich) faktur związanych z realizowanym Przedsięwzięciem potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy, z zastrzeżeniem, że: na 40 opisach wskazano nieprawidłową kategorię kosztów, na 52 opisach brakowało wskazania nr księgowego oraz informacji o sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym przez upoważnioną osobę; na 30 opisach nie wyszczególniono wartości VAT; na 5 opisach nie wskazano wartości w zł ujętych w księgach, przeliczonej po kursie EUR. Ponadto na 8 dokumentach OT nie wskazano adresu lokalizacji środka trwałego/Wartości Niematerialnych i Prawnych. W trakcie czynności kontrolnych OOW przedłożył poprawione opisy do faktur oraz skorygowane dokumenty OT.
Potwierdzono, że OOW prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową i odrębny kod księgowy dla Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że w 2024 r. na 1 koncie oraz w 2025 r. na 3 kontach nie stosował odrębnego kodu umożliwiającego identyfikację transakcji związanych z Przedsięwzięciem, co uznano za uchybienie.
Potwierdzono, że wydatki na realizację Przedsięwzięcia dotyczące kosztów kwalifikowalnych zostały poniesione przez OOW w okresie kwalifikowalności.

Na podstawie 2 badanych postępowań (10% wszystkich) potwierdzono, że zostały one przygotowane i przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.
Niemniej jednak, za uchybienie uznano niewskazanie w 1 z badanych postępowań w Protokole z szacowania wartości zamówienia jaka została przyjęta wartość szacunkowa tego zamówienia, co naruszało wymóg określony w § 3 ust. 8 Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1[footnoteRef:4].  [4:  Stanowiącej załącznik nr 10 do umowy.] 


Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
W przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych zarekomendowano dokładanie przez Spółkę należytej staranności i dbałości przy sporządzaniu dokumentów księgowych.
