OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO
Aplikacje.gov.pl

Numer projektu:		Status dokumentu (*niepotrzebne skreślić):	roboczy/w fazie akceptacji/ odrzucony/zaakceptowany/zamknięty*

Obszar projektu	Administracja publiczna	Właściciel biznesowy projektu	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, dalej NASK
Osoba kontaktowa	Wojciech Racięcki	Adres e-mailowy	wojciech.raciecki@nask.pl
Telefon	698 616 080
Osoba kontaktowa	Piotr Biłas	Adres e-mailowy	piotr.bilas@mc.gov.pl
Telefon	723 997 908

Spis treści

„CZY PROJEKT JEST KORZYSTNY, WYKONALNY I POTRZEBNY?”
INFORMACJE OGÓLNE
  1. Nazwa projektu
aplikacje.gov.pl - platforma systemu EZD
  1. Wnioskodawca
Lider
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut Badawczy (NASK), Kolska 12 Warszawa, /NASK-Instytut/SkrytkaESP
Partner
Ministerstwo Cyfryzacji (MC), ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, /MAiC/SkrytkaESP/

  1. Osoba do kontaktów
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
Wojciech Racięcki, wojciech.raciecki@nask.pl, +48 698616080
Ministerstwo Cyfryzacji
Piotr Biłas, piotr.bilas@mc.gov.pl, +48 723997908
  1. Krótki opis projektu wraz z syntezą z wyniku analiz

Środowisko Aplikacje.gov.pl będzie portalem, na którym jednostki administracji publicznej będą mogły korzystać z wielu aplikacji do zarządzania dokumentacją i procesami biznesowymi w swoich organizacjach. Wszystkie aplikacje na portalu aplikacje.gov.pl będą pracować w trybie Software as a Service (SaaS) w chmurze. Główną i podstawową aplikacją będzie EZD, czyli Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Aplikacja ta będzie zapewniała skuteczne i zgodne z prawem zarządzanie dokumentacją.

Każdy podmiot komercyjny lub podmiot administracji publicznej będzie mógł stworzyć własne aplikacje i oferować je na portalu aplikacje.gov.pl płatnie lub bezpłatnie. Oferowane przez zewnętrznych producentów aplikacje będą dodatkowe i niezależne względem kluczowych aplikacji EZD. Wszystkie aplikacje oferowane muszą być w trybie SaaS. Aplikacje oferowane przez podmioty komercyjne muszą być tworzone w konwencji opensource.
NASK jako beneficjent projektu oraz operator systemu w celu kontroli bezpieczeństwa i spójności oferowanych przez podmioty komercyjne aplikacji będzie prowadzić proces certyfikacji. Aplikacje będą mogły pojawić się na portalu aplikacje.gov.pl po pozytywnym przejściu certyfikacji. Proces certyfikacji będzie płatny.
Kluczowe zasoby projektu:
- Aplikacja EZD
- Aplikacje dodatkowe: Urlopy, Delegacje, Karty obiegowe, Komunikator
- Baza profili jednostek administracji publicznej
- Wspólna biblioteka elementów graficznych
- Bazowanie na technologiach open source

Wartości dla odbiorców - jednostek administracji publicznej:
- Jednorazowa rejestracja instytucji
- Wprowadzanie zmian w strukturze organizacji i liście pracowników w jednym miejscu – automatycznie zostanie uwzględniane we wszystkich aplikacjach
- Dostęp do bezpłatnych (administracja rządowa) narzędzi pozwalających zgodnie z przepisami prawa realizować elektroniczne zarządzanie dokumentacją
- Możliwość korzystania z aplikacji na bazie istniejącego wyposażenia stanowisk pracy na wszystkich typach urządzeń w siedzibie i poza nią
- Zgromadzenie w jednym miejscu listy aplikacji pozwoli na łatwiejszy dostęp do informacji o ich użyteczności dla poszczególnych jednostek

  1. Typ projektu
Projekt ma charakter mieszany - obejmuje implementację oprogramowania oraz budowę części infrastruktury technicznej.
  1. Używane skróty i terminy

Pojęcie lub skrót	Znaczenie
Active-active	Konfiguracja chmury, w której zewnętrzne zapytania są rozkładane między przynajmniej dwie serwerownie.
Administracja publiczna	ogół administracji publicznej w Polsce, w tym administracja rządowa i JST
Administracja rządowa	administracja rządowa centralna, obejmująca też niezespoloną administrację rządową w województwie oraz administracja rządowa terenowa (wojewódzka), obejmująca w każdym województwie urząd wojewódzki oraz zespoloną administrację rządową w województwie (inspekcje i straże), na której czele stoi wojewoda.
Aplikacje	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) i inne usługi uruchomione na Platformie w formie usługowej (Software as a Service), które wytwarza NASK lub Podmioty komercyjne
Beneficjent	(i) NASK, będący jednocześnie właścicielem Projektu w kategoriach Kodeksu cywilnego (właściciel zakupionej infrastruktury i oprogramowania) i Operatorem biznesowym Platformy (decyduje o modelach wykorzystania Platformy) oraz (ii) MC w zakresie realizacji swoich zadań jako Partner (w które nie wchodzą zakupy sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji Projektu).
Centralny FW	centralny firewall; ochrona przy komunikacji pomiędzy aplikacjami i systemami, pomiędzy instancjami i usługami
COI	Centralny Ośrodek Informatyki
eDOK	System klasy EZD oferowany przez Centralny Ośrodek Informatyki
eDoręczenia	rozwiązania organizacyjno-techniczne zapewniające możliwość powszechnego wykorzystywania w Polsce usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego określonych w rozporządzeniu eIDAS.
ePUAP	Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
EZD	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
EZD PUW	System klasy EZD oferowany przez Podlaski Urząd Wojewódzki
FW	ang. Firewall (zapora ochronna)
IAM	ang. Identity and Access Management — usługa pozwalająca na zarządzanie tożsamością, uwierzytelnianie i zarządzanie uprawnieniami/rolami użytkowników.
IDS	ang. Intrusion Detection System — urządzenia poprawiające bezpieczeństwo sieci komputerowych poprzez wykrywanie ataków w czasie rzeczywistym
IPS	ang. Intrusion Prevention System – urządzenia sieciowe poprawiające bezpieczeństwo sieci komputerowych przez wykrywanie i blokowanie ataków w czasie rzeczywistym
Instancja	Maszyna lub maszyny wirtualne, w ramach których działa instalacja platformy specyficzna dla konkretnego urzędu.
JST	jednostka bądź jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo
Marketplace	Marketplace będzie miejscem, gdzie przedstawiciel instytucji może zarejestrować się i utworzyć swoją instancję platformy aplikacje.gov.pl. Ten komponent będzie też odpowiadał za instalowanie poszczególnych aplikacji oraz komunikację z chmurą obliczeniową w celu np. skonfigurowania nowej instancji lub zmiany parametrów istniejącej instancji.
MVP	Ang. Minimum Viable Product - podstawowa wersja systemu zapewniająca podstawową funkcjonalność umożliwiającą wprowadzenie na rynek.
Keyless Signatures’ Infrastructure	Usługa znakowania czasem w technologii linked timestamping, działająca zgodnie z modelem przedstawionym w dokumencie “Keyless Signatures’ Infrastructure: How to Build Global Distributed Hash-Trees[1]”.
KPI (kluczowy wskaźnik efektywności)	Finansowy i niefinansowy wskaźnik pomiaru stopnia realizacji celów. Powinien być wyrażony w liczbach, procentach itd.
Operator techniczny	Podmiot, do którego Beneficjent – NASK przekaże pewne aspekty zarządu technicznego Platformy
PIUiD	Platforma Integracyjna Usług i Danych
Podmioty komercyjne	firmy świadczące usługi IT, która będą zamieszczać aplikacje swojej produkcji na Platformie
Pieczęć elektroniczna	dane w postaci elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych danych
Podpis elektroniczny	dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis
Poświadczenie odbioru	urzędowe poświadczenie odbioru w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Platforma	fundament - zbiór komponentów - systemu aplkacje.gov.pl (EZD RP), na ktorym będą instalowane aplikacje systemu.
Portale usługowe	witryny internetowe umożliwiające obywatelom dostęp do danych i funkcjonalności oferowanych przez systemy teleinformatyczne administracji publicznej
Profil Zaufany	Metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji.
PUW	Podlaski Urząd Wojewódzki
RWD (Responsive Web Design)	Technika projektowania stron www w taki sposób, aby jej układ i wygląd dopasowywał się automatycznie do okna urządzenia, na którym jest wyświetlany, np. smartfonów, tabletów itd.
SaaS	Software as a Service (w skrócie SaaS, ang. oprogramowanie jako usługa) – jeden z modeli chmury obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania dostawcy .
SIEM	Security Information and Event Management — system, którego zadaniem jest zbieranie, korelowanie i alarmowanie w przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa.
SLA	Service Level Agreement — umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług.
SOC	Ang. Security Operation Center – zaawansowana struktura organizacyjna (personel, procedury i narzędzia analityczne), którą powołuje się w celu ochrony systemów informatycznych i sieciowych przed atakami w cyberprzestrzeni. Dobrze wyposażony i zorganizowany SOC prowadzi ochronę 24/7 w zakresie „Before, During and After” (ang. „przed, w trakcie, po”), czyli zabezpiecza systemy przed włamaniem, potrafi wykryć atak, gdy nastąpi i skutecznie go zablokować oraz potrafi zdiagnozować i usunąć skutki ataku.
SSO	Single Sign On — mechanizm pozwalający na współdzielenie sesji użytkownika między aplikacjami.
thin provisioning	Wykorzystanie technologii wirtualizacji do zaprezentowania systemowi operacyjnemu większej liczby fizycznych zasobów niż się faktycznie posiada.
Urzędnik	Osoba uprawniona, korzystająca z aplikacji.
Uwierzytelnienie	Potwierdzenie, iż osoba zgłaszająca żądanie do aplikacji jest tożsama z osobą umieszczoną na liście uprawnionych
UX	ang. user experience - doświadczenie użytkownika, całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego. W odniesieniu do projektowania oprogramowania chodzi o takie zaprojektowanie interfejsu, by był on dla użytkownika atrakcyjny, funkcjonalny, użyteczny, ergonomiczny a korzystanie z niego sprawiało przyjemność i dawało satysfakcję.
WAF	ang. Web Application Firewall – zestaw reguł dotyczących transmisji HTTP; ochrona przed atakami takimi jak cross-site scripting (XSS) i SQL injection.
Węzeł Krajowy	Rozwiązanie organizacyjno-techniczne, które zapewnia funkcjonowanie krajowego schematu identyfikacji elektronicznej oraz stanowi punkt przyłączenia akredytowanych systemów identyfikacji elektronicznej (DT) Węzeł krajowy umożliwia uwierzytelnienie w celu realizacji usług online z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w ramach akredytowanego systemu identyfikacji elektronicznej.
WIP	Wspólna Infrastruktura Państwa
[1] https://eprint.iacr.org/2013/834.pdf

POWODY PODJĘCIA PROJEKTU
  1. Opis stanu obecnego
Informacje na temat systemów EZD PUW i eDOK są wynikiem projektu badawczo-rozwojowego, którego przedmiotem jest m.in. analiza specyfikacji ww. systemów oraz dialog z ich twórcami.
Obecnie podstawowe moduły EZD, jak i moduły dodatkowe obsługujące administrację rządową są zainstalowane na lokalnych serwerach pracujących w urzędach lub co najwyżej pracujących na chmurach prywatnych. Brak jest centralnej chmury, gdzie mogłyby być instalowane i uruchamiane aplikacje służące pracy administracji.
Wykorzystywane są głównie dwa systemy EZD - EZD PUW oraz eDOK. Posiadają one 50 tys. użytkowników (rozumianych jako personel jednostek administracji). Potencjalna liczba użytkowników systemu EZD w administracji rządowej to 176 tys.
Użytkownicy ww. systemów dostaną możliwość migracji do nowego systemu. Przygotowanie technologicznego i użytkowego modelu migracji będzie elementem projektu. Harmonogramy migracji zostaną opracowane w sposób zapewniający utrzymanie trwałości projektów.

Nazwa systemu	Autorzy	Koszty wdrożenia, szkolenia, serwisu i utrzymania	Wdrożenie i szkolenia	Serwis i utrzymanie systemu
eDOK	Centralny Ośrodek Informatyki	Koszty ponosi urząd	28 osób – 2 etaty	35 osób – 8 etatów
EZD PUW	Podlaski Urząd Wojewódzki	Koszty ponosi PUW	14,5 etatu	8,5 etatu
W przypadku obu systemów koszty zakupu i utrzymania infrastruktury ponosi urząd

Podsumowanie
Obecnie funkcjonują 2 systemy, które obejmują 50 000 użytkowników. Żadna instancja nie funkcjonuje w systemie SaaS i dostępna jest zdalnie jedynie z użyciem sieci VPN, co wymaga dodatkowych konfiguracji ze strony urzędów.

  1. Identyfikacja problemu i potrzeb
W pierwszej połowie 2015 r. przez wszystkie urzędy w Polsce przeszło 27 093 806 dokumentów[2]. W administracji państwowej[3] (w tym rządowa) było to 6 426 524. Na tej podstawie można estymować, że rocznie administracja państwowa w Polsce przyjmuje i wysyła około 13 milionów dokumentów. Jedynie 9% dokumentów przychodzących i 13 % wychodzących miało postać elektroniczną. Tylko 32% urzędów administracji rządowej korzysta z Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją jako podstawowego trybu działania.
[2] Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2015 r., ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Ministra Cyfryzacji.
[3] Raport definiuje administrację państwową jako administrację rządową oraz centralne urzędy niepodlegające bezpośrednio rządowi, np. kancelarie Sejmu, Senatu i Prezydenta, NIK czy KRRiT
Jako główne bariery we wprowadzaniu EZD wskazano:
brak funduszy na wdrożenie systemu,
nie jest to sprawa priorytetowa dla kierownictwa urzędu,
brak racjonalności wdrożenia systemu (nie wszystkie sprawy można zdigitalizować, w urzędzie jest niewielka liczba pism itp.),
Jak wskazują autorzy badania „Wpływ cyfryzacji...” znaczna część urzędów nie wykorzystuje możliwości stosowania EZD, pomimo że jest ona dostępna również w formie nieodpłatnej. Obecnie dostępne rozwiązania bezpłatne nie obejmują infrastruktury, której koszty muszą zostać dodatkowo poniesione.
Brak powszechności stosowania systemów klasy EZD wynika również z faktu, że jedynie 9% urzędów posiada dokument strategiczny w zakresie rozwoju teleinformatycznego (cyfryzacji lub informatyzacji). Spośród administracji państwowej posiadanie takiego dokumentu zadeklarowało 36% urzędów. Pozytywnie wyróżniają się urzędy marszałkowskie, które w 73% objęte są dokumentami w zakresie rozwoju teleinformatycznego.
Ważnym czynnikiem hamującym rozwój EZD jest brak normalizacji procedur. W 85% badanej populacji nie stosuje się żadnych oficjalnych norm w zakresie:
- projektowania, wdrażania oraz eksploatacji systemów
- zarządzania usługami
- zarządzania bezpieczeństwem informacji
- ustanawiania zabezpieczeń
- zarządzania ryzykiem
- odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania.

W związku z tym zidentyfikowane zostały 3 obszary potrzeb:
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do narzędzia EZD, które nie generuje po stronie urzędów kosztów wdrożenia i inwestycji w infrastrukturę tak jak obecnie,
- zapewnienie możliwości oceny potrzeb urzędów w zakresie rozwoju teleinformatycznego wraz z dostarczeniem zrozumiałych rekomendacji,
- zapewnienie zgodności i bezpieczeństwa stosowanych przez urzędy rozwiązań.

WARIANTY BIZNESOWE
  1. Opis możliwych rozwiązań problemu i zaspokojenia potrzeb

Informacje na temat systemów EZD PUW i eDOK są wynikiem projektu badawczo-rozwojowego, którego przedmiotem jest m.in. analiza specyfikacji ww. systemów oraz dialog z ich twórcami
Wariant A
Stworzenie systemu EZD aplikacje.gov.pl
Powstaje zespół e-Administracji w NASK, którego celami są:
- budowa portalu aplikacje.gov.pl (wspólnie z podwykonawcami), budowa systemu EZD,
- budowa modułów dodatkowych do EZD.
Elementy wariantu:
1. Uruchomienie systemu w wersji podstawowej MVP,
2. Uruchamianie dostępu dla instytucji,
3. Obsługa instytucji (helpdesk),
4. Testowa migracja z systemów EZD PUW i eDOK,
5. Dalsze migracje klientów z EZD PUW oraz z eDOK.
6. Oferowane są dodatkowe moduły EZD tworzone przez zespół e-Administracji NASK lub podwykonawców NASK (od momentu uruchomienia portalu w wersji beta - patrz harmonogram w punkcie 6).

Wariant B
Kontynuacja wdrożeń obecnych systemów – EZD PUW i eDOK oraz budowa systemu EZD aplikacje.gov.pl
Powstaje zespół e-Administracji w NASK, którego celami są:
- budowa portalu aplikacje.gov.pl (wspólnie z podwykonawcami),
- budowa systemu EZD,
- budowa modułów dodatkowych do EZD
oraz dodatkowo:
- przejęcie, utrzymanie i rozwój istniejących systemów EZD PUW i eDOK oraz obsługa ich użytkowników,
- tworzenie nowych modułów EZD PUW przy zachowaniu ich kompatybilności i przenaszalności do nowego EZD, zmiany w EZD PUW i eDOK wynikające z wymogów prawnych,
- zmiany w EZD PUW i eDOK w zakresie bezpieczeństwa,

Elementy wariantu:
1. Uruchomienie systemu w wersji podstawowej MVP,
2. Uruchamianie dostępu dla instytucji,
3. Obsługa instytucji (helpdesk),
4. Testowa migracja z systemów EZD PUW i eDOK,
5. Dalsze migracje instytucji z EZD PUW oraz z eDOK.
6. Oferowane są dodatkowe moduły EZD tworzone przez zespół e-Administracji NASK lub podwykonawców NASK (od momentu uruchomienia portalu w wersji beta - patrz harmonogram w punkcie 6).

Analiza wariantów:

	Zalety	Wady
Wariant A / Stworzenie nowego systemu wraz z bezpieczną chmurą rządową	- wprowadzenie jednolitego standardu technologicznego dla urzędów / - skalowalność proponowanych rozwiązań adekwatna do skali całej administracji / - brak kosztów infrastrukturalnych po stronie urzędów / - jednolita biblioteka elementów graficznych / - działanie w chmurowym modelu Software as a Service	Potrzeba zapewnienia migracji 50 000 użytkownikom istniejących systemów
Wariant B / Kontynuacja wdrożeń obecnych systemów – EZD PUW i eDOK oraz budowa systemu EZD aplikacje.gov.pl	- utrzymanie istniejących systemów dla 50 000 użytkowników / - w dalszej perspektywie powstanie przeglądarkowych wersji systemów	- brak standaryzacji systemów EZD / - wysokie koszty implementacji w skali kraju / - każda jednostka administracji ponosi koszty wdrożenia, / - konieczność posiadania wykwalifikowanej kadry (EZD PUW), / - konieczność zakupu infrastruktury technicznej, / - nieefektywny model technologiczny (systemy były tworzone kilka lat temu, na bazie technologii komercyjnych lub obecnie niewspieranych) / - równoległe funkcjonowanie różnych modeli biznesowych, / - równoległe funkcjonowanie różnych GUI

  1. Zakres projektu - wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem
Projekt będzie realizowany w wariancie A, tj. bez dalszego rozwijania bazy klientów systemów EZD PUW i przy założeniu docelowej migracji wszystkich użytkowników do systemu EZD aplikacje.gov.pl. Taki wariant pozwoli na jasny podział obowiązków pomiędzy zespołami wszystkich systemów oraz koncentrację zasobów na stworzeniu systemu EZD aplikacje.gov.pl, który ma największy potencjał skalowalności.
Każdy podmiot komercyjny lub podmiot administracji publicznej będzie mógł stworzyć własne aplikacje i oferować je na portalu aplikacje.gov.pl płatnie lub bezpłatnie. Oferowane przez zewnętrznych producentów aplikacje będą dodatkowe i niezależne względem kluczowych aplikacji EZD. Wszystkie aplikacje oferowane muszą być w trybie SaaS. Aplikacje oferowane przez podmioty komercyjne muszą być tworzone w konwencji opensource.
NASK jako beneficjent projektu oraz operator systemu w celu kontroli bezpieczeństwa i spójności oferowanych przez podmioty komercyjne aplikacji będzie prowadzić proces certyfikacji. Aplikacje będą mogły pojawić się na portalu aplikacje.gov.pl po pozytywnym przejściu certyfikacji. Proces certyfikacji będzie płatny.
Kluczowe zasoby projektu
- Aplikacja EZD
- Aplikacje dodatkowe: Urlopy, Delegacje, Karty obiegowe, Komunikator
- Baza profili jednostek administracji publicznej
- Wspólna biblioteka elementów graficznych
- Bazowanie na technologiach open source
Wartości dla odbiorców - jednostek administracji publicznej
- Jednorazowa rejestracja instytucji
- Wprowadzanie zmian w strukturze organizacji i liście pracowników w jednym miejscu – automatycznie zostanie uwzględniane we wszystkich aplikacjach
- Dostęp do bezpłatnych (adm. rządowa) narzędzi pozwalających zgodnie z przepisami prawa realizować elektroniczne zarządzanie dokumentacją
- Możliwość korzystania z aplikacji na bazie istniejącego wyposażenia stanowisk pracy na wszystkich typach urządzeń w siedzibie i poza nią
- Zgromadzenie w jednym miejscu listy aplikacji pozwoli na łatwiejszy dostęp do informacji o ich użyteczności dla poszczególnych jednostek

Środowisko Aplikacje.gov.pl będzie portalem na którym jednostki administracji publicznej będą mogły korzystać z wielu aplikacji do zarządzania dokumentacją i procesami biznesowymi w swoich organizacjach. Wszystkie aplikacje na portalu aplikacje.gov.pl będą pracować w trybie Software as a Service (SaaS) w chmurze. Główną i podstawową aplikacją będzie EZD, czyli Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Aplikacja ta będzie zapewniała skuteczne i zgodne z prawem zarządzanie dokumentacją.

Połączenie w jednej strukturze zarówno technologii Cloud, ochrony struktury systemami SOC, platformy do pracy aplikacji w koncepcji SaaS, przy uwzględnieniu wymagań systemu EZD i w szczególności odbiorców, którymi będą pracownicy administracji, wymaga opracowania nowatorskich rozwiązań w zakresie integracji, elastyczności systemu i jego skalowalności.

NASK jako beneficjent projektu jest podmiotem, który stworzy (przy współpracy z podwykonawcami) podstawowe aplikacje EZD oferowane w środowisku aplikacje.gov.pl. Wszystkie tworzone i zamawiane przez NASK aplikacje będą na bazie technologii open source i dzięki temu mają szansę być rozwijane w ramach społeczności informatyków.

Wszystkie aplikacje stworzone i zamawiane przez NASK będą oferowane administracji rządowej bezpłatnie w pełnym zakresie: wdrożenie, utrzymanie i helpdesk.
Zakłada się, że Administracja Publiczna będzie mogła dokonywać zakupów płatnych aplikacji na portalu aplikacje.gov.pl z zastosowaniem odpowiedniego trybu PZP.

Aplikacje oferowane przez Podmioty komercyjne utrzymywane będą na portalu aplikacje.gov.pl przez NASK. NASK za utrzymanie tych aplikacji na portalu aplikacje.gov.pl będzie pobierać opłaty od dostawców aplikacji.

Dla użytkowników obecnych systemów EZD PUW i eDOK przewidziano możliwość dokonania migracji. W 2019 będzie gotowe oprogramowanie migracyjne i przeprowadzone testowe migracje. Migracja produkcyjna ruszy w 2020r., systematycznie będą migrowane kolejne podmioty. Po zakończeniu migracji systemy eDok i EZD PUW zostaną wygaszone – do końca okresu trwałości projektu.
CELE
  1. Cele projektu
Projekt podjęto w celu cyfryzacji procesów back-office w administracji rządowej poprzez:
1. Zwiększenia efektywności kosztowej cyfryzacji procesów w administracji
2. Usprawnienie cyfryzacji administracji rządowej w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego: Systemy EZD fundamentem e-urzędów
3. Zwiększenie bezpieczeństwa procesów elektronicznego zarządzania dokumentacją
4. Otwarcie zasobów sektora publicznego w zakresie upublicznienia kodów źródłowych do platformy aplikacje.gov.pl i jego głównej usługi na etapie uruchomienia - EZD.
5. Wygaszenie systemów eDok 3.x i EZD PUW.

  1. Spójność celów projektu z celami organizacji i dokumentów strategicznych
 Poniżej wskazano zgodność przyjętych celów projektu z:
celami obowiązujących strategii rozwoju[4], programów rozwoju[5] lub innych dokumentów strategicznych rządu[6], właściwych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów. Proszę określić wpływ rezultatów projektu na realizację celów przyjętych w wymienionych dokumentach.
[4] Zintegrowane strategie rozwoju na dzień 25 czerwca 2016 r. to: „Sprawne Państwo 2020”, „Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki”, „Strategia rozwoju kapitału ludzkiego”, „Strategia rozwoju transportu”, „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”, „Strategia rozwoju kapitału społecznego”, „Krajowa strategia rozwoju regionalnego”, „Regiony – miasta – obszary wiejskie”, „Strategia rozwoju bezpieczeństwa narodowego RP”, „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”.
[5] Programy rozwoju na dzień 25 czerwca 2016 r. to: „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, „Program polskiej energetyki jądrowej”, „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”, „Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015–2019”.
[6] Plan/Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – to kluczowa inicjatywa Rady Ministrów.
Strategia Sprawne Państwo - cele, do których realizacji przyczynia się projekt:
2.3. Efektywne i funkcjonalne urzędy administracji publicznej - poprzez udostępnienie jednolitego systemu w chmurze, tworzonego we współpracy z urzędnikami.
3.1. Poprawa skuteczności planowania strategicznego i zarządzania finansowego - poprzez udostępnienie aplikacji EZD na platformie aplikacje.gov.pl.
3.2. Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju - poprzez udostępnienie darmowych aplikacji EZD w chmurze.
4.1. Optymalizacja procedur administracyjnych - poprzez optymalizację procesów w nowym systemie EZD.
4.2. Procedury nastawione na realizację celów - poprzez udostępnienie aplikacji biznesowych zwiększających efektywność działania administracji.
5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych - poprzez udostępnienie jednolitych usług w chmurze oraz stworzenie standardu EZD.
Strategia Sprawne Państwo na zielono zaznaczone cele szczegółowe, do których realizacji przyczynia się projekt aplikacje.gov.pl
CEL 1. / OTWARTY RZĄD	CEL 2. ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI INSTYTUCJONALNEJ PAŃSTWA	CEL 3. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH	CEL 4. DOBRE PRAWO	CEL 5. EFEKTYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH	CEL 6. SKUTECZNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURA	CEL 7. ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
1.1. Otwarcie zasobów sektora publicznego	2.1. Doskonalenie funkcjonowania samorządu terytorialnego	3.1. Poprawa skuteczności planowania strategicznego i zarządzania finansowego	4.1. Optymalizacja procedur administracyjnych	5.1. Efektywny system ochrony zdrowia	6.1. Usprawnienie sądownictwa	7.1. Podnoszenie sprawności, poprawa wizerunku i wzrost poziomu zaufania do instytucji i służb zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny
1.2. Usprawnienie procesu konsultacji oraz inne formy zaangażowania obywateli w rządzenie	2.2. Optymalizacja struktur organizacyjnych administracji rządowej	3.2. Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju	4.2. Procedury nastawione na realizację celów	5.2. Ochrona praw i interesów konsumentów	6.2. Zwiększenie sprawności i skuteczności egzekucji sądowej	7.2. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
	2.3. Efektywne i funkcjonalne urzędy administracji publicznej	3.3. Koordynacja i współpraca przy realizacji zadań publicznych	4.3. Wysoki poziom kodyfikacji prawa cywilnego i karnego.	5.3. Świadczenie usług konsularnych	6.3. Nowoczesna i efektywna probacja	7.3. Zapewnienie bezpieczeństwa granicy UE/Schengen
		3.4. Wzmocnienie pozycji międzynarodowej państwa		5.4. Dostęp do usług prawniczych, pomocy prawnej i informacji prawnej	6.4. Zwiększenie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem	7.4. Ratownictwo i ochrona ludności (ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza)
		3.5. Efektywna organizacja Skarbu Państwa i skuteczne zarządzanie jego majątkiem		5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych	6.5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów	7.5. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego
				5.6. Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu	6.6. Skuteczna prokuratura	7.6. Poprawa funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Strategia Informatyzacji Państwa
Projekt wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów jest elementem PZIP oraz SIP, która w punkcie 4 wprost wskazuje potrzebę realizacji EZD RP – jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją administracji rządowej[7].
[7] https://mc.gov.pl/konsultacje/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
SOR w rozdziale: Obszar E-Państwo pkt IV.3 “Budowa społeczeństwa informacyjnego” wymienia projekty strategiczne przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020. Wśród nich znajduje się: wprowadzenie EZD - jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji rządowej[8].
[8] https://www.mr.gov.pl/media/23749/SOR_29072016_projekt.pdf
właściwość merytoryczna organizacji,

NASK:
Zgodnie ze statutem organizacji instytutu badawczego oraz w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi NASK jest predysponowany do wytwarzania oprogramowania, aparatury, urządzeń oraz do prowadzenia badań naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej administracji publicznej.

Ministerstwo Cyfryzacji:
Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[9], Art 12a (dział Informatyzacja) do zadań ministra właściwego ds. cyfryzacji należą m.in.:
“1) informatyzacja administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne;
2) systemy i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;
3) wspieranie inwestycji w dziedzinie informatyzacji;
10) bezpieczeństwo cyberprzestrzeni”
[9] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971410943
Na tej podstawie stwierdzić można właściwość merytoryczną MC do udziału w projekcie aplikacje.gov.pl - platforma systemu EZD.

spójność z celami POPC

Projekt wpisuje się w działanie 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. W szczególności poprzez wdrożenie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji, tj.:
  - udostępnienie jednolitego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,
  - skalowalność proponowanych rozwiązań (SaaS, chmura rządowa)
  - zwiększenie możliwości wymiany dokumentacji pomiędzy urzędami,
  - uspójnienie procedur dotyczących bezpieczeństwa,
  - wymóg interoperacyjności projektowanych rozwiązań,
  - integrację z funkcjonującymi rejestrami państwowymi i architekturą kraju,
  - obniżenie kosztów oprogramowania dla urzędów (przede wszystkim brak wymogu inwestycji w infrastrukturę techniczną.
EFKTY PROJEKTU
  1. Korzyści wynikające z projektu
Cel - 1	Zwiększenie efektywności kosztowej cyfryzacji procesów w administracji
Korzyść:	Ograniczenie kosztów wdrożenia i utrzymania systemu
KPI:	Uśredniony koszt wdrożenia systemów klasy EZD (obecnie eDok i EZD PUW) per użytkownik oraz utrzymania per użytkownik w skali roku [zł]
Wartość aktualna i docelowa KPI:	KPI 2015 r. / (dot. systemów eDok i EZD PUW) 2020 r. / (dot. systemu aplikacje.gov.pl przy 75 000 użytkownikach) 2025 r. / (dot. systemu aplikacje.gov.pl przy 450 tys. użytkownikach – tzw. pełne wypełnienie) / Uśredniony koszt wdrożenia systemu EZD per użytkownik [zł] 330 zł 0 zł 0 zł / Uśredniony koszt utrzymania systemu EZD per użytkownik w skali roku [zł] 50 zł 179 zł 22 zł / Uwaga: / Koszty utrzymania dla administracji rządowej pokrywane są z budżetu projektu
Podstawa:	Dane Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Centralnego Ośrodka Informatyki / Dane własne beneficjenta
Metoda pomiaru KPI:	Uśredniony koszt wdrożenia systemu EZD per użytkownik [zł]: / W 2015 r. / (((liczba wszystkich wdrożeń eDOK x (średni koszt infrastruktury dla instancji + średni koszt wdrożenia + średni koszt licencji))+((liczba wszystkich wdrożeń EZD PUW x (średni koszt infrastruktury dla instancji + średni koszt wdrożenia)))/suma liczby użytkowników systemów EZD PUW i eDOK / W 2020 r. / (koszt infrastruktury + koszt wdrożenia)/liczba użytkowników systemu / ------------------------------------------------------------- Uśredniony koszt utrzymania systemu EZD per użytkownik w skali roku [zł]: / roczny koszt utrzymania/łączna liczba użytkowników systemu

Cel - 2	Usprawnienie cyfryzacji administracji rządowej w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego: Systemy EZD fundamentem e-urzędów
Korzyść:	Zwiększenie stopnia cyfryzacji urzędu w zakresie systemu EZD.
KPI:	Liczba podmiotów (użytkowników) korzystającyh z sytemu EZD aplikacje.gov.pl
Wartość aktualna i docelowa KPI:	KPI 2016 r. 2020 r. / Liczba użytkowników systemu działającego w chmurze 0 75000
Podstawa:	Dane własne beneficjenta
Metoda pomiaru KPI:	Dane statystyczne z systemu w zakresie pozytywnej odpowiedzi na poniższe pytania: / Czy w urzędzie funkcjonuje system EZD jako podstawowy sposób dokumentowania spraw? / Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie umożliwia klasyfikowanie, kwalifikowanie i gromadzenie przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw? / Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie posiada moduł archiwum zakładowego dla spraw, które są dokumentowane elektronicznie? / Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie posiada moduł do zarządzania składem chronologicznym? / Czy system EZD wykorzystywany w urzędzie jest zintegrowany z platformą ePUAP lub inną elektroniczną skrzynką podawczą i umożliwia komunikację elektroniczną z klientami i innymi podmiotami publicznymi?

Cel - 3	Zwiększenia bezpieczeństwa procesów elektronicznego zarządzania dokumentacją
Korzyść:	System monitorowany w trybie 24/7
KPI:	Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie poprzez zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego
Wartość aktualna i docelowa KPI:	2016 r. 2020 r. / Ochrona infrastruktury systemem SOC 0 Każdy urząd, ktory skorzysta z produktu aplikacje.gov.pl bedzie miał zepewnione bezpieczeństwo systemem SOC
Podstawa:	Dane własne beneficjenta
Metoda pomiaru KPI:	Liczba wdrożeń nowego systemu EZD objętych infrastrukturą SOC

Cel - 4	Otwarcie zasobów sektora publicznego
Korzyść:	Zwiększenie bezpieczeństwa systemu oraz możliwość reużycia kodu przez inne podmioty
KPI:	Udostępnienie repozytorium kodu źródłowego aplikacji EZD
Wartość aktualna i docelowa KPI:	2016 r. 2020 r. / Udostępnienie repozytorium kodu źródłowego aplikacji EZD 0 1
Podstawa:	Strona internetowa projektu
Metoda pomiaru KPI:	Brak publikacji kodu źródłowego - 0 / Publikacja kodu źródłowego - 1

Cel - 5	Wygaszenie systemów eDok 3.x i EZD PUW.
Korzyść:	Oszczędność Skarbu Państwa w zakresie utrzymywania systemów EZD dla administracji publicznej.
KPI:	Liczba instytucji, które zostaną zmigrowane z systemów eDok 3.x i EZD PUW do aplikacje.gov.pl
Wartość aktualna i docelowa KPI:	2016 r. 2020 r. / Liczba instytucji, które zostaną zmigrowane z systemów eDok 3.x i EZD PUW do aplikacje.gov.pl 0 3
Podstawa:	Dane własne Beneficjenta.
Metoda pomiaru KPI:	Brak zmigrowanych instytucji korzystających z eDok 3.x i EZD PUW - 0 / Liczba instytucji zmigrowanych z eDok 3.x i EZD PUW - 3

  1. Udostępnione e-usługi

Nazwa e-usługi wraz z krótkim opisem	Typ e-usługi	Zakres oddziaływania	Poziom dojrzałości e-usługi[10]	RWD	Aplikacje na urządzenia mobilne	Korzyść z wdrożenia e-usługi
Platforma aplikacje.gov.pl obsługująca marketplace, pozwalający na dodawanie aplikacji - zarówno przez Beneficjenta jak i zewnętrznych podwykonawców.	A2A / A2B	75 000 użytkowników na koniec projektu	nd	nd	Nie	Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie rozszerzona możliwość oferowania produktów IT dla administracji.
EZD - Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, aplikacja obsługująca procesy związane z elektronicznym obiegiem dokumentacji w urzędzie.	A2A	75 000 użytkowników na koniec projektu	nd	Tak	Nie	Automatyzacja procesów realizowanych przez pracowników administracji. / Personalizacja systemu - lepsze narzędzie pracy dla pracowników administracji. / Gromadzenie obiektywnej wiedzy na temat działań administracji.
Urlopy - aplikacja obsługująca urlopy użytkowników w instytucji (m.in. wnioskowanie o urlop, wyliczanie ilości dni urlopowych, anulowanie urlopu).	A2A	75 000 użytkowników na koniec projektu	nd	Tak	Nie	Optymalizacja procesów HR. / Łatwy dostęp użytkownika do swojego salda dni urlopowych.
Delegacje - aplikacja obsługująca delegacje (m.in. wnioskowanie o delegację, rozliczenie delegacji, akceptacja delegacji).	A2A	75 000 użytkowników na koniec projektu	nd	Tak	Nie	Automatyzacja procesów realizowanych przez pracowników administracji. / Szybsze rozliczanie odbytych delegacji.
Karty obiegowe - aplikacja zastępująca papierowe karty obiegowe realizująca m.in. akceptację kart obiegowych, wypełnianie kart obiegowych, automatyczna aktualizacja karty obiegowej.	A2A	75 000 użytkowników na koniec projektu	nd	Tak	Nie	Automatyzacja procesów realizowanych przez pracowników administracji. / Szybsze rozliczenie pracownika.
Komunikator - aplikacja pozwalająca na przekazywanie wiadomości osobie, grupie osób lub wszystkim użytkownikom systemu.	A2A	75 000 użytkowników na koniec projektu	nd	Tak	Nie	Usprawnienie komunikacji w organizacji.
[10] Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini/ (nie dotyczy procesów back-office). .

Szczegółowe warunki dostarczania usługi określone zostaną w regulaminie systemu, którego wytworzenie będzie jednym z elementów dofinansowanego projektu. Będzie on zawierał m.in.:
- warunki świadczenia usługi uwzględniające przepisy o pomocy publicznej,
- wskazanie podmiotu oraz zakresu odpowiedzialności za ewentualne wyłączenia lub utratę danych.

  1. Uproszczone procedury

Nazwa procesu/procedury	Zakres oddziaływania	Stan obecny	Stan projektowany	Korzyść z uproszczenia procedury
Prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw	75 000 urzędników administracji rządowej nieposiadających w 2016 r. systemu EZD PUW lub eDOK	Rejestr przesyłek prowadzony jest w formie papierowej książki przesyłek wpływających i wychodzących lub arkusza kalkulacyjnego.	Rejestr przesyłek prowadzony w wersji elektronicznej. / Rejestracja automatyczna. / Integracja z klientami poczty tradycyjnej i elektronicznej. Ograniczenie do minimum liczby przesyłek rejestrowanych ręcznie	Ograniczenie czasu potrzebnego na rejestrację przesyłek, możliwość śledzenia statusu przesyłek
Wykonywanie dekretacji i przekazywanie spraw	75 000 urzędników administracji rządowej nieposiadających w 2016 r. systemu EZD PUW lub eDOK	Dekretacja i przekazywanie wykonywane ręcznie	Dekretacja i przekazywanie wykonywane elektronicznie	Możliwość śledzenia statusu spraw. Usprawnienie procesu obiegu dokumentów i zlecania zadań. Automatyzacja procesu przydzielania zadań pracownikom.
Praca nad sprawą oraz akceptacja (w szczególności - podpisanie dokumentów elektronicznych odpowiednim podpisem elektronicznym)	75 000 urzędników administracji rządowej nieposiadających w 2016 r. systemu EZD PUW lub eDOK	Akceptacja wykonywana ręcznie. Podpis wymaga pieczątki fizycznej.	Akceptacja i ewentualne zmiany w trybie elektronicznym. Podpis elektroniczny	Zapewnienie niezaprzeczalności danych, w tym m.in. wprowadzonych zmian oraz daty podpisu.
Prowadzenie możliwych do zrealizowania w systemie EZD innych potrzebnych rejestrów lub ewidencji	75 000 urzędników administracji rządowej nieposiadających w 2016 r. systemu EZD PUW lub eDOK	Rejestry prowadzone papierowo lub z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych.	Rejestry prowadzone elektronicznie.	Zapewnienie niezaprzeczalności danych, w tym m.in. wprowadzonych zmian oraz daty podpisu.
Gromadzenie przyporządkowanych do właściwych spraw dokumentów mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw.	75 000 urzędników administracji rządowej nieposiadających w 2016 r. systemu EZD PUW lub eDOK	Dokumenty w sprawie gromadzone w formie papierowej teczki sprawy.	Dokumenty w systemie elektronicznym z możliwością zarządzania ich udostępnianiem.	Zapewnienie niezaprzeczalności danych, w tym m.in. wprowadzonych zmian oraz daty podpisu.

  1. Udostępnione informacje sektora publicznego ze źródeł administracyjnych/zasobów nauki/zasobów kultury
<<Dotyczy projektów w ramach działania POPC 2.3>>
Nie dotyczy
    1. Wynik dokonanej inwentaryzacji zasobów ISP/zasobów nauki/zasobów kultury
Nie dotyczy
    1. Znaczenie cyfrowo udostępnianych zasobów ISP ze źródeł administracyjnych/ zasobów nauki/zasobów kultury
Nie dotyczy

  1. Wprowadzone innowacje

Lp.	Nazwa innowacji, zmiany	Zakres oddziaływania	Stan obecny	Stan projektowany	Korzyść z wprowadzenia innowacji, zmiany
	Rozwiązania kryptograficzne, które uniemożliwią podmianę dokumentów urzędowych	Wszyscy użytkownicy systemu EZD	Obecne systemy EZD nie korzystają z funkcji skrótu do zapewnienia integralności bądź też nie publikują ich wartości w zewnętrznym medium, pozwalającym na niezależne stwierdzenie braku naruszeń.	Wykorzystanie funkcji skrótu do zapewnienia nienaruszalności dokumentów. Poświadczanie istnienia dokumentów w punktach czasowych poprzez publikowanie wartości funkcji skrótu w publicznym medium.	Zwiększenie bezpieczeństwa systemu EZD. Uniemożliwienie podmiany dokumentów.
	Analiza statystyczna zachowań urzędników w celu automatyzacji i przyspieszenia procesów (wykorzystanie data mining np. w celu poprawienia jakości wyszukiwania)	Wszyscy użytkownicy systemu EZD	Obecne systemy EZD nie zawsze mają centralnie zbierane dane poddawane analizie.	Centralnie zbierane dane statystyczne, analizowane i wizualizowane.	Zwiększenie transparentności funkcjonowania urzędów.
	Wprowadzenie innowacyjnego modelu oferowania usług dla administracji jako SaaS w chmurze	Wszyscy użytkownicy systemu EZD	System EZD jest każdorazowo instalowany na serwerach danej jednostki.	Wprowadzenie jednolitego data center, dostęp do systemu niezależny od fizycznego miejsca przebywania bez potrzeby wykorzystania VPN	Obniżenie kosztów wdrożenia i utrzymania systemu EZD. Centralnie dokonywane aktualizacje systemu. Możliwość monitorowania systemu pod kątem cyberbezpieczeństwa: przed, w trakcie i po ataku

  1. Możliwe niepożądane skutki (negatywne rezultaty)

Lp.	Nazwa niepożądanego skutku	Opis niepożądanego skutku	Zakres oddziaływania	Sposoby uniknięcia lub minimalizacji negatywnych skutków
	Wykluczenie cyfrowe części pracowników	Niemożność skorzystania z przygotowanych aplikacji. Ograniczenie sprawności wykonywania obowiązków służbowych.	średnio 12 % pracowników / czyli / 6000 rocznie / Taki jest szacowany udział pracowników nieposiadających indywidualnych kont służbowej poczty elektronicznej	Ocena kompetencji cyfrowych pracowników oraz uwzględnienie ich potrzeb przy projektowaniu wdrożenia systemu.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU
  1. Planowany okres realizacji projektu (od-do)
Projekt będzie realizowany od <<2017-01-01>> do <<2019-12-31>>
  1. Harmonogram projektu / kamienie milowe
Kamienie milowe	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
Przygotowanie projektu - utworzenie środowiska operacyjnego dla projektu	01.01.2017	01.04.2017	01.03.2017 / uruchomiony serwer developerski / pierwszy szkic listy funkcji / pierwszy szkic schematu architektury systemu	01.04.2017
Prototyp usługi i produktu	01.01.2017	01.08.2017	01.06.2017 / makieta UX aplikacji gotowa do poddania pierwszym testom	01.08.2017
Wersja MVP usługi i produktu	01.04.2017	01.12.2017 / (zakończenie etapu A)	01.10.2017	01.12.2017
Wersja Beta usługi i produktu	01.04.2017	01.12.2018 / (zakończenie etapu B)	01.10.2018	01.12.2018
Wersja Produkcyjna usługi i produktu	02.12.2018	01.12.2019 / (zakończenie etapu C)	01.10.2019	01.12.2019
Przygotowane i przetestowane oprogramowanie migrujące, gotowość do migracji produkcyjnej	02.12.2018	31.12.2019	01.06.2019	31.12.2019

KOSZTY
  1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania
Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto)	47 260 245,09 zł netto (koszt kwalifikowany) / 55 799 671,70 zł brutto (koszt kwalifikowany + koszt niekwalifikowany)
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)	I rok	6 443 837,24 netto / 7 392 749,74 brutto
	II rok	27 483 712,26 netto / 32 856 752,92 brutto
	III rok	13 332 695,60 netto / 15 550 169,04 brutto
Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych	39 996 345,42 (dofinansowanie z UE) / 7 263 899,67 (dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa)
Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie	POPC 2.2
Wysokość środków z budżetu państwa (netto oraz brutto)	różnica pomiędzy wydatkami ogółem a dofinansowaniem: / 8 539 426,61 zł
Przewidywany roczny koszt utrzymania projektu (netto oraz brutto)	9 753 841,28 zł netto / 11 220 560,78 zł brutto

  1. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych
Nazwa pozycji kosztowej:	Przewidywany koszt netto i brutto:	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):	Przewidywany czas dostarczenia:
stanowi załącznik nr 2

  1. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)
Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	58 593 184,79 zł netto / 48 769 206,40 zł netto / 56 102 803,90 zł brutto		Budżet Państwa
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)	I rok	9 753 841,28 zł netto / 11 220 560,78 zł brutto	budżet państwa
	II rok	9 753 841,28 zł netto / 11 220 560,78 zł brutto	budżet państwa
	III rok	9 753 841,28 zł netto / 11 220 560,78 zł brutto	budżet państwa
	IV rok	9 753 841,28 zł netto / 11 220 560,78 zł brutto	budżet państwa
	V rok	9 753 841,28 zł netto / 11 220 560,78 zł brutto	budżet państwa

GŁÓWNE RYZYKA ZEWNĘTRZNE I SZANSE
  1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Sposób zminimalizowania ryzyka
Ryzyko technologiczne. / Technicznie projekt jest dość skomplikowany. Składa się z wielu elementów. Dobra i stabilna jego praca zależały nie tylko od architektury samego środowiska ale również od dobrej komunikacji z zewnętrznymi systemami, dobrego wsparcia zarówno dla systemu, jak i dla samych użytkowników nie tylko ze strony oferenta usługi ale również od strony lokalnych zasobów technicznych w urzędach.	Duży	Projekt realizowany jest w metodyce zwinnej. Oznacza to że przy każdym kolejnym kroku realizacji harmonogramu analizuje się poprawność realizacji przedsięwzięcia i dokonuje korekt. Ten sposób postępowania pozwala na bieżąco analizować sprawność i niezawodność rozwiązania technicznego i korygować je w razie potrzeby. Dobór osób z doświadczeniem w realizacji podobnych projektów. Prototypowanie i analiza porównawcza.
Ryzyko organizacyjne. Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowane w jego organizację jest wiele osób, z wielu zespołów a także z wielu firm. Złe zarządzanie przedsięwzięciem może bardzo negatywnie wpłynąć na osiągane efekty.	Duży	Zakłada się że przed rozpoczęciem projektu zostanie ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna. Zostanie dodefiniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Stosowanie dobrych praktyk projektowych. Uwzględnienie możliwie szerokiej palety potencjalnych interesariuszy i ich wpływu na projekt.
Ryzyko prawne. Model realizacji przedsięwzięcia jak i później efekt jego utrzymania jest skomplikowany od strony prawnej. Przedsięwzięcie jest bardzo nowatorskie mające duży wpływ na sposób pracy administracji jak i zmieniające relacje pomiędzy administracją a rynkiem komercyjnym. Oznacza to również że narażone jest one na liczne ataki ze strony różnych podmiotów dążących do utrzymania status quo. Najbardziej prawdopodobną podstawą ww. ataków mogą być zarzuty o niezgodność z przepisami prawa.	Duży	Zakłada się że przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie bardzo precyzyjnie ustalona formuła prawna realizacji i utrzymania projektu. / Zostanie ona poddana zewnętrznemu audytowi z definicjami ryzyk i ich minimalizacji.

  1. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Sposób zminimalizowania ryzyka
Efekty projektu zleżą bardzo od stopnia rozpowszechniania systemu w administracji rządowej. Istnieje ryzyko że na skutek przyzwyczajeń lub też lobbingu podmiotów komercyjnych część potencjalnych użytkowników systemu nie będzie chciała go używać. Należy też liczyć się z tym, że podmioty, który sfinansowały systemy klasy EZD z perspektywy 2007-2013, będące w okresie trwałości, przystąpią do projektu później, albo równocześnie będą używały dwóch systemów.	Duży	Należy się spodziewać, że dzięki temu, że system będzie dla administracji rządowej bezpłatny stopnień jego używania będzie duży.Jest też możliwe, że na drodze odpowiednich aktów prawnych (w tym droga ustawowa) administracja w odpowiednim harmonogramie zostanie zobowiązana do stosowania systemów EZD co w konsekwencji wyeliminuje ryzyko. Częste konsultacje i uwzględnianie uwag przyszłych odbiorców (zaangażowanie ich już na etapie realizacji).
Bezpieczeństwo i stabilność systemu, w tym niedostępność na skutek awarii lub cyberataków		Przeanalizować główne przyczyny dotychczasowych problemów (ePUAP). Uwzględnić historyczne i potencjalne scenariusze zagrażające bezpieczeństwu. / Wprowadzenie procedur działania dla instytucji w trybie awaryjnym (wraz z odpowiednim przeszkoleniem). / Objęcie systemu procedurami reagowania Security Operation Center
Brak regulacji pozwalających na likwidację składów chronologicznych
Wymóg prowadzenia niektórych spraw w formie papierowej - tradycyjnej

  1. Szanse
Szansa płynąca z otoczenia zewnętrznego	Czy projekt przewiduje wykorzystanie szansy?	Sposób jej wykorzystania	Prawdopodobieństwo jej wykorzystania
Duża świadomość konieczności stosowania narzędzia EZD	Tak	Dzięki prowadzonej od lat akcji edukacyjnej istnieje duża świadomość konieczności stosowania EZD w znacznej części administracji rządowej. Dzięki temu można liczyć na znaczny napływ użytkowników do systemu w krótkim czasie	Duże
Powdrożeniowy rozwój systemu		Użytkownicy mogą przekazywać wnioski dotyczące rozbudowy lub usprawnień. / Zewnętrzni dostawcy działając w swoim interesie dodają nowe funkcje(komercyjne dodatki). / Społeczność open-source może wnosić istotne usprawnienia (w ramach odgałęzień oprogramowania).

ANALIZA OTOCZENIA
  1. Porównanie projektowanego rozwiązania z analogicznymi w Polsce lub za granicą
Digital Marketplace (Wielka Brytania) oraz Apps.gov (Stany Zjednoczone) to dwie bazy usług chmurowych, oferowane administracji publicznej (na brytyjskim Digital Marketplace oferowane są także inne usługi). Są to katalogi usług, które są hostowane w komercyjnych chmurach obliczeniowych. Są to te same usługi, które oferowane są przez dostawców oprogramowania odbiorcom komercyjnym (rynek konsumencki oraz biznesowy).
Zarówno zakup, płatności jak i podpisanie umowy na świadczenie usług odbywa się poza tymi serwisami. Integracja technologiczna z systemami administracji nie jest warunkiem koniecznym, aby usługa znalazła się na Digital Marketplace albo Apps.gov. Konieczne jest natomiast przejście pewnego procesu certyfikacyjnego – w przypadku brytyjskiego Digital Marketplace jest to proces swoisty dla usług cyfrowych, w przypadku Apps.gov to standardowe umowy ramowe, które podpisuje amerykańska administracja z dostawcami usług (nie tylko IT).
W Estonii - kraju uchodzącym za światowego pioniera rozwiązań z zakresu e-administracji nie funkcjonuje obecnie podobne rozwiązanie. Kwestia wprowadzenia podobnych rozwiązań była podnoszona w kraju już od 2012 roku, jednak ze względu na skalę rynku wewnętrznego (populacja Estonii to 1.3 mln osób, 200 urzędów) sądzono, że efekt skali będzie właściwie niewidoczny. Większość aplikacji wykorzystywanych w administracji była więc kupowana bezpośrednio od usługodawców, którzy dodatkowo rozbudowywali swoje produkty o dodatkowe funkcje. Niektóre z estońskich urzędów korzystają jednak z usług w chmurze (pierwszym wdrożeniem tego typu była narodowa strona turystyczna funkcjonująca na chmurze amazona od 2009 roku). Prawo estońskie nie stawia przeszkód w korzystaniu z oprogramowania/ chmur, których dane są przesyłane i przetwarzane poza granicami terytorium estońskiego. Ostatecznie władze estońskie podjęły decyzję o stworzeniu rządowej chmury. 26 sierpnia 2016 roku firma Ericsson wygrała przetarg, który będzie realizowała w partnerstwie z innymi firmami i konsorcjum publiczno-prywatnym. W rozwiązaniu zaplanowane jest m.in wykorzystanie rozwiązań operujących na blockchainach.
W porównaniu do Digital Marketplace i Apps.gov (szczegóły planowanych rozwiązań estońskich nie są znane) zaletą proponowanego rozwiązania jest wzajemna integracja aplikacji, które mogą się znaleźć na aplikacje.gov.pl. Wadą może być mniejsza liczba dostępnych aplikacji (przynajmniej początkowo).
  1. Otoczenie prawne
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
Projekt „Aplikacje.gov.pl – platforma EZD“, w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie, może być bez przeszkód realizowany w obecnym otoczeniu prawnym – obowiązujące przepisy nie stoją na przeszkodzie temu, aby jednostki Administracji publicznej mogły korzystać z zaproponowanych rozwiązań w modelu chmury obliczeniowej. Otoczenie prawne umożliwia (dopuszcza) realizację elektronicznego obiegu dokumentów w podmiotach administracji publicznej Z punktu widzenia sytuacji legislacyjnej projekt mieści się w tej samej formule prawnej co obecnie oferowane produkty EZD zarówno przez podmioty publiczne: EZD PUW i eDOK. Zmiana koncepcji oferowania systemu EZD w formule SaaS w chmurze nie ma znaczenia z punktu widzenia interpretacji prawnej – należy w tym zakresie na poziomie projektowania warunków korzystania z Platformy (etap realizacji) uwzględnić obowiązki wynikające z właściwym przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (np. konieczność zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przez NASK z jednostkami Administracji publicznej). Projekt więc może być implementowany i oferowany administracji publicznej na bazie obecnego otoczenia prawnego.
Funkcje przewidziane w aplikacji EZD i jej towarzyszących realizowane będą z zachowaniem zasad, o których mowa w niżej wymienionych dokumentach:
- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 98, poz. 680)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519)
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)
- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. 2014 poz. 991)
- Rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz.U. 2015 poz. 1733)
- Rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743)
Pomoc publiczna
Usługi Platformy w zakresie usług oferowanych przez NASK będą dostępne dla Administracji rządowej bezpłatnie, zaś dla pozostałej administracji publicznej za odpłatnością w postaci zwrotu kosztów danej usługi. Podmioty komercyjne swoje usługi będą świadczyć odpłatnie na rzecz administracji rządowej
24 stycznia br odbyło się spotkanie roboczego, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz twórcy projektu aplikacje.gov.pl. Ustalono, że omawiany temat potencjalnej pomocy publicznej w stosunku do NASK nie jest jednoznaczny i wymaga dalszej dyskusji w składzie poszerzonym o przedstawicieli UOKiK. Pozyskane w ten sposób ustalenia zostaną wprowadzone na etapie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej progu 30.000 euro będą mogły być zawierane bezpośrednio z podmiotami oferującymi usługi/towary z wykorzystaniem platformy aplikacje.gov.pl jako pośrednika. Dla szacowania przez jednostki wartości zamówienia istotny będzie model opłat. Na tym etapie przyjmujemy, że opłata będzie zależeć od liczby użytkowników.
Dzięki otwarciu portalu aplikacje.gov.pl liczni dostawcy oprogramowania będą mogli oferować swoje aplikacje wspierające procesy EZD w administracji publicznej w nowy, niedostępny obecnie sposób.
W przypadku zdecydowania się na wariant zamówień publicznych w trybie Centralnego Zamawiającego należy uwzględnić Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.).

  1. Analiza interesariuszy /odbiorców projektu/ beneficjentów
Łączna liczba odbiorców projektu w administracji rządowej w 2020r.: 75 000

Interesariusz	Krótka charakterystyka (2-3 zdania)	Szacowana wielkość grupy	Wpływ	Nastawienie
Administracja rządowa	Wybrane ministerstwa, centralne instytucje rządowe, terenowa administracja rządowa. Wymaga uwzględnienia potrzeb związanych z realizacją procesów kluczowych dla pozostałych struktur państwa, integracji z systemami rządowymi (legislacja, interpelacja, system aktów prawnych).	75000	Duży	Grupa otwarta na wprowadzanie usprawnień, wyższy niż średnia poziom kompetencji cyfrowych
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych	udział w tworzeniu regulacji prawnych postępowania z dokumentacją, udział w tworzeniu przepisów kancelaryjnych, nadzór nad prawidłowością realizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	nd.	Duży	Profesjonalne podejście do kwestii narodowego zasobu archiwalnego

  1. Udział podmiotów zewnętrznych i podział zadań
Podmiot	Krótka charakterystyka (2-3 zdania)	Rola w projekcie
Podwykonawcy w zakresie aplikacji EZD oraz innych aplikacji	Podmioty zewnętrzne posiadające kompetencje w zakresie tworzenia i wdrażania oprogramowania	Tworzenie aplikacji EZD oraz innych aplikacji
Dostawcy rozwiązań infrastrukturalnych	Podmioty zewnętrzne, producenci rozwiązań technicznych użytych w projekcie	Sprzedaż systemów niezbędnych do budowy systemu

ANALIZA ORGANIZACJI
  1. Doświadczenie w realizacji projektów
W ramach dotychczas realizowanych w resorcie cyfryzacji projektów informatycznych, pracownicy Ministerstwa uczestniczyli w nich jedynie w roli właściciela biznesowego, natomiast sama realizacja projektów była powierzona jednostkom podległym jak COI czy CCA.
Zespoły projektowe, biura projektów i bieżące działania projektowe były prowadzone w tych jednostkach, co uniemożliwiało zdobycie praktycznych doświadczeń w obszarze związanym z projektami przez zasoby Ministerstwa.
 W celu usprawnienia i zwiększenia efektywności zarządzania projektami w MC aktualna struktura Ministerstwa została dostosowana do warunków niezbędnych do realizacji projektów, a pracownicy Ministerstwa włączeni zostali w przygotowanie założeń projektów już na pierwszym etapie ich konstruowania. Koordynacja wszystkich projektów na poziomie utworzonego w MC Biura Zarządzania Portfelem Projektów ma na celu zapewnienie komplementarności nie tylko projektów MC, ale także innych projektów z administracji publicznej objętych zakresem portfela oraz bieżący monitoring ich postępu.
Podczas gdy Ministerstwo przejmuje rolę zarządczą w projektach, sama techniczna ich realizacja pozostaje po stronie wyspecjalizowanych jednostek podległych lub nadzorowanych przez MC. W strukturze MC zakłada się powołanie zespołów projektowych oraz Komitetów Sterujących dedykowanych do poszczególnych projektów.
Przykłady projektów, w które Ministerstwo było zaangażowane w przeszłości, a z których realizacji wyciągnęło wnioski warunkujące założenia oraz planowany sposób realizacji obecnie składanych projektów są następujące:

Nazwa projektu	Czas trwania	Koszt	Źródło finansowania
pl.ID	Od 2008-09-30 do obecnie	294 026 962 PLN	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz środki Budżetu Państwa
ePUAP 2	od 2008-07-31 do 2015-12-31	118 523 616 PLN	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz środki Budżetu Państwa
Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP”	Od 2014-04-01 do 2015-11-30	6 970 162 PLN	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz środki Budżetu Państwa

Doświadczenie NASK
Nazwa projektu	Czas trwania	Koszt*	Źródło finansowania[KA2]
Secure Information Sharing Sensor Delivery event Network / (akronim SISSDEN)	od 2016-05-01 do 2019-04-30	21 126 543,00 zł	Komisja Europejska (Horizon2020) – NASK Liderem projektu
Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA / (akronim ACADEMICA)	od 2009-10-14 do 2014-10-31	34 605 255,00 zł	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 2.3) – NASK Partnerem
Optyczna sieć naukowa nowej generacji - 100NET / (akronim 100NET)	od 2010-04-01 do 2015-12-31	77 102 414,00 zł	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 2.3) – NASK Partnerem
Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy / (akronim SYNAT)	od 2010-08-16 do 2014-07-31	58 664 348,00 zł	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych) – NASK Partnerem
System zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym jednostek administracji publicznej oraz resortu obrony narodowej, wraz z narzędziami wspomagającymi zwalczanie cyberterroryzmu i ochronę teleinformatycznej infrastruktury krytycznej / (akronim BZURA2)	od 2011-11-29 do 2013-12-28	12 862 334,00 zł	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Konkurs 1/2011 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa) – NASK Partnerem
Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA) / (akronim MAN-HA)	od 2013-11-01 do 2015-12-31	14 707 534,01 zł	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 2.3) – NASK Partnerem

 * Jest to koszt całego projektu, dla całego konsorcjum.

METODA PROWADZENIA PROJEKTU
Projekt będzie realizowany przy wykorzystaniu metod zwinnych. W realizacji projektu stosujemy wnioski z analizy przeprowadzonej przez CPPC - Opinia prawna w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Głównym zwinnym elementem projektu będzie Product Backlog. Na liście Product Backlog znajdować się będą wszystkie przyszłe funkcje systemu, które w miarę rozwoju projektu będą doprecyzowywane w ramach procesu uszczegółowiania (Refinement).
Fazy projektu zostaną podzielone na miesięczne Sprinty w ramach, których zespół będzie pracować nad osiągnięciem konkretnych celów zdefiniowanych na początku każdego Sprintu. Zadania w sprincie muszą być opisane z perspektywy członków zespołu oraz posiadać kryteria akceptacji. Sprint rozpoczyna się spotkaniem planującym, a kończy spotkaniem podsumowującym połączonym z przekazaniem efektów prac. Nad efektywnością prac zespołu czuwać będzie Scrum master oraz Kierownik Projektu.
Do współpracy pomiędzy osobami w projekcie wykorzystywana będzie aplikacja umożliwiająca przechowywanie Product Backlogu oraz aktualnego planu prac wykonywanych w czasie Sprintu.
W strukturze organizacyjnej projektu będzie występował wysoko umocowany sponsor - funkcję tę pełnił będzie Podsekretarz stanu - który w zależności od osiągniętych kamieni milowych, zgodnie z planem opisanym w harmonogramie, będzie udzielał zgody na kolejne fazy projektu i ich finansowanie.
Dokumentacja projektowa powinna być przechowywana w chmurze pozwalającej na integrację z ww. aplikacją obsługującą realizację zadań.
Faza testowania oprogramowania będzie nierozłącznie związana z wytwarzaniem oprogramowania.
Nieco w innym reżimie projektowym będzie realizowana budowa infrastruktury chmurowej. Zakupy infrastruktury i budowa systemu chmury będzie wykonywana w kolejnych transzach, ale z planowaniem całorocznym. W kolejnych trzech latach projektu zostaną zakupione poszczególne elementy infrastruktury uzależnione od wzrostu ilości użytkowników oraz wymagań na CPU i storage. Takie podejście z jednej strony zapewni stabilność budowlanego środowiska, a z drugiej strony pozwoli na elastyczne dopasowywanie zasobów chmurowych do potrzeb użytkowników i wymagań na wzrost ruchu. Trzeba również pamiętać że rozbudowa infrastruktury jest procesem skomplikowanym od strony logistycznej (konieczność przeprowadzenia postępowań) jak i technicznym. Tak więc rozbudowa częstsza niż raz do roku nie jest wskazana.

ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU
  1. Planowana architektura rozwiązania
Warstwa oprogramowania

Marketplace
Marketplace będzie miejscem, gdzie przedstawiciel instytucji może zarejestrować się i utworzyć swoją instancję platformy aplikacje.gov.pl. Ten komponent będzie też odpowiadał za instalowanie poszczególnych aplikacji oraz komunikację z chmurą obliczeniową w celu np. skonfigurowania nowej instancji lub zmiany parametrów istniejącej instancji.

Komunikacja aplikacji z chmurą i platformą

Wewnętrzna struktura aplikacji będzie zaprojektowana przez ich autorów.
Powyższy rysunek przedstawia komunikację aplikacji z zewnętrznymi usługami. Celem chmury i platformy będzie zapewnienie narzędzi ułatwiających zbudowanie aplikacji. Tymi narzędziami będą:
- baza danych, storage plików i indeksów pełnotekstowych, wraz z zapewnieniem replikacji i kopii zapasowych,
- wspólny dziennik zdarzeń, który będzie mógł być analizowany przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i UX,
- wspólna baza użytkowników wraz z mechanizmem ról i obsługą struktury organizacyjnej,
- wspólny mechanizm SSO,
- usługi takie jak Elektroniczny Notariusz i Powiadomienia (opisane na rysunku).
W późniejszym okresie projektu badawczo-rozwojowego zostaną wybrane konkretne usługi pełniące rolę zewnętrznego systemu przechowującego zdarzenia i systemu, w którym można potwierdzić, że zdarzenie miało miejsce w określonym momencie. Należy bowiem upewnić się, że takie systemy powstaną i będą spełniały wymagania funkcjonalne.
Platforma
W ramach projektu zostanie wybrane narzędzie ułatwiające zarządzanie Platformą i zainstalowanymi na niej aplikacjami (takie jak np. OpenStack). Zostaną przeprowadzone odpowiednie eksperymenty programistyczne i testy współdziałania takiego narzędzia z przykładowymi aplikacjami.
Chmura obliczeniowa
Projektowana infrastruktura centralna aplikacje.gov.pl w tym EZD ma pełnić rolę pełnego środowiska teleinformatycznego dla potrzeb systemu EZD oraz innych aplikacji.
Środowisko to ma zapewniać wydajne, bezpieczne i skalowalne warunki dla funkcjonowania systemów użytkowych takich jak EZD, w architekturze centralnej.
Planowana infrastruktura ma realizować funkcje platformy sprzętowej i systemowej dla aplikacji w obszarze scentralizowanego środowiska świadczącego usługę dla klientów w postaci urzędów i instytucji państwowych. Zbudowana infrastruktura ma także zagwarantować odpowiedniej jakości i przepustowości łącza dla potrzeb komunikacji.
Dodatkowo, środowisko to ma być nadmiarowe, umożliwiając tym samym zarówno elastyczne zwiększenie zasobów dostępnych, jak i potencjalne wykorzystanie środowiska dla innych systemów i aplikacji rządowych.
Jednym z najważniejszych elementów projektowanej infrastruktury jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla pracujących na niej aplikacji i systemów.
Platforma aplikacje.gov.pl będzie dostępne w modelu 24/7. Parametry ciągłości działania oraz SLA zostaną doprecyzowane w regulaminie serwisu.
Projektowana infrastruktura wejdzie docelowo w skład Wspólnej Infrastruktury Państwa.

Założenia techniczne
- Dwa centra przetwarzania pracujące w trybie ACTIVE – ACTIVE gwarantujące większą wydajność i wysoką dostępność.
- Możliwość podłączenia kolejnych centrów w trybie PASSIVE w celu zwiększenia bezpieczeństwa (dostępności, odtwarzania po katastrofie itp.),
- Przełączanie w ramach danego centrum pomiędzy wieloma instancjami aplikacji
- System centralnego uwierzytelniania dla potrzeb administracyjnych oraz dla potrzeb aplikacji/systemów,
- Komunikacja wewnętrzna w środowisku (sieć LAN) – bardzo wydajna, architektura złożona z dużych wieloportowych urządzeń szkieletowych + urządzenia TopOfRack
- Centralny FW – komunikacja pomiędzy aplikacjami i systemami, pomiędzy instancjami i usługami, fw, IPS itp.
- Separacja aplikacji (baza, aplikacja, frontend) - każda w innym VLANie

Opracowanie własne 3 Warstwa sprzętowa

Schemat architektury sprzętowej

Opracowanie własne 4 Projekt architektury wirtualizacyjnej - 1 lokalizacja
Komponenty rozwiązania
- Serwery rakowalne
  - powinny być obsadzone CPU w 100%, a RAMem w 75%.
  - każdy serwer wyposażony w dwa dyski (najtańsza wersja) z możliwością rozbudowy do min. 4 szt.
- Storage
  - kilka (liczba parzysta np. 4,6) macierzy wyższej średniej klasy (nie - „enterprise”)
  - wykorzystanie THIN PROVISIONING
  - Wydajność regulujemy przez:
    - Różne rodzaje dysków SSD, SAS, SATA
    - Użycie dużej ilości małych dysków raczej niż największych dostępnych,
  - Rozmiar powinien być nieco nadmiarowy w stosunku do potrzeb aplikacji za względu na:
    - potrzeby szybko rosnące oraz zapas na błąd oszacowania,
    - Część powierzchni będzie zajęta przez macierze RAID i wirtualizacje,
    - Do poprawnego, wydajnego działania macierze zwykle potrzebują dużego % wolnej macierzy na stałe (mimo, że nie jest to wykorzystane na przechowywanie danych)
    - Dużo zużywają snaphoty i operacje backupowe,
  - Macierze dyskowe
    - podzielone na strefy z różnymi dyskami (SSD, SATA, SAS),
    - wypełnione w max. 50%
    - Dedykowane macierze dla potrzeb backupu:
      - Duże, wolne dyski,
      - Możliwość rozbudowy o kolejne dyski – wypełnione w max. 50%
- Sieć LAN
  - Jak najwydajniejsze i jak największe urządzenia z nadmiarowo wolnymi portami (nie wypełnione w całości = pierwsza rozbudowa to dołożenie portów, a nie urządzeń),
- Sieć SAN
  - Wieloportowe urządzenia o przepustowości 16 GB.
- System backupowy
  - Macierze dedykowane, duże, niekoniecznie wydajne,
  - Jeśli archiwizacja będzie używana, to także biblioteki taśmowe i sejfy
  - Wykorzystanie deduplikacji
- Load balancing
  - Dwa centra
  - Zewnętrzne urządzenia LB z WAF
- Bezpieczeństwo
  - Centralny FW (+IPS+WAF)
  - Zdalny dostęp
  - Filtrowanie ruchu pomiędzy vlanami.
- Monitoring
  - Najlepszy na poziomie konkretnych produktów i technologii z dedykowanymi narzędziami, które potem piszą do SIEM czy SOC
  - Monitorowanie wszystkiego – LAN, SAN, wirtualizacja, macierze, serwery, sieciówka.

  1. Standardy architektoniczne i technologiczne
    1. Informacje o API
Działanie aplikacji zostanie oparte na API zgodne z architekturą REST. Końcówki API oraz sposób uwierzytelniania będą udokumentowane. Zakres funkcji objętych API pozwoli na stworzenie alternatywnych klientów systemu. Poszczególne aplikacja będą komunikowały się z wybranymi usługami koniecznymi do zapewnienia jej poprawnego działania (takimi jak np. ePUAP) również przy użyciu API.

    1. Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0
Główną częścią projektu jest utworzenie platformy do utrzymywania usług dla administracji publicznej. Interfejs każdej aplikacji, która będzie utrzymywana na platformie, będzie spełniała zalecenia WCAG 2.0 oraz normę EN 301 549 V1.1.2 (2015–04). Sprawdzenie poziomu dostępności interfejsów i treści systemów informatycznych zostanie przeprowadzone audytem eksperckim specjalistów w zakresie dostępności stron. Wynikiem audytu będzie lista elementów standardu WCAG 2.0, wskazanych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, wraz z określeniem poziomu spełnienia wymagań co najmniej na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 113)
    1. Standardy i technologie
Przy budowie platformy wykorzystane zostaną tylko języki programowania i biblioteki dostępne jako wolne/otwarte oprogramowanie.
Front-end platformy będzie napisany w oparciu o kod:
- HTML5,
- CSS3 z wykorzystaniem preprocesora Sass (technologia Open Source),
- ui-router (technologia Open Source),
- webpack (technologia Open Source),
- JavaScript, tworzony bądź to bezpośrednio, bądź jako efekt kompilacji innego języka programowania (np. Google Web Toolkit, ClojureScript, TypeScript, PureScript, Scala.js).

Back-end platformy będzie działać w oparciu o Java Virtual Machine. W ramach możliwości do jego budowy zostaną wykorzystane istniejące, otwarte biblioteki programistyczne.
Planowane jest zastosowanie systemów relacyjnych baz danych pracujących z reżimie z replikacją danych; zapewne zostanie użyty PostgreSQL (technologia Open Source). Wybór technologii jeszcze nie jest ustalony. Wyszukiwanie pełnotekstowe zostanie wykonane przy użyciu technologii ElasticSearch (technologia Open Source).
Tworzone oprogramowanie będzie maksymalnie pokryte automatycznymi testami w technologii TestNG (technologia Open Source), co będzie zapobiegało regresji w czasie prac nad rozwijaniem programu.
Do opakowywania dokumentów zostaną użyte otwarte formaty kontenerów zgodne z rozporządzeniem eIDAS (np. CAdES, XAdES, PAdES).
Do wersjonowania kodu zostanie wykorzystany system kontroli wersji Git (technologia Open Source).
    1. Interoperacyjność
Na bazie wykorzystania ustandaryzowanych formatów kontenerów dokumentów (pozwalających m.in. na zawarcie podpisu cyfrowego) zostanie stworzony standard migracji najbardziej istotnych danych między różnymi systemami klasy EZD.
Stworzenie klienta przeglądarkowego zgodnego z obowiązującymi standardami otworzy możliwość uruchamiania go na różnych platformach; dzięki zastosowaniu metodologii „mobile first” mogą się wśród nich znaleźć również urządzenia mobilne. Oparcie komunikacji z serwerem aplikacyjnym o udokumentowane API pozwoli potencjalnie na tworzenie klientów w różnych technologiach (aplikacja przeglądarkowa, aplikacja biurkowa, aplikacja na telefon, klient uruchamiany z linii komend).
  1. Wydajność i skalowalność planowanego systemu
Założenia wydajnościowe (szacowane na podstawie danych o liczbie użytkowników i zasobach wykorzystywanych przez systemy EZD)
- Docelowe wykorzystanie aplikacji (na koniec okresu trwałości)
  - około 500 tys. użytkowników,
  - około 250 tys. równoległych sesji.
- Ilość danych
  - Sumaryczna ilość danych na wejściu – 500TB
  - Przyrost rzędu 50% na rok. Plan obejmuje 3 lata
  - Sumaryczna ilość danych dla stanu docelowego – 1,7 PB
- Wymagania backupowe
  - Zasób backupowy ma przechowywać (średnio) codzienny backup przez miesiąc, (średnio 30 dni ) x zmienne dane z jednego dnia.
  - Zakładamy do 5% zmienności w ramach codziennej pracy.
- Łącze dostępowe do Centrum: redundantne, wysokiej przepustowości.

Sposoby zwiększania wydajności środowiska:
- Wysoka wydajność i skalowalność tworzonej platformy jest założeniem projektu.
- Środowisko to ma być nieco nadmiarowe i umożliwiać zarówno elastyczne zwiększenie zasobów dostępnych, jak i potencjalne wykorzystanie środowiska dla innych systemów i aplikacji rządowych.
- Serwery: Zastosowana architektura zestawu serwerów z wykorzystaniem łączy typu TopOfRack pozwala na ich przyszłą rozbudowę.
- Pamięć masowa (storage): Możliwe będzie użycie różnych rodzajów dysków. Kolekcja macierzy dyskowych może być powiększana w miarę potrzeb. Założono wstępne wypełnienie szaf w 50%.
- Sieć LAN: Założono użycie jak najwydajniejszych i największych urządzeń (chyba, że nie byłoby to optymalne cenowo) z nadmiarowymi, wolnymi portami.

Liczba użytkowników i niezbędne zasoby informatyczne były szacowane na podstawie danych o istniejących instalacjach systemów EZD PUW i eDok, z ekstrapolacją uwzględniającą wzrost liczby użytkowników. Wykorzystano materiały dostarczone przez producentów tych systemów.

  1. Komplementarność projektu
    1. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych podmiotów
- Węzeł Krajowy — do uwierzytelniania;
- Profil Zaufany — do uwierzytelniania w przypadku, gdyby Węzeł Krajowy nie został wdrożony;
- eDoręczenia - jako zaufany doręczyciel potwierdzający dostarczenie korespondencji;
- Keyless Signatures’ Infrastructure — do znakowania czasem w przypadku, gdyby taka usługa była dostępna na rynku w odpowiednio atrakcyjnej ofercie lub powstała jako wydzielony projekt w ramach MC. W przeciwnym wypadku wykorzystane zostaną bardziej konwencjonalne metody znakowania czasem.
- IAM — do uwierzytelniania i autoryzacji (składowania ról, które byłyby mapowane na uprawnienia w poszczególnych aplikacjach) — w przypadku, gdyby taka usługa została wdrożona;
- ePUAP — do doręczeń w przypadku, gdyby eDoręczenia nie zostały wdrożone;
- Platforma Integracyjna Usług i Danych - jako usługa udostępniająca dane rejestrowe do łatwiejszego korzystania z systemu;
- eDok - możliwe jest wykorzystanie kodu źródłowego projektu eDok 4 jako wsadu do projektowanego nowego systemu;
- Wspólna Infrastruktura Państwa - infrastruktura zakupiona w ramach projektu zostanie włączona do WIP;
- ew. inne systemy, których zastosowanie będzie wynikać ze specyfiki pracy poszczególnych urzędów (np. CEPiK, Źródło).

Krótkie notki o współpracujących systemach (rysunek poniżej):
- Węzeł Krajowy (właśc. Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej) będzie umożliwiał bezpieczną identyfikację elektroniczną użytkowników, integrując usługi dostarczane przez różne podmioty pełniące funkcje Dostawców Tożsamości (ang. Identity Providers). Z tej metody uwierzytelniania będą mogły korzystać aplikacje posadowione na aplikacje.gov.pl. Do momentu uruchomienia Węzłą Krajowego, aplikacje te będą musiały używać własnych rozwiązań.
- Platforma Integracji Usług i Danych dostarczy portal, realizujący procesy podłączania użytkowników do Bramy API, umożliwiającej bezpieczny, centralny i ustandaryzowany sposób łączenia z różnymi zasobami rejestrów państwowych, właśnie na potrzeby usług A2A, A2B i A2C. Aplikacje umieszczone na aplikacje.gov.pl będą mogły z tego ujednoliconego dostępu korzystać.
- Celem projektu eDoręczenia jest dodanie możliwości wykorzystania rejestrowanego doręczenia elektronicznego (elektronicznego listu poleconego), równie skutecznego prawnie jak wysłanie tradycyjnego listu poleconego lub osobiste doręczenie. Gdy ta usługa stanie się dostępna, systemy umieszczone na aplikacje.gov.pl będą mogły ją wykorzystywać.
- Portale usługowe administracji publicznej to różne platformy takie jak portal.gov.pl, danepubliczne.gov.pl, PUE ZUS, PUE SC, epm@tia, które będą z kolei mogły łączyć się z systemami działającymi na aplikacje.gov.pl poprzez zestandaryzowane API, udostepniane przez platformę.

    1. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform i repozytoriów własnych
Wykorzystane zostaną:
1. Zasoby serwerowni będące w zasobach NASK,
2. Systemy monitorowania i utrzymania systemów teleinformatycznych:
- systemy monitorowania warunków środowiskowych w serwerowniach i zasilania,
- systemy monitorowania bezpieczeństwa fizycznego i kontroli dostępu,
- systemy monitorowania parametrów działania sieci teleinformatycznej,
- systemy zarządzania infrastrukturą sieciową oraz świadczonymi usługami sieciowymi,
- systemy monitorujące poprawność działania usług oraz pojemności serwerów,
- system wykrywania i mitygacji ataków DoS/DDoS.
3. Systemy transmisyjne i sieciowe NASK
Centra Danych NASK połączone są z siecią za pomocą dwóch autonomicznych dróg światłowodowych skierowanych do dwóch niezależnych węzłów sieci NASK. Wszystkie urządzenia sieciowe (przełączniki, firewalle, routery) są zduplikowane i zklastrowane, aby zapewnić wysoką dostępność sieci.
4. Systemy monitorowania i reakcji na incydenty bezpieczeństwa.
- system SIEM,
- system procesowania incydentów bezpieczeństwa,
- system zarządzania ryzykiem IT,
- system informatyki śledczej.

Wykorzystanie produktów POIG 2007-2013
Beneficjent	Nazwa projektu	Zakres wykorzystania
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	ePUAP 2
Ministerstwo Sprawiedliwości	Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego	Baza wspierająca bazy teleadresowe urzędów, żródło informacji na temat osób upoważnionych do reprezentowania instytucji
Ministerstwo Gospodarki	Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej	Baza wspierająca bazy teleadresowe urzędów, żródło informacji na temat osób upoważnionych do reprezentacji podmiotów objętych wymogiem rejestracji w CEIDG
Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy	System informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa	Korzystamy w zakresie szacowania możliwości technicznych udostępnienia rozwiązań chmurowych
Główny Geodeta Kraju	TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju	Może korzystać przy autocomplete
Wojewoda Podlaski	Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP	Doświadczenia projektu zostały wykorzystane na etapie projektu badawczo-rozwojowego poprzedzającego projekt składany w POPC
Rządowe Centrum Legislacyjne	System e-RPL - umowa RCL-I-8/2015 a dnia 17.03.2015	Wykorzystanie części kodu źródłowego

  1. Otwartość Danych
Nie dotyczy
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
  1. Architektura bezpieczeństwa systemu

Elementy architektury bezpieczeństwa systemu:

Zabezpieczenia systemowe

Użytkownicy o wyższych uprawnieniach, tacy jak Administratorzy, będą mieć dostęp do odpowiednich narzędzi jedynie z poziomu sieci wewnętrznej. Poszczególne komponenty (takie jak bazy danych, serwery aplikacyjne poszczególnych instancji itp.) będą od siebie odseparowane przy użyciu technologii wirtualizacyjnych. Sieć będzie tak skonfigurowana, aby poszczególne komponenty miały dostęp jedynie do tych części sieci, które są im niezbędne do poprawnego działania.

Poszczególne instancje będą dysponować własnymi, oddzielonymi od pozostałych, serwerami bazodanowymi.

Zostaną również wykorzystane technologie typu IDS oraz technologie zabezpieczające przed atakami typu DDoS. Treści przesyłane przy użyciu systemu EZD będą również skanowane przez system antywirusowy.

Infrastrukturę bezpieczeństwa, systemu monitorowania i reagowania przedstawia następujący rysunek:

Struktura bezpieczeństwa – diagram uproszczony, opracowanie własne.

Bezpieczeństwo danych

Za fizyczne bezpieczeństwo ośrodków odpowiadają i gwarantują je ich właściciele.

Bezpieczeństwo danych i oprogramowania będzie sprawdzane po fazie testów alfa systemu. Twórcy systemu wykonają następujące testy:
  - bezpieczeństwo danych: próba odzyskania danych z kopii bezpieczeństwa (backup),
  - dostępność systemu pomimo awarii,
  - wywołanie (symulowanej) awarii zapasowego ośrodka i sprawdzenie, czy po powtórnym włączeniu zapasowego serwera replikacja BD zostanie poprawnie przywrócona,
  - wywołanie (symulowanej) awarii głównego ośrodka, kontrola, czy przygotowane skrypty rekonfigurujące serwery w zapasowym ośrodku i przełączające ruch działają poprawnie, a następnie sprawdzenie, że dostęp z zewnątrz do aplikacji użytkowników - działa poprawnie.

Bezpieczeństwo komunikacji

Komunikacja urzędnika z Platformą oraz komunikacja instancji z zewnętrznymi usługami będzie szyfrowana przy użyciu technologii takich jak SSL. Jeśli będzie taka konieczność (np. rozdzielenie pomiędzy centrami danych), komunikacja pomiędzy instancjami oraz komunikacja pomiędzy różnymi komponentami tej samej instancji będzie również szyfrowana.

Bezpieczeństwo aplikacji

Aplikacja zostanie napisana z wykorzystaniem dobrych praktyk programistycznych oraz narzędzi ułatwiających tworzenie kodu zabezpieczonego przed znanymi klasami ataków takimi jak SQL Injection czy Cross-Site Request Forgery.
Oprócz narzędzi wspomagających pisanie bezpiecznego kodu zostaną użyte narzędzia analizy statycznej, ułatwiające wykrycie znanych klas błędów programistycznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Wybór narzędzia zostanie dokonany na dalszym etapie projektu.

Testy bezpieczeństwa systemu

Kontrola, czy poprawnie działają mechanizmy chroniące przed nieuprawnionym dostępem, zostanie zlecona specjalizującym się w tego rodzaju problematyce.

Możliwość szybkiego zgłoszenia incydentów
Urzędnicy będą mogli szybko zgłaszać incydenty takie jak np. nieuprawniony dostęp do konta urzędnika czy wirus na stacji roboczej urzędnika stwarzający konieczność dezaktywacji konta. Dzięki temu będzie możliwość minimalizacji skutków takich incydentów.
Użytkownicy o wyższych uprawnieniach, tacy jak administratorzy, będą mieć dostęp do odpowiednich narzędzi jedynie z poziomu sieci wewnętrznej. Poszczególne komponenty (takie jak bazy danych, serwery aplikacyjne poszczególnych instancji itp.) będą od siebie odseparowane przy użyciu technologii wirtualizacyjnych. Sieć będzie tak skonfigurowana, aby poszczególne komponenty miały dostęp jedynie do tych części sieci, które są im niezbędne do poprawnego działania.

Poszczególne instancje będą dysponować własnymi, oddzielonymi od pozostałych, serwerami bazodanowymi.

Zagadnienie Chmury Obliczeniowej

Projekt zakłada że administracja publiczna będzie korzystać ze wszystkich aplikacji w konwencji chmury, a więc jako usługa SaaS. Chmurę obliczeniową (ang. cloud computing) definiujemy jako model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. (źródło Wikipedia)
Chmura w przeciwieństwie do zwykłej serwerowni posiada dodatkowo:
- możliwość zarządzania całością zasobów z jednego, centralnego miejsca,
- możliwość elastycznego przydzielania zasobów na potrzeby projektu, klienta, w danej chwili,
- możliwość zautomatyzowania większości prac związanych z przydzielaniem elastycznym zasobów,
- możliwość odseparowania infrastruktury sprzętowej od usług i aplikacji na poziomie wirtualnym..

Zagadnienie SOC (Security Operation Center) - Cała infrastruktura oraz aplikacje projektu będą chronione przez SOC.

100% bezpieczeństwo nie istnieje, nie sposób zabezpieczyć się przed każdym znanym zagrożeniem, nie mówiąc już o tych jeszcze nieznanych, które pojawiają się praktycznie co dzień (tzw. zagrożenia zero day). Wiadomo na pewno, że takie systemy bezpieczeństwa jak antywirus czy firewall, które jeszcze jakiś czas temu wydawały się wystarczające, dziś już takie nie są. Z drugiej strony użytkownicy systemów bardzo często są najsłabszymi ogniwami systemów bezpieczeństwa, statystyki dowodzą, że w przypadku wielu incydentów bezpieczeństwa to właśnie człowiek był ich powodem, poprzez swoją niewiedzę, zaniedbania, pośpiech czy podatność na socjotechnikę. Oczywiście możemy inwestować stale środki w nowe systemy zabezpieczeń czy szkolenia użytkowników, ale to ciągle nie zmieni sytuacji ciągłego zagrożenia i sposobu reakcji na nie.

W przypadku tak rozproszonego środowiska jak urzędy administracji publicznej składającego się z tysięcy urzędów nie ma możliwości aby zapewnić jednolite, zestandaryzowane mechanizmy bezpieczeństwa zapewniające najwyższy dostępny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych w trybie 24/ inaczej jak w technologii Chmurowej.

W chmurze, poczynając od profesjonalnie przygotowanych i utrzymywanych centrów danych, zapewniających bezpieczeństwo fizyczne, ochronę i monitoring 24/7, kontrolę dostępu dla serwerów i urządzeń sieciowych, prawidłowe warunki środowiskowe w zakresie zasilania energią, chłodzenia oraz zwielokrotnione i profesjonalnie zabezpieczone przed atakami DDoS łącza transmisji danych do sieci publicznych i prywatnych.

Dzięki mocno rozbudowanej i zwielokrotnionej infrastrukturze informatycznej, wraz z rozproszeniem infrastruktury w kilku fizycznych lokalizacjach i ciągłym archiwizowaniem danych, bezpieczeństwo danych jest wyraźnie wyższe, niż gdy są one trzymane na pojedynczym serwerze, który może ulec awarii lub zostać skradziony. W przypadku pracy w chmurze praktycznie nie istnieje możliwość fizycznego zniszczenia sprzętu, czy całkowitej utraty danych.

Również w dziedzinie systemów bezpieczeństwa dużo łatwiej jest wdrożyć i utrzymywać zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa w kilku centrach danych, niż w tysiącach lokalizacji. Jest to zdecydowanie tańsze podejście i dużo łatwiejsze we wdrożeniu i utrzymaniu szczególnie w mniejszych urzędach administracji publicznej, przy tak bardzo ograniczonych budżetach na systemy, oprogramowanie i wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewni jednak dopiero wdrożony i profesjonalnie zarządzany zespół SOC, który zapewni ciągłe 24/7 monitorowanie stanu bezpieczeństwa wszystkich systemów i odpowiednio szybkie zareagowanie w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa. Bardzo ważnym zadaniem SOC jest również wyciąganie wniosków z z zaistniałych incydentów, które pozwala na ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa organizacji, unikaniu wielu sytuacji kryzysowych w przyszłości, a jeśli już takie wystąpią na ich jak najsprawniejszą obsługę. Zespół SOC, poprzez ciągłe obserwowanie stanu systemów, pozwoli również ustalić stan ich normalnej pracy, a wtedy każde odchylenie od "normalności", wywołane nawet przez zupełnie nowe, nieznane wcześniej zagrożenie nie pozostanie niezauważone, co pomoże w znacznym stopniu zredukować poziom ryzyk związanych z przetwarzaniem informacji w systemach administracji rządowej. Również w tym zakresie dużo łatwiej i taniej jest wdrożyć SOC monitorujący systemy w kilku data center obsługujących chmurę niż w tysiącach lokalizacji rozproszonych po całym kraju.

Zespół SOC na bazie procedur i systemów SOC będzie realizował zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

  1. Zestawienie zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed utratą danych jest oparte na wykorzystaniu mechanizmu replikacji baz danych do innego ośrodka i na systematycznym tworzeniu kopii bezpieczeństwa.

W aspekcie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zabezpieczenie polega na zastosowaniu standardowych rozwiązań, takich jak:

- polityki i procedury bezpieczeństwa zaproponowane przez NASK
- systemy (urządzenia i oprogramowanie) takie jak IDS, oprogramowanie antywirusowe, anty-DDoS, firewall itp.
- personel bezpieczeństwa (wymagane kwalifikacje)
- niezbędne szkolenia dla administratorów i innego personelu IT
- system uprawnień w aplikacjach wraz z polityką dostępu administratorów sieci
- wykorzystanie technologii zabezpieczających przed znanymi klasami ataków, takimi jak Cross-Site Scripting i SQL Injection
- szyfrowanie połączenia (HTTPS).

Załączniki
  1. Załącznik 1 - protokół z prezentacji założeń projektu.
  1. Załącznik 2 - szczegółowy kosztorys projektu