Załącznik
do uchwały nr 5 Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
z dnia 17 października 2016 r.

OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO
Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja

Numer projektu:		Status dokumentu (*niepotrzebne skreślić):	roboczy/w fazie akceptacji/odrzucony/zaakceptowany/zamknięty*

Obszar projektu	administracja publiczna	Właściciel biznesowy projektu	Minister Cyfryzacji
Osoba kontaktowa	Agata Miazga	Adres e-mailowy	Agata.Miazga@mc.gov.pl
Telefon	(22) 556 84 12

Spis treści

„CZY PROJEKT JEST KORZYSTNY, WYKONALNY I POTRZEBNY?”
# INFORMACJE OGÓLNE
## Nazwa projektu
Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja
## Wnioskodawca
Ministerstwo Cyfryzacji
## Osoba do kontaktów
Agata Miazga, Ministerstwo Cyfryzacji, Agata.Miazga@mc.gov.pl, (22) 556 84 12
## Krótki opis projektu wraz z syntezą wyniku analiz
Projekt ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania.
Na podstawie analiz problemów i potrzeb oraz doświadczeń wynikających z dotychczasowego funkcjonowania danepubliczne.gov.pl można zidentyfikować najważniejsze utrudnienia dostępu do danych publicznych: przestarzałe technologie dla systemów i rejestrów danych publicznych, a w konsekwencji problemy z dostępem do danych i ich eksportem; nadmierne stosowanie formatów nieprzeszukiwalnych, o zamkniętym dostępie do danych, a także o niskim stopniu otwartości; niska jakość danych, brak standaryzacji; brak API do istniejących baz danych; brak wystarczającego zaplecza technicznego do modyfikacji zamkniętych rejestrów.
Projekt odpowiada na zidentyfikowane problemy w sposób systemowy.
Siedem rejestrów publicznych, które przechowują lub udostępniają dane publiczne o dużym potencjale gospodarczym i społecznym, zostanie otwartych przez API.
Ułatwienie wyszukiwania danych publicznych i ich ponownego wykorzystywania zapewni portal danepubliczne.gov.pl, którego rozbudowa i dostosowanie do potrzeb różnych grup odbiorców stanowi centralny element projektu. Obecny portal danepubliczne.gov.pl to podstawowa dystrybucja CKAN, jego rozbudowa obejmie funkcjonalności konwertowania danych do formatów o wyższym stopniu otwartości, poprawę użyteczności systemu, łatwości obsługi, wyszukiwania i korzystania z danych oraz ich podglądu i wstępnej analizy. Rozwinięte i poprawione zostaną usługi udostępniania przedsiębiorcom i obywatelom danych zgromadzonych w rejestrach publicznych do ponownego wykorzystywania, a także dodawania danych do serwisu i kontroli ich jakości.
Wraz ze zmianami technicznymi zostaną opracowane, a następnie upowszechnione w ramach szkoleń dla administracji standardy otwartości danych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznym. Cykl szkoleń dla administracji będzie miał na celu poprawę jakości i otwartości udostępnianych danych publicznych, ale także zwiększenie świadomości nt. korzyści z udostępniania danych do ponownego wykorzystywania i umiejętności korzystania z nich w pracy urzędniczej. Zaplanowane w projekcie działania promocyjne przyczynią się do upowszechnienia informacji na temat potencjału danych gromadzonych przez administrację publiczną oraz korzyści wynikających z ich otwierania.

## Typ projektu
Projekt mieszany
## Używane skróty i terminy
Pojęcie lub skrót	Znaczenie
API	Interfejs programistyczny – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface)
A2A (Administration to administration)	Model biznesowy polegający na elektronicznych usługach wewnątrzadministracyjnych (źródło https://epodrecznik.mac.gov.pl/mediawiki/index.php?title=E-us%C5%82uga).
A2B (Administration to business)	Model biznesowy zawierający elektroniczne usługi administracji dla przedsiębiorców. (źródło: https://epodrecznik.mac.gov.pl/mediawiki/index.php?title=E-us%C5%82uga).
A2C (Administration to consumer)	Model biznesowy polegający na elektronicznych usługach administracji dla interesanta nieinstytucjonalnego (źródło: https://epodrecznik.mac.gov.pl/mediawiki/index.php?title=E-us%C5%82uga).
AMAZON	Amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe, które zajmuje się handlem elektronicznym (e-handlem) B2C i prowadzi największy na świecie sklep internetowy (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Amazon.com).
Bootstrap	Platforma programistyczna CSS. Zawiera zestaw przydatnych narzędzi ułatwiających tworzenie interfejsu graficznego stron oraz aplikacji internetowych.
Chmura AWS	Sieć usług i serwerów, technologii przetwarzania danych i maszyn wirtualnych Amazon Web Services.
CMS (Content Management System)	Oprogramowanie pozwalające na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nietechniczny.
CSV (Comma-separated values)	Format przechowywania danych w plikach tekstowych i odpowiadający mu typ MIME text/csv (źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/CSV_(format_pliku) (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/System_zarz%C4%85dzania_tre%C5%9Bci%C4%85).
CKAN (The Comprehensive Kerbal Archive Network)	System informatyczny realizujący funkcje repozytorium informacji publicznej dostępny na zasadach otwartej licencji (www.ckan.org).
danepubliczne.gov.pl	Platforma Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).
DDoS	(ang. distributed denial of service, rozproszona odmowa usługi) – atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów (np. zombie). / (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/DDoS)
DRUPAL (ang. CMF content management framework)	Napisany w języku PHP, używany jest przez ponad milion[2] stron internetowych, czyli około 2%[3][4][5] ze wszystkich stron internetowych na świecie i ponad 5% stron posiadających system CMS, są to zarówno blogi, portale informacyjne, aplikacje edukacyjne, strony korporacyjne oraz rządowe, m.in. strona whitehouse.gov, data.gov.uk czy premier.gov.pl (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Drupal).
http (Hypertext Transfer Protocol)	Protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych to protokół sieci WWW.
IP (adres IP)	(ang. IP address) – liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów, bądź całej sieci komputerowej w protokole IP, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny) / (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_IP)
ISP	Informacja sektora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352).
JPG (Digital compression and coding of continuous-tone still images)	Metoda kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczona głównie do stratnego zapisu obrazów naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/JPEG).
JavaScript	Skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. / (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/JavaScript)
jQuery	Lekka biblioteka programistyczna dla języka JavaScript, ułatwiająca korzystanie z JavaScriptu . / (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/JQuery)
JSON (JavaScript Object Notation)	Format wymiany danych komputerowych. JSON jest formatem tekstowym, bazującym na podzbiorze języka JavaScript (źródłó: https://pl.wikipedia.org/wiki/JSON).
JST	Jednostka samorządu terytorialnego.
Harvester	Oprogramowanie służące do pobierania danych.
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)	Standard stosowany przy przesyłaniu poczty elektronicznej (ang. e-mail). MIME definiuje budowę komunikatu poczty elektronicznej (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Multipurpose_Internet_Mail_Extensions).
OCR (Optical Character Recognition)	Zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np. papierowym formularzu lub stronie książki) (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/OCR).
OSR	Ocena Skutków Regulacji.
PDF (Portable Document Format)	Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format).
PNG (Portable Network Graphics )	Rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics).
Rejestr publiczny	Rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (stawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565).
REST	Representational State Transfer (REST, ang. zmiana stanu poprzez reprezentacje) – styl architektury oprogramowania wywiedziony z doświadczeń przy pisaniu specyfikacji protokołu HTTP dla systemów rozproszonych. REST wykorzystuje m.in. jednorodny interfejs, bezstanową komunikację, zasoby, reprezentacje, hipermedia, HATEOAS. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer)
Skala otwartości	5-gwiazdkowa skala otwartości opracowana przez Tima Bernersa-Lee, źródło: http://5stardata.info/en/ zastosowana w Programie otwierania danych publicznych, który stanowi załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r., nr 107/2016 w sprawie ustanowienia „Programu Otwierania danych publicznych”
SOCRATA	Firma amerykańska, która zapewnia oparte o chmurę wizualizacje danych i narzędzia analityczne do otwierania danych rządowych.
SQL	Strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.
SSL 3.0	Wersja protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer) służącego do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. / (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security)
TERYT	Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju.
TIER 4	Najwyższy w 4 stopniowej skali standard infrastruktury dla centrów danych, o którym mowa w ANSI/TIA-942A Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers opracowanym przez Telecommunications Industry Association (Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego,TIA)
TLS	(ang. Transport Layer Security) – przyjęte jako standard w Internecie rozwinięcie protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer). TLS zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509. / (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security)
TOKEN	Generator kodów jednorazowych
Watchdog	Program wykrywający błędne działanie systemu, próbujący je naprawić bez udziału człowieka i zapobiec poważniejszej awarii.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines.
WSDL	Web Services Description Language (WSDL) – opracowany przez Microsoft i IBM, oparty na XML język do definiowania usług internetowych. WSDL wykorzystuje język XML do opisu punktów dostępu do usług internetowych. Język WSDL definiuje zestaw kilku struktur XML pozwalających na pełny opis usług (struktury danych wymienianych z usługą, sposób połączenia z usługą, najczęściej HTTP). / (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language)
XML (Extensible Markup Language)	Uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie Internetu. XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizację W3C.
ZIR	Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów

# POWODY PODJĘCIA PROJEKTU
## Opis stanu obecnego
Przeważająca liczba rejestrów publicznych, które mają potencjał dla ponownego wykorzystywania, powstała wiele lat temu i nie przystaje do współczesnych rozwiązań technologicznych zapewniających automatyzację procesów pobierania i przetwarzania danych publicznych. Obecnie dane o największym potencjale ponownego wykorzystywania prezentowane są w serwisach internetowych na kilka sposobów: przez udostępnienie na stronie resortu statycznych plików w formatach utrudniających ich ponowne wykorzystywanie (np. dane dot. sprawozdań finansowych JST z systemu BESTI@), na dedykowanej stronie plików w formatach otwartych, ale o ograniczonej liczbie rekordów (Bank Danych Lokalnych) czy przez wyszukiwarkę informacji (pojedynczych rekordów) według podanych przez użytkownika słów kluczowych lub wyrażeń (np. Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).
Na portalu danepubliczne.gov.pl usługa dostępu do danych jest realizowana aktualnie za pomocą repozytorium zbiorów danych i linków do zbiorów danych/API. Portal wykorzystuje 3 serwery: aplikacyjny (dysk SSD 40GB, 4GB RAM), przechowujący backupy danych (dysk 400GB) oraz szkoleniowy. Zasoby zajmują obecnie 11 GB.
Oprogramowanie stworzone zostało na podstawie otwartego oprogramowania CKAN w wersji podstawowej (pełen kod źródłowy znajduje się w repozytorium https://github.com/DanePubliczneGovPl).
Dominuje udostępnianie danych publicznych w formatach nieprzeszukiwalnych, takich jak PDF i PNG/JPG (tzw. „1 gwiazdce w skali otwartości), wobec stosunkowo małego udziału formatów ustrukturyzowanych XLS i CSV (2 i 3 gwiazdce w skali otwartości). Stosowanie formatu PDF wynika głównie z maksymalnego uproszczenia procedur udostępniania danych i wykorzystywania najprostszego opracowywania dokumentów do publikacji za pomocą skanowania bez OCR (obraz nieprzeszukiwalny).
Tendencje te potwierdzają statystyki danepubliczne.gov.pl. Na dzień 10 stycznia 2017 r. Danepubliczne.gov.pl udostępnia 621 zbiorów danych przez 79 dostawców, to jest ponad 4 583 różnego typu jednostek informacji (raporty, tabele, sprawozdania, notatki, rozporządzenia, pisma).
Nadal najczęściej stosowanymi formatami są: pdf (152 zasobów) i arkusz kalkulacyjny xls (143 zasobów). W formacie otwartym na poziomie trzech gwiazdek w skali otwartości (np. CSV zamiast XLS) udostępnionych jest 19 % zasobów. Niewielka liczba dostawców (10) udostępniła zasoby przez interfejs programistyczny API, tj. zamieściła na danepubliczne.gov.pl link do API.
Nawet w odniesieniu do zasobów udostępnianych na najniższych poziomach otwartości obserwowane są problemy z jakością danych i przygotowaniem plików w sposób umożliwiający ich maszynowe przetwarzanie.

## Identyfikacja problemu i potrzeb
Bariery w dostępie do danych publicznych, jak również niedostateczna otwartość i ilość dostępnych danych ograniczają ich społeczny i gospodarczy potencjał. Brakuje również powszechnej świadomości nt. możliwości wykorzystania danych publicznych, korzyści z ich udostępniania i przetwarzania.
Beneficjentem – dzięki większej liczbie lepszej jakości i łatwiej dostępnych danych – będzie ogół społeczeństwa, w szczególności: aktywni obywatele, przedsiębiorcy, naukowcy, administracja. Bezpośrednią grupą docelową projektu są także osoby odpowiedzialne w urzędach za opracowywanie, udostępnianie danych.
W 2016 r. Ministerstwo Cyfryzacji na swoich stronach udostępniło ankietę diagnozującą potrzeby i oczekiwania społeczne w zakresie otwierania danych. Zapytano osoby zainteresowane, w tym przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, administrację, itd. o ich potrzeby, a także bariery, na jakie napotykają, sięgając do danych publicznych.
Najważniejsze, zdaniem respondentów, bariery w dostępie do danych publicznych to: niekompletne dane (74,7%), brak danych w internecie (71,4%), zamknięty format danych uniemożliwiający automatyczne przeszukiwanie i import danych (63%), nieaktualne dane (61%), dostęp do danych do ponownego wykorzystania wymaga każdorazowo złożenia wniosku (58%), brak dobrej woli urzędów (57%), obecnie obowiązujące przepisy prawne (46%), dane są dostępne tylko po zarejestrowaniu się (40%), brak danych na portalu danepubliczne.gov.pl (39%), ograniczenia dostępu dla osób niepełnosprawnych (30%), błędne linki do zasobów/danych (30%), brak ram prawnych lub wytycznych nt. otwartych danych publicznych (27%), brak narzędzi i infrastruktury teleinformatycznej (23%); 35% respondentów odpowiedziało, że do pobierania danych publicznych używa API.
Natomiast wśród kategorii danych, z których chcieliby korzystać respondenci, najczęściej wymieniano dane statystyczne, o społeczeństwie, finansach publicznych, zdrowiu.
Otwarte konsultacje dotyczące kategorii tematycznych danych, na które jest największe zapotrzebowanie, przeprowadziła także Komisja Europejska – w Wytycznych Komisji Europejskiej 2014/C 240/01 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów wymienia się m.in.: dane statystyczne (w tym regionalne i lokalne, m.in. nt. zdrowia), rejestry spółek i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą czy dane o transporcie.
Z kolei wyniki badania e-administracja oczami internautów (PBS, lipiec 2016 r.) pokazują, że jedynie co czwarty badany zna serwis danepubliczne.gov.pl.
Dodatkowo zostały zdiagnozowane również potrzeby środowiska programistów przy okazji organizacji w 2016 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji Hackathonu danych publicznych. Wśród uczestników, złożonych głównie z przedstawicieli sektora prywatnego, została przeprowadzona ankieta, badająca trudności w dostępie do danych umieszczonych na danepubliczne.gov.pl, zbierająca pomysły na rozwój portalu oraz identyfikująca potrzeby odbiorców w zakresie otwierania nowych baz danych. Przeprowadzono także wywiady indywidualne z ekspertami z firm IT, pełniącymi w czasie Hackathonu rolę mentorów. Za główne utrudnienie dla użytkowników danepubliczne.gov.pl uznana została niska dostępność danych wynikająca z: niedostatecznego przestrzegania standardów otwartości, niewielkiego zakresu i niskiej jakości udostępnianych danych.

# WARIANTY BIZNESOWE
## Opis możliwych rozwiązań problemu i zaspokojenia potrzeb
Warianty biznesowe należy przedstawić w dwóch aspektach:
1. Zwiększenia ilościowego i jakościowego zasobów danych publicznych
2. Rozwoju funkcjonalności portalu danepubliczne.gov.pl o nowe funkcjonalności ułatwiające korzystanie z danych publicznych i ich ponowne wykorzystywanie (narzędzia kontroli jakości danych, konwerterów, wyszukiwania i podglądu danych itd.)
W aspekcie zwiększenia ilościowego i jakościowego zasobów danych publicznych przeanalizowano następujące warianty:
1. Rozproszone działania – modernizacja techniczna i organizacyjna procesów udostępniania danych publicznych zachodzi na poziomie poszczególnych podmiotów dysponującymi bazami źródłowymi. Utrudnione jest stosowanie jednolitych zasad udostępniania danych, a z punktu widzenia użytkownika - odnalezienie poszukiwanych zbiorów danych
2. Model centralny - system informatyczny umożliwiający dodawanie zbiorów danych, a także pobierający dane publiczne z baz źródłowych i serwujący je użytkownikom w jednym portalu (API do poszczególnych baz udostępniane na infrastrukturze danepubliczne.gov.pl). Ułatwia łączenie zbiorów danych i ich analizę, ale stanowi duże obciążenie dla harvestera („zbieracza”) portalu i jego infrastruktury.
3. Model hybrydowy – dedykowany system informatyczny umożliwiający dodawanie zbiorów danych, a także łączący się z API do baz źródłowych i serwujący dane użytkownikom w jednym portalu (równoległe funkcjonowanie: API do poszczególnych baz danych, zbudowanych wg jednolitych standardów, udostępnianych na infrastrukturze przypisanej do danej bazy oraz centralnego dostępu przez harvester portalu danepubliczne.gov.pl do zbiorów danych i do API)

W aspekcie rozwoju portalu danepubliczne.gov.pl o nowe funkcjonalności zidentyfikowano następujące warianty:
1. Model usługowy SOCRATA – gotowe rozwiązanie techniczne udostępniane w modelu usługowym, technicznie realizowane z wykorzystaniem publicznej chmury AWS firmy AMAZON. Model ten umożliwia rozbudowę portalu w krótkim czasie, jednak uzależnia realizację zadań państwa od 2 konkretnych dostawców usług i wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat abonamentowych, co stanowi istotne ryzyko projektowe.
2. Budowa dedykowanego oprogramowania – stworzenie od podstaw dedykowanego oprogramowania na potrzeby realizacji projektu. Wariant niecelowy ze względu na trudności organizacyjne i koszty utrzymania tego typu rozwiązań w okresie trwałości.
3. Wykorzystanie otwartego oprogramowania CKAN – wyspecjalizowanego rozwiązania do udostępniania danych, tworzącego obecnie portal danepubliczne.gov.pl oraz stosowanego z powodzeniem między innymi do tworzenia analogicznych rozwiązań w większości krajów europejskich (Francji, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Danii, Niemczech, Estonii, Irlandii, Grecji, Holandii, Rumunii, Szwecji), Australii, Nowej Zelandii. Jest to projekt open source z silną społecznością i dedykowaną fundacją wspierającą jego rozwój, co gwarantuje długotrwałe bezpieczeństwo technologiczne. Licencjonowanie open source umożliwia swobodne dostosowanie oprogramowania do specyficznych wymogów projektu.
4. Wykorzystanie DRUPAL7 – czyli systemu CMS, wykorzystanego m.in. do budowy portalu udostępniania danych publicznych przez Komisję Europejską oraz Rosję. Jest to rozwiązanie znacznie mniej popularne niż CKAN, jego zastosowanie wymaga stworzenia lub integracji modułów związanych z pobieraniem, przetwarzaniem i udostępnianiem przez API danych ze źródłowych baz danych publicznych.

## Zakres projektu - wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem
W procesie decyzyjnym przyjęto następujące kryteria:
•	koszt realizacji
•	elastyczność rozwiązania (np. możliwości dalszego rozwoju, dołączania kolejnych zbiorów danych)
•	korzyści dla użytkownika.
W aspekcie zwiększenia ilościowego i jakościowego zasobów danych publicznych wybrany został wariant Model hybrydowy, który zapewni użytkownikom danych publicznych najłatwiejszy proces wyszukiwania i dostępu do danych, a jednocześnie będzie stanowił stosunkowo niewielkie obciążenie techniczne dla danepubliczne.gov.pl i umożliwi dalszy jego rozwój bez konieczności nadmiernej rozbudowy infrastruktury portalu.
W obszarze rozwoju portalu danepubliczne.gov.pl zdecydowano się na wykorzystanie technologii CKAN jako:
1. rozwiązania technicznego dedykowanego dla przedmiotu projektu;
2. pozwalającej na wykorzystanie i rozwój już działającego portalu danepubliczne.gov.pl;
3. pozwalającej dzięki licencji open source na rozwój funkcjonalny i utrzymanie projektu w sposób niezależny od konkretnego dostawcy;
4. rozwiązania wspieranego i stale rozwijanego przez silną społeczność użytkowników i developerów.

# CELE
## Cele projektu
Cel główny
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomu otwartości, jakości i dostępności danych publicznych, będących w dyspozycji podmiotów publicznych.
Cel szczegółowy
Poprawa dostępności i możliwości ponownego wykorzystywania danych publicznych z najbardziej istotnych z punktu widzenia odbiorców baz danych (określonych w pkt 5.4) we współpracy z ich dysponentami (resortami).
Cel szczegółowy
Zwiększenie wykorzystania portalu danepubliczne.gov.pl dzięki rozbudowie istniejących i dobudowie nowych funkcjonalności.
Cel szczegółowy
Poprawa jakości otwartych danych publicznych poprzez wypracowanie standardów otwartości danych publicznych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznym.
Cel szczegółowy
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dysponentów danych w zakresie otwierania i wykorzystywania danych publicznych.
Cel szczegółowy
Upowszechnienie informacji na temat potencjału danych gromadzonych przez administrację publiczną oraz korzyści wynikających z ich otwierania.

## Spójność celów projektu z celami organizacji i dokumentów strategicznych
Powyższe cele są spójne z szeregiem dokumentów strategicznych, w których podkreśla się rolę otwartych danych. Należą do nich w szczególności:
1. Strategia Sprawne Państwo 2020 - cel 1 - Otwarty Rząd, działanie 1.1. Otwarcie zasobów sektora publicznego,
2. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” – cel 2 - Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, działanie 2.6.4. Otwarcie dostępu do informacji publicznej dla przedsiębiorstw i obywateli,
3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – kierunek interwencji Otwarty Rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
4. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – obszar E-państwo, kierunki interwencji: Budowa i rozwój e-administracji - orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe oraz Budowa społeczeństwa informacyjnego.
Cele przyjęte w opisanych dokumentach sprowadzają się do podejmowania działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego ukierunkowanego na dostęp, wykorzystywanie i udostępnianie informacji i wiedzy, w tym otwieranie dostępu do danych publicznych, czyli m.in.: otwarcia zasobów sektora publicznego, zapewnienia właściwych gwarancji prawnych dla udostępniających i wykorzystujących zasoby publiczne, usprawnień technicznych i edukacji w tym obszarze. Założone rezultaty projektu w pełni wpisują się i będą stanowić realizację przyjętych celów określonych w wymienionych dokumentach.

Wskazane cele wpisują się również w obszar właściwości Ministra Cyfryzacji, w szczególności w:
1. realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 12a pkt 6 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 2016, poz. 543, z późn. zm.), w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
2. jedną z pięciu kluczowych zasad rozwoju innowacyjnej gospodarki, przyjętej w ramach dokumentu „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”,
3. realizację zadania nałożonego na Ministra Cyfryzacji w drodze ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015, poz. 2085, z późn. zm.). Ministerstwo Cyfryzacji pełni rolę administratora portalu danepubliczne.gov.pl,
4. wykonanie uchwały Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych” (MC koordynuje realizację Programu).

Projekt wpisuje się w poddziałanie 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, działania 2.3 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W projekcie zostały zaplanowane działania o charakterze systemowym, mające wpływ na jakość, zakres i poziom otwartości udostępnianych danych administracji. W szczególności w ramach projektu zostaną wypracowane standardy otwartości danych publicznych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznym, prowadzone będą także działania edukacyjno-warsztatowe mające na celu upowszechnienie standardów, uświadomienie dysponentom korzyści płynących z otwierania danych publicznych oraz poprawę ich wykorzystania w administracji publicznej. Równolegle w projekcie zaplanowane jest otwarcie przez API istotnych z punktu widzenia odbiorców: obywateli, przedsiębiorców, naukowców baz danych we współpracy z innymi resortami.
Systemowy charakter mają także działania odnoszące się do portalu danepubliczne.gov.pl, który pełni funkcję centrum udostępniania otwartych danych publicznych w Polsce: w projekcie zaplanowany został szeroko zakrojony rozwój portalu pod kątem ułatwienia korzystania z danych publicznych różnym grupom odbiorców, m.in. stworzenie narzędzi: konwertujących dane do dogodnych i bardziej otwartych formatów, ułatwiających wyszukiwanie i korzystanie z danych, budujących społeczność wokół portalu. Działania te zwiększą łatwość wyszukiwania, użyteczność i wykorzystanie danych publicznych już udostępnionych w portalu (ok. 500 zbiorów danych od ok. 50 dostawców danych publicznych), a także kolejnych zasobów zaplanowanych do udostępnienia w ramach projektu oraz w ramach innych projektów z działania 2.3.1, a tym samym przyczynią do realizacji wskaźników rezultatu: Odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia oraz użyteczność ISP.

# EFEKTY PROJEKTU
## Korzyści wynikające z projektu
Cel - 1	Poprawa dostępności i możliwości ponownego wykorzystywania danych z najbardziej istotnych z punktu widzenia odbiorców baz danych we współpracy z ich dysponentami (resortami).
Korzyść:	Dane z zasobów administracji publicznej udostępnione w Internecie do ponownego wykorzystywania / Łatwy, bezkosztowy, nie angażujący administracji publicznej, automatyczny dostęp do aktualnych danych publicznych / Umożliwienie tworzenia nowych aplikacji na bazie udostępnionych danych
KPI:	1. Liczba utworzonych API / 2. Liczba baz danych udostępnionych online przez API (na danepubliczne.gov.pl) na koniec projektu / 3. Liczba udostępnionych online dokumentów zawierających informacje sektora publicznego / 4. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
Wartość aktualna i docelowa KPI:	1. Wartość aktualna: 0, Wartość docelowa: 8 / 2. Wartość aktualna: 0, Wartość docelowa: 7 / 3. Wartość aktualna: 0, Wartość docelowa: 600 / 4. Wartość aktualna: 0, Wartość docelowa: 100 000
Podstawa:	Raport ze statystyk danepubliczne.gov.pl

Cel - 2	Zwiększenie wykorzystania portalu danepubliczne.gov.pl dzięki rozbudowie istniejących i dobudowie nowych funkcjonalności
Korzyść:	Intuicyjne i przyjazne użytkownikowi narzędzia pozwalające poznać i wykorzystać zbiory udostępnionych danych publicznych w celu zwiększenia ponownego wykorzystania danych publicznych. / Łatwiejsze przeszukiwanie zbiorów danych i dostęp do nich na portalu danepubliczne.gov.pl / Łatwiejsze dodawanie zbiorów na portalu przez dysponentów danych / Budowa społeczności wokół portalu
KPI:	1. Miesięczna liczba wizyt na danepubliczne.gov.pl / 2. Miesięczna liczba pobrań zbiorów danych z danepubliczne.gov.pl / 3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość bazowa 0, wartość docelowa 12 600 / Wartość bazowa 0, wartość docelowa 2 200 / Wartość bazowa 0, wartość docelowa 20
Podstawa:	Raport ze statystyk danepubliczne.gov.pl.

Cel - 3	Poprawa jakości otwartych danych publicznych poprzez wypracowanie standardów otwartości danych publicznych w 3 wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznych.
Korzyść:	Zwiększenie jakości i użyteczności danych publicznych udostępnianych na danepubliczne.gov.pl przez dysponentów
KPI:	Wzrost odsetka zbiorów danych o przynajmniej 3 gwiazdkach w skali otwartości dostępnych na danepubliczne.gov.pl na koniec projektu (w punktach proc.)
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: 16
Podstawa:	Raport ze statystyk danepubliczne.gov.pl

Cel - 4	Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dysponentów danych w zakresie otwierania i wykorzystywania danych publicznych
Korzyść:	Zwiększenie wykorzystania danych publicznych w pracy administracji i poprawa jakości analiz urzędniczych i OSR.
KPI:	1. Liczba przeszkolonych osób po zakończeniu projektów / 2. Liczba materiałów edukacyjno-informacyjnych dla dysponentów danych
Wartość aktualna i docelowa KPI:	1. Wartość aktualna: 0, Wartość docelowa: 400 / 2. Wartość aktualna: 0, Wartość docelowa: 3
Podstawa:	Listy uczestników / Protokoły odbioru od wykonawców materiałów edukacyjno-informacyjnych

Cel - 5	Upowszechnienie informacji na temat potencjału danych gromadzonych przez administrację publiczną oraz korzyści wynikających z ich otwierania
Korzyść:	Wzrost świadomości obywateli i pracowników administracji na temat korzyści wynikających z procesu otwierania danych publicznych.
KPI:	Liczba działań o charakterze informacyjno-promocyjnym
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: 4
Podstawa:	Protokoły odbioru od wykonawców działań informacyjno-promocyjnych

## Uproszczone procedury
Lp.	Nazwa procesu/procedury	Zakres oddziaływania	Stan obecny	Stan projektowany	Korzyść z uproszczenia procedury
1	uproszczenie procedury dostępu do danych publicznych	Ok. 100 tys. odbiorców rocznie	obecnie dane udostępniane są na wniosek dostępu do informacji publicznej – procedura ma charakter dodatkowego zadania obciążającego administrację i znacząco opóźniającego dostęp do danych dla odbiorców	dostęp do informacji publicznej będzie realizowany online (w pełnej automatyzacji procesu)	znaczne zmniejszenie obciążenia administracji o kosztów wytwarzania i przetwarzania informacji u dysponentów tych danych / Skrócenie czasu i usunięcie kosztów pozyskiwania danych przez osoby / instytucje zainteresowane

## Udostępnione informacje sektora publicznego ze źródeł administracyjnych
### Wynik dokonanej inwentaryzacji zasobów ISP
Komisja Europejska w Komunikacie znak 2014/C 240/01 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów, na podstawie istotnych inicjatyw międzynarodowych w temacie otwartości danych i preferencji wyrażanych w trakcie otwartych konsultacji, przyjęła podział danych na dane udostępniane w pierwszej kolejności oraz pozostałe uznane za „kluczowe” lub „wysokiej wartości”. W celu zmaksymalizowania zamierzonych korzyści związanych ze wspomnianymi zbiorami danych, na które istnieje duże zapotrzebowanie szczególną uwagę poświęcić zagwarantowaniu ich dostępność, jakości, użyteczności i interoperacyjności. W celu ułatwienia wykorzystania danych publicznych Komisja Europejska zaleciła aby zbiory danych były dostępne także API w celu ułatwienia automatycznego przetwarzania. W tym celu zostaną opracowane minimalne i rekomendowane standardy API, w tym m.in. standard API, wzorcowa struktura API. API będzie zwracać informacje w formatach przykładowo JSON, XML, GML, RDF i LOM. Są to formaty otwarte, w pełni przeszukiwalne o co najmniej trzecim stopniu otwartości w skali otwartości.
Na podstawie przeprowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych inwentaryzacji, która objęła ok. 500 systemów/rejestrów, zostało wytypowanych 7 systemów/baz danych do udostępnienia przez interfejs programistyczny API. Bazy te są unikalne i kwalifikują się do udostępnienia w pierwszej kolejności zarówno wg Komunikatu Komisji - ze względu na ich tematykę, oddziaływanie w obszarze innowacyjności i tworzenia działalności gospodarczej, przejrzystości administracji rządowej oraz poprawy efektywności administracyjnej, jak i zidentyfikowane potrzeby odbiorców (opisane w pkt 2.2). Są to:
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) (http://www.cepik.gov.pl/)
Podstawa prawna:
- ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. poz. 816).
Ww. akty prawne wymagają zmiany ze względu na konieczność wyeliminowania barier prawnych dla udostępnienia danych publicznych w sposób otwarty.
Ustawa określa krąg podmiotów uprawnionych do danych i zakres danych. Egzemplifikuje podmioty, które są uprawnione do dostępu do danych ze względu na realizację zadań publicznych (np.: Policja; prokuratura; sądy; organy kontroli skarbowej, organy celne, komornicy sądowi, wywiad skarbowy; straż gminna, organy właściwe ws. rejestracji podmiotów, stacje kontroli pojazdów). Przyznaje prawo dostępu do danych na wniosek właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, a także podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
Innym podmiotom (w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej) dane mogą być udostępnione na uzasadniony wniosek, o ile wykażą, że mają w tym interes prawny. Decyzję w tym zakresie podejmuje minister właściwy do spraw informatyzacji.
W centralnej ewidencji pojazdów gromadzone są dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, takie jak: dane pojazdu, techniczne, o dokumentach pojazdu, o właścicielach i posiadaczach pojazdu, o takich zdarzeniach jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie czy zbycie pojazdu, o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika; o kierowcach posiadających polskie prawo jazdy; osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, którym cofnięto uprawnienia i nieposiadających uprawnień, które mają zakaz prowadzenia pojazdów.
Liczbę rekordów obejmujących obiekty (pojazdy) w rejestrze szacuje się na 30 mln.
Aktualnie dane udostępniane są w sposób ogólnodostępny przez 2 usługi: Historia pojazdu i Bezpieczny Autobus, umożliwiające wyszukanie tylko podstawowych danych o pojedynczym pojeździe. Szerszy zakres danych można uzyskać jedynie przez wniosek o dostęp do informacji albo wniosek o ponowne wykorzystywanie, przy czym za przygotowanie danych pobierane są opłaty zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.
Dodatkowo, na stronie http://www.cepik.gov.pl/statystyki oraz na danepubliczne.gov.pl udostępnianych jest w plikach xlsx i pdf kilka wybranych statystyki na wysokim poziomie agregacji (ogólnokrajowym lub wojewódzkim).
Realizacja projektu – udostępnienie danych przez ogólnodostępne API w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów – pozwoli na wykorzystanie danych gromadzonych w systemie np. do analiz na potrzeby naukowe dot. transportu czy ochrony środowiska, planowania lokalizacji biznesu, budowy usług dla przedsiębiorców i obywateli.

Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne (http://kolejki.nfz.gov.pl)
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793 z późń. zm.),
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2016 poz. 186 z późń.  zm.),
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015 poz. 618 z późń.  zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez Świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 192 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się Świadczeniodawcy, umieszczając Świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 r. nr 200 poz. 1661),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1146),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r., poz. 2069),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń opieki zdrowotnej(Dz.U. z 2015 r. poz. 1948).

Obecnie dane udostępniane są na stronie internetowej przez wyszukiwarkę, umożliwiającą uzyskanie listy wyników wg wybranych kryteriów i jej wydrukowanie. Nie ma możliwości pobrania danych w formie edytowalnej.
W bazie serwisu internetowego znajduje się informacja o 83 872 rekordach list oczekujących prowadzonych przez 1 605 podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, wg szacunków na dzień 28.02.2017r.

Udostępnienie danych przez API umożliwi wykorzystanie ich do budowy usług i aplikacji dla obywateli, ułatwiających korzystanie z usług służby zdrowia, jak również do analiz na potrzeby rynku prywatnych i publicznych usług medycznych.

Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów (SJGP - http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp/)
Podstawa prawna: zarządzenie Prezesa NFZ 93/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
System prezentuje świadczenia udzielone w latach 2009-2015 na terenie całej Polski. Zestawienie obejmuje liczbę zrealizowanych produktów JGP oraz średni czas pobytu pacjenta ze względu na wiek, płeć, tryb przyjęcia i wypisu; rozpoznania zasadnicze ICD-10 i procedury medyczne ICD-9 i (udział powyżej 1%) dla wszystkich grup JGP, zrealizowanych w latach 2009-2015. Po I kwartale roku bieżącego następuje publikacja danych za rok poprzedni.
Statystyki uwzględniają następujące elementy:
- Udział wystąpień w sekcji (%) – odsetek liczby hospitalizacji realizowanej daną JGP w liczbie hospitalizacji danej sekcji katalogu JGP (np.: A – Choroby układu nerwowego);
- Średnia wartość grupy (zł) – iloraz wartości hospitalizacji sprawozdanych w ramach danej JGP i ich liczby;
- Średnia wartość hospitalizacji (zł) – iloraz całej wartości hospitalizacji sprawozdanych w ramach danej JGP (wraz ze wszystkimi świadczeniami dosumowanymi) i ich liczby;
- Kategorie produktów sumowanych do JGP – statystyki dot. wystąpień produktów sumowanych do danej JGP w podziale na kategorie (grupy świadczeń o zbliżonym charakterze);
- ICD 9 – procedury medyczne sprawozdawane w ramach danej grupy (poszerzono o grupy zachowawcze, w których procedury nie stanowią warunku kwalifikacji określonego w charakterystyce JGP, jak również zaprezentowano wszystkie sprawozdawane procedury ICD-9 w grupach, gdzie istnieją listy procedur kwalifikujące do danej JGP);
- Współczynnik rehospitalizacji – wyliczany jako iloraz liczby hospitalizacji rozliczanych daną JGP i liczby pacjentów.
Przeglądarka umożliwia generowanie przekrojowych wyników dla wybranej grupy na podstawie między innymi liczby wystąpień, mediany długości hospitalizacji czy średniej wartości realizacji grupy. Wyniki można przeglądać w podziale na poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w podziale na kategorie świadczeniodawcy: gminny, powiatowy, miejski, niepubliczny, kliniczny, wojewódzki, inny.
Dane opublikowane na stronach serwisu pochodzą z zasobów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Statystyki opracowane są na podstawie danych sprawozdawanych przez świadczeniodawców wyłącznie w celach rozliczeniowych.
Szacując ilość rekordów poszczególnych zbiorów baza danych nie przekracza 10 mln rekordów.
Dane ze Statystyk JGP nie mogą być przedmiotem obrotu komercyjnego. Narodowy Fundusz Zdrowia zezwala wyłącznie na:
- kopiowanie opublikowanych wyników, dokonywania wydruków do celów prywatnych, w tym do własnych opracowań;
- tworzenie połączeń za pomocą odnośników z innych, niekomercyjnych, ogólnodostępnych stron internetowych.
Wykorzystując dane pochodzące ze Statystyk JGP należy wskazać źródło ich pochodzenia.
System umożliwia obecnie pobieranie przekrojowych zestawień w formatach xls, utrudniających jednak maszynowe przetwarzanie danych (wiele tabel generowanych w pojedynczym arkuszu, nieprawidłowe nagłówki itp.). Udostępnienie pełnych danych z systemu przez API jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, sektora nauki i przedsiębiorców z branży medycznej i pokrewnych na zaawansowane i szczegółowe statystyki dot. stanu zdrowia społeczeństwa, korzystania z usług medycznych, ich kosztów, jak również zróżnicowania regionalnego. W szczególności bardzo cenne z punktu widzenia naukowców, jak również administracji publicznej kreującej politykę w zakresie ochrony zdrowia będzie zestawienie danych pochodzących ze Statystyk JGP z innymi wskaźnikami o charakterze społeczno-gospodarczym, udostępnianymi w portalu danepubliczne.gov.pl, w tym pochodzącymi z otwieranego w ramach projektu Banku Danych Lokalnych GUS.

Informator o umowach (https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/ )
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793 z późń. zm.).

Zgodnie z art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne. Narodowy Fundusz Zdrowia został zobowiązany do realizacji zasady jawności umów przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej z zawartej umowy, rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń albo rodzaju zakupionych świadczeń, liczby jednostek rozliczeniowych wyrażających wartość świadczenia oraz cenę jednostki rozliczeniowej, a także maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów.
Realizując zapis ustawowy NFZ na swojej stronie internetowej zamieścił aplikację zawierającą informacje o umowach zawartych przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w latach 2008 – 2016, których przedmiotem są świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. W ramach udostępnianych umów wskazywane są informacje wskazane w art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Aplikacja umożliwia wyszukanie i wyświetlenie informacji o zawartych umowach z uwzględnieniem rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń oraz maksymalnej kwoty zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów. Nie przewidziano możliwości eksportu danych ani do formatów zamkniętych ani otwartych.
W bazie serwisu internetowego znajduje się obecnie w przybliżeniu 65 000 umów rocznie dot. w przybliżeniu 19 000 podmiotów, z którymi NFZ zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Udostępnienie w ramach projektu danych przez API umożliwi ich wykorzystanie do budowy usług i aplikacji dla obywateli, ułatwiających korzystanie z usług służby zdrowia, jak również do analiz na potrzeby rynku prywatnych i publicznych usług medycznych

Krajowy Rejestr Sądowy (https://ems.ms.gov.pl/krs/)
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. poz. 1667, z późń.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz.U. Nr 297, poz. 1760),
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:
- rejestru przedsiębiorców,
- rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- rejestru dłużników niewypłacalnych.
Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny. Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.
Liczba rekordów w rejestrze to 401 110, roczny przyrost 50 000 rekordów.
Obecnie dane udostępniane są na stronie internetowej przez wyszukiwarkę, nie ma możliwości pobrania większych zbiorów danych w formatach edytowalnych.
Udostępnienie danych ujmowanych obecnie w tzw. Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu odpowiednio z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru przedsiębiorców w sposób otwarty przez API realizuje wytyczne KE dotyczące udostępniania rejestrów przedsiębiorstw, stanowi także uzupełnienie udostępnianego już i cieszącego się ogromną popularnością rejestru REGON.

Bank Danych Lokalnych (BDL) (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start)
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn.zm.).
BDL to unikalna, największa w Polsce baza danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 43 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie w układzie jednostek terytorialnego podziału Polski. Zasoby banku są permanentnie aktualizowane o nowe cechy, które są niezwłocznie prezentowane użytkownikom w Internecie w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. Planowane jest stałe powiększanie zakresu danych oraz dywersyfikacja form ich udostępniania. System prezentacji rozszerzony będzie o aplikację mobilną oraz API.
Zawartość BDL państwowej, samorządów czy przedsiębiorców. Stanowi też istotny zasób analityczny dla środowisk naukowych i akademickich. Rozległość tematyczna oraz szczegółowość informacji do poziomu miejscowości czyni go ważnym dla każdego obywatela sprzyjając rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Prezentując szereg metadanych m.in. definicje i klasyfikacje podnosi stopień zrozumienia opisywanych procesów społeczno-ekonomicznych.
W BDL gromadzone są dane roczne (od 1995 r. do 2015 r.) i krótkookresowe (tj. miesięczne, kwartalne i półroczne za lata 2005–2016). Według inwentaryzacji w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych liczba rekordów w Bazie to 288 576 846, roczny przyrost 4 200 000 rekordów.
BDL umożliwia pobieranie niewielkich zbiorów danych w formatach edytowalnych, umożliwiających ich maszynowe przetwarzanie. Nie ma jednak możliwości jednorazowego pobrania większych zbiorów danych (np. dla wielu lat czy wszystkich typów regionów jednocześnie). Pełne zestawienia BDL GUS dla poszczególnych lat są dostępne jedynie odpłatnie.
Udostępnienie danych zgromadzonych w BDL bezpłatnie przez API otworzy nieograniczone możliwości łączenia największych i najbardziej różnorodnych tematycznie zbiorów danych statystycznych w Polsce, pozwoli każdemu zainteresowanemu na tworzenie dowolnych przekrojowych zestawień, wizualizacji czy analiz. Ogromny potencjał ich wykorzystania przez analityków ze świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, administracji na potrzeby kreowania polityk, tworzenia usług i aplikacji dla biznesu, obywateli, rozwijania dziennikarstwa opartego na danych itp. jest unikalny w skali kraju.

BESTI@ - informatyczny system zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, z późn.zm.).
System przeznaczony jest dla trzech grup odbiorców: Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe i ich Zespoły Zamiejscowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich Związki. Podstawowym zadaniem systemu jest gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i udostępnianie danych.
Według inwentaryzacji w ramach Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych liczba rekordów w rejestrze to 150 000 000, roczny przyrost 10 000 000 rekordów. Dla innych podmiotów (osobowy fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) udostępniane są na stronie Ministerstwa Finansów w formatach .dbf następujące zestawienia: dochody, wydatki, zobowiązania, nadwyżka i należności jst.
Format .dbf, w którym udostępniane są zestawienia jest obecnie rzadko stosowany. Mimo tej bariery dane pochodzące z BESTI@ już są wykorzystywane w aplikacjach ułatwiających poruszanie się po skomplikowanej strukturze budżetów jst, np. naszakasa.org.pl czy nacoidamojepieniadze.pl. Udostępnienie danych w sposób otwarty przez API ułatwi powstawanie tego typu aplikacji, mających dla społeczeństwa wymiar edukacyjny i proobywatelski. Ułatwi także w nieosiągalnym dotąd stopniu obywatelską kontrolę nad przejrzystością działań władz lokalnych.
Dzięki realizacji projektu z systemu BESTI@ przez API będą udostępniane sprawozdania budżetowe, finansowe oraz dokumenty Wieloletniej Prognozy Finansowej składane do Ministerstwa Finansów przez jst.
Ze względu na powyższy dobór baz i sposób udostępnienia danych projekt obniży koszt i czasochłonność pozyskiwania danych publicznych, a w szczególności ułatwi i przyspieszy:
- pracownikom naukowym – analizy desk-research,
- przedsiębiorcom – analizy na potrzeby podejmowania decyzji biznesowych oraz budowanie usług i produktów dzięki ponownemu wykorzystaniu danych publicznych,
- administracji państwowej – prowadzenie analiz na potrzeby podejmowanych decyzji, tworzenie raportów i oceny skutków regulacji,
- organizacjom pozarządowym – prowadzenie działań na rzecz przejrzystości i edukacji obywatelskiej.
## Wprowadzone innowacje
Lp.	Nazwa innowacji, zmiany	Zakres oddziaływania	Stan obecny	Stan projektowany	Korzyść z wprowadzenia innowacji, zmiany
	Narzędzia ułatwiające podgląd, wstępną analizę udostępnianych danych i ich ponowne wykorzystanie (np. w usługach)	Przedsiębiorcy, NGO, obywatele, administracja publiczna / Ok. 150 tys. użytkowników rocznie	Udostępnione dane w większości w statycznych plikach. Brak narzędzi umożliwiających czytelny podgląd danych dla mniej zaawansowanych użytkowników, jak również narzędzi analitycznych i developerskich dla użytkowników zaawansowanych i przedsiębiorców.	Jeden oficjalny portal internetowy udostępniający dane publiczne, materiały edukacyjne oraz narzędzia analityczne i developerskie dla wszystkich użytkowników.	Zwiększenie ponownego wykorzystania danych publicznych, poprawa umiejętności korzystania z danych przez użytkowników.

# CZAS REALIZACJI PROJEKTU
## Planowany okres realizacji projektu (od-do)
Projekt będzie realizowany od 2017-06-01 do 2020-05-31
## Harmonogram projektu / kamienie milowe
Kamienie milowe	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
Opracowanie standardów otwartości danych	2017-06-01	2018-05-01	2018-06-30	2018-08-30
Szkolenia dla administracji	2017-06-01	2020-03-01	2020-04-01	2020-05-01
Rozwój DanePubliczne.gov.pl	2017-06-01	2020-02-01	2020-03-01	2020-05-01
Budowa API do baz	2017-09-01	2019-11-01	2020-01-31	2020-05-01
Działania Promocyjne	2017-08-01	2020-05-01	2020-05-01	2020-05-01

# KOSZTY
## Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania
Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto)	22 584 814 zł netto / 25 607 323 zł brutto
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata	I rok (2017)	7 347 660 zł brutto
	II rok (2018)	12 436 401 zł brutto
	III rok (2019)	4 628 879 zł brutto
	IV rok (2020)	1 194 383 zł brutto
	V rok	-
	VI rok	-
Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych	25 607 323 zł brutto / Całość dofinansowania - 25 607 323 zł brutto / 84,67% z funduszy UE - 21 671 477 zł brutto / 15,37% z budżetu państwa - 3 935 845 zł brutto
Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3.1
Wysokość środków z budżetu państwa	Z budżetu państwa 15,37% - 3 935 845 zł brutto / Nie przewiduje się kosztów niekwalifikowalnych
Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu (lidera i wszystkich partnerów)	1 061 058 zł brutto

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych
Nazwa pozycji kosztowej:	Przewidywany koszt netto:	Przewidywany koszt brutto:	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):	Przewidywany czas dostarczenia:
ŚRODKI TRWAŁE - Sprzęt informatyczny, oprogramowanie i licencje	4 007 016 zł	4 927 630 zł	Zestawy komputerowe dla pracowników merytorycznych oraz serwery partnerów	IV kw. 2017
USŁUGI ZEWN - Przygotowanie projektu	70 000,00 zł	86 100,00 zł	Opracowanie studium wykonalności i usługi doradcze	I kw. 2017
USŁUGI ZEWN - Usługi informatyczne	7 065 140 zł	8 690 122 zł	Audyty i testy bezpieczeństwa, dobudowa API do baz	II kw. 2019
USŁUGI ZEWN - Usługi wspomagające realizację projektu	480 250,00 zł	590 707 zł	Wsparcie prawne w zakresie ustalania zakresu anonimizacji; tłumaczenia na język angielski; badania użyteczności; usługi doradcze; audyt - zgodność z WCAG	II kw. 2019
WYNAGRODZENIA - pracownicy merytoryczni	9 222 070 zł	9 222 070 zł	Koszty zespołu przygotowującego standardy otwartości, koordynującego szkolenia, rozbudowującego portal; koszty zespołów partnerów	II kw. 2020
WYNAGRODZENIA - koszty pośrednie	221 400 zł	221 400 zł	koszty osób niebezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu	II kw. 2020
SZKOLENIA	915 735 zł	1 126 354 zł	Szkolenia dla administracji centralnej; szkolenia wewnętrzne zespołu	I kw. 2020
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE	88 059 zł	108 312 zł	Materiały dydaktyczne na potrzeby portalu i szkoleń	I kw. 2019
INFORMACJA I PROMOCJA	515 144 zł	633 627 zł	Promocja w internecie, materiały promocyjne i wydarzenia (hackathony, konferencje)	II kw. 2020

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	4 301 049 zł brutto / 5 305 290 zł netto		Źródło finansowania
Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)	I rok	860 210 zł netto / 1 061 058 zł brutto	budżet państwa
	II rok	860 210 zł netto / 1 061 058 zł brutto	j.w.
	III rok	860 210 zł netto / 1 061 058 zł brutto	j.w.
	IV rok	860 210 zł netto / 1 061 058 zł brutto	j.w.
	V rok	860 210 zł netto / 1 061 058 zł brutto	j.w.

# GŁÓWNE RYZYKA ZEWNĘTRZNE I SZANSE
## Ryzyka wpływające na realizację projektu
Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Sposób zminimalizowania ryzyka
Formalne aspekty współpracy z dysponentami baz danych publicznych zaplanowanych do otwarcia	mały	Zawarcie porozumień z dysponentami danych publicznych przed złożeniem wniosku o finansowanie
Przerwanie rozwoju technologii opensource CKAN, na której opiera się danepubliczne.gov.pl	mały	Wybór technologii poprzedziła analiza realizacji analogicznych projektów w innych państwach i wybór najpopularniejszego w Europie rozwiązania technicznego z silną społecznością rozwijającą technologie.
Planowana likwidacja NFZ – dysponenta Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne, Statystyki Jednorodnych Grup Pacjentów oraz Informatora o umowach	mały	Ustawa likwidująca NFZ zawierać będzie zgodnie z par. 35 Zasad techniki prawodawczej przepisy dostosowujące, w których zostanie określony sposób likwidacji instytucji, zasady zagospodarowania mienia oraz przejęcia zobowiązań. Ministerstwo Zdrowia, jako następca prawny likwidowanego zostanie zatem dysponentem baz objętych projektem.

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów
Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Sposób zminimalizowania ryzyka
Zaprzestanie rozwoju technologii CKAN	mały	Licencja typu opensource - możliwość samodzielnego rozwoju i supportowania kodu.
Zmiana struktury źródłowych baz danych i potrzeba modyfikacji API wystawiającego dane	średni	W porozumieniach z dysponentami danych publicznych zobowiązanie dysponenta do zapewnienia modyfikacji API
Planowana likwidacja NFZ	mały	Jw.

## Szanse
Szansa płynąca z otoczenia zewnętrznego	Czy projekt przewiduje wykorzystanie szansy?	Sposób jej wykorzystania	Prawdopodobieństwo jej wykorzystania
Zwiększenie popularności otwartości danych publicznych i otwieranie danych przez API przez kolejne podmioty, zwłaszcza samorządy	Tak	Integracja kolejnych API z danepubliczne.gov.pl	Duże

# ANALIZA OTOCZENIA
## Porównanie projektowanego rozwiązania z analogicznymi w Polsce lub za granicą
Projekt jest jedynym tego typu ogólnokrajowym, systemowym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie dostępności, otwartości i jakości danych publicznych, zarówno z uwagi na zakres, jak i skalę interwencji: wyznaczenie i upowszechnienie standardów otwartości danych i rozwój polskiego portalu otwartych danych. Przyczynia się do realizacji idei otwartego rządu poprzez otwarcie ISP na niespotykaną dotychczas skalę przy zaangażowaniu różnych grup interesariuszy. Stanowi element długofalowej strategii, jest kontynuacją i rozwinięciem zadań przewidzianych, przyjętym uchwałą Rady Ministrów, Programem Otwierania Danych Publicznych. Zaplanowane działania (objęcie projektem baz danych otwartych przez API, szeroko zakrojony rozwój portalu danepubliczne.gov.pl, a także opracowanie standardów, szkolenia dla administracji) stanowią kompleksową odpowiedź na potrzeby interesariuszy, jak również zidentyfikowane bariery w dostępie do danych publicznych.
Analogiczne do przyjętych w projekcie rozwiązania techniczne dotyczące rozbudowanych funkcjonalności portali otwartych danych są stosowane za granicą. Działania zaplanowane w projekcie są wynikiem analizy stosowanych na świecie rozwiązań, przy czym zostały wybrane i powiązane w spójną całość najlepsze praktyki w tym zakresie.
## Otoczenie prawne
Realizacja projektu w zakresie udostępniania danych i możliwości ich wykorzystywania jest możliwa w oparciu o obowiązujące przepisy, tj. ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z  2016 r. poz. 1764.) oraz ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).
Konieczne będzie jedynie wyeliminowanie barier prawnych występujących w przepisach:
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późń. zm.).
Harmonogram zmian w prawie:
1. III-IV 2017 przekazanie projektu ustawy o zmianie ww. ustaw do uzgodnień wewnątrzresortowych,
2. IV – VI 2017 uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy,
3. VI –VII Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego,
4. VI-VII 2017 przyjęcie projektu ustawy przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji i Komitet Stały Rady Ministrów,
5. VII-VIII 2017 przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów.
## Analiza interesariuszy /odbiorców projektu/ beneficjentów
Interesariusz	Krótka charakterystyka (2-3 zdania)	Szacowana wielkość grupy	Wpływ	Nastawienie
Obywatele	Obywatel nieprofesjonalista zainteresowany otwartymi danymi, szukający informacji w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat aktywności administracji publicznej w danym obszarze, poszukujący konkretnej informacji publicznej, jak i profesjonalista, np. naukowiec, student, programista, dziennikarz wykorzystujący dane publiczne w swojej działalności naukowej, edukacyjnej czy w innej działalności zawodowej.	Ludność Polski w wieku produkcyjnym: / 24 mln / (Źródło: GUS 2015 rok)	Duży	Pozytywne
Organizacje pozarządowe	Organizacje pozarządowe zajmujące się prawem do dostępu do informacji publicznej, otwartymi danami, otwartym rządem, jawnością, transparentnością, prowadzące działalność analityczną i badawczą.	Ok. 550 organizacji (0,8% z 70 tys. działających NGO) / za: Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015"	Duży	Pozytywne
Przedsiębiorcy	Przedsiębiorcy rozwijający i tworzący nowe modele biznesowe, nowe produkty i usługi w oparciu o otwarte dane publiczne (głównym beneficjentem będą przedsiębiorcy działający w sektorze kreatywnym)	Szacowana liczba przedsiębiorców tzw. przemysłu kreatywnego: / Ok. 173 000 (za: S. Szultka, Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014)	Duży	Pozytywne
Administracja publiczna/Urzędnicy/ Funkcjonariusze służb mundurowych i specjalnych oraz żołnierze	Urzędnicy korzystający z danych publicznych w związku z realizacją zadań publicznych: przygotowywania analiz, dokumentów strategicznych czy oceny skutków regulacji, tworzenia usług dla obywateli, komunikowania efektów działań zarówno wewnątrz administracji, jak i w kontaktach z obywatelami. / Urzędnicy instytucji, których bazy danych zostaną otwarte w ramach projektu. / Wartością dodaną będzie poprawa wizerunku administracji – jako bardziej przejrzystej i opierającej swoje działania na danych, jak również redukcja kosztów i obciążeń biurokratycznych, wynikających z konieczności przygotowania danych – od momentu ich wytworzenia w postaci umożliwiającej ponowne wykorzystywanie, zamiast wtórnego ich przekształcenia do otwartych formatów. / Ponadto część pracowników sektora publicznego będzie uczestniczyła w szkoleniach objętych projektem.	Trudny do oszacowania	Duży	Raczej pozytywne

## Udział podmiotów zewnętrznych i podział zadań
Podmiot	Krótka charakterystyka (2-3 zdania)	Rola w projekcie
Główny Urząd Statystyczny	Dysponent Banku Danych Lokalnych	Partner - Współpraca przy otwieraniu bazy przez API
Narodowy Fundusz Zdrowia	Dysponent baz: / Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne / Rejestr umów / Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów	Partner - Współpraca przy otwieraniu 3 baz przez API
Ministerstwo Sprawiedliwości	Dysponent Krajowego Rejestru Sądowego	Partner - Współpraca przy otwieraniu bazy przez API
Ministerstwo Finansów	Dysponent BESTI@ - informatyczny system zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego	Partner - Współpraca przy otwieraniu bazy przez API

# ANALIZA ORGANIZACJI
## Doświadczenie w realizacji projektów
W ramach dotychczas realizowanych w resorcie cyfryzacji projektów informatycznych, pracownicy Ministerstwa uczestniczyli w nich jedynie w roli właściciela biznesowego, natomiast sama realizacja projektów była powierzona jednostkom podległym jak COI.
Zespoły projektowe, biura projektów i bieżące działania projektowe były prowadzone w tych jednostkach, co uniemożliwiało zdobycie praktycznych doświadczeń w obszarze związanym z projektami przez zasoby Ministerstwa.
W celu usprawnienia i zwiększenia efektywności zarządzania projektami w MC aktualna struktura Ministerstwa została dostosowana do warunków niezbędnych do realizacji projektów, a pracownicy Ministerstwa włączeni zostali w przygotowanie założeń projektów już na pierwszym etapie ich konstruowania. Koordynacja wszystkich projektów na poziomie utworzonego w MC Biura Zarządzania Portfelem Projektów ma na celu zapewnienie komplementarności nie tylko projektów MC, ale także innych projektów z administracji publicznej objętych zakresem portfela oraz bieżący monitoring ich postępu.
W strukturze MC zakłada się powołanie zespołów projektowych oraz Komitetów Sterujących dedykowanych do poszczególnych projektów.
Przykłady projektów, w które Ministerstwo było zaangażowane w przeszłości, a z których realizacji wyciągnęło wnioski warunkujące założenia oraz planowany sposób realizacji obecnie składanych projektów są następujące:
Nazwa projektu	Czas trwania	Koszt	Źródło finansowania
pl.ID	Od 2008-09-30	294 026 962 PLN	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz środki Budżetu Państwa
ePUAP 2	od 2008-07-31 do 2015-12-31	118 523 616 PLN	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz środki Budżetu Państwa
Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP”	Od 2014-04-01 do 2015-11-30	6 970 162 PLN	Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz środki Budżetu Państwa

# METODA PROWADZENIA PROJEKTU

Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło system zarządzania portfelem projektów, którego głównymi celami są:
- zapewnienie koordynacji projektów realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji,
- zapewnienie nadzoru nad projektami realizowanymi w Ministerstwie Cyfryzacji,
- ukierunkowanie projektów na realizację celów strategicznych,
- standaryzacja procesów zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji.
Zasady zarządzania portfelem projektów w MC zostały określone w Zarządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania projektów do realizacji oraz sposobu organizacji zarządzania projektami. Przygotowywanie, inicjowanie, realizacja i zamykanie projektów odbywa się zgodnie z przepisami ww. zarządzenia.
# ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU
## Planowana architektura rozwiązania

Wysokopoziomowa architektura sytemu informatycznego tworzącego danepubliczne.gov.pl opiera się na rozwinięciu referencyjnej architektury bazowego oprogramowania CKAN i przewiduje następujące elementy:
- Warstwa systemów sieciowych i systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego odpowiedzialna za bezpieczne udostępnienie zasobów danepubliczne.gov.pl w sieci internet
- Warstwa Routing odpowiedzialna za łączenie adresów URL z przygotowanymi przez system widokami danych wybranych zgodnie z zapytaniem użytkownika
- Warstwa Widoki odpowiedzialna za interpretację zapytania użytkownika i przygotowanie danych do prezentacji z uwzględnieniem działania funkcji i pluginów
- Warstwa Logiki portalu zawierająca bazy danych, silnik wyszukiwania i komponenty wspomagające efektywne przetwarzanie zgromadzonych danych
- Warstwa Modele
- Architektura CKAN umożliwia rozszerzenie funkcjonalności każdej warstwy CKAN poprzez stosowanie komponentów typu plugin.
Na poziomie poszczególnych warstw sytemu tworzącego danepubliczne.gov.pl będą operowały komponenty odpowiedzialne za tworzenie kopii zapasowych oraz umożliwiające monitoring i zarządzanie systemem przez odpowiednie zespoły.
Realizacja części projektu poświęconej dobudowie API do systemów oparta zostanie o standardy, wzorce projektowe i wytyczne w zakresie implementacji i architektury publikacji usług API dla odbiorców zewnętrznych. Usługa dostępu do danych poprzez interfejs API to planowana usługa sieciowa udostępniająca informacje wszystkim użytkownikom poprzez interfejs programistyczny pozwalający na przeszukiwanie zasobów wg różnych kryteriów. Usługa będzie ogólnodostępna, niewymagająca rejestracji, a w przypadku części baz wymagająca uzyskania łatwo dostępnego TOKEN-u. Użytkownik będzie miał możliwość pobierania, zapisywania i wyświetlanie wyników. Zastosowany zostanie protokół HTTP(S) , którego uzupełnieniem będą rozwiązania implementujące architekturę REST oraz standard JSON API. W warstwie eksportu danych przewiduje się zastosowanie formatów JSON/XML/CSV.

Interfejsy do systemów zewnętrznych:
Komponent danepubliczne.gov.pl	System zewnętrzny	Właściciel systemu zewnętrznego
Komponent zbieracza danych (harvester)	CEPiK	Ministerstwo Cyfryzacji
Komponent zbieracza danych (harvester)	KRS	Ministerstwo Sprawiedliwości
Komponent zbieracza danych (harvester)	Ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne (Kolejki)	Narodowy Fundusz Zdrowia
Komponent zbieracza danych (harvester)	SJGP	Narodowy Fundusz Zdrowia
Komponent zbieracza danych (harvester)	Rejestr umów	Narodowy Fundusz Zdrowia
Komponent zbieracza danych (harvester)	Besti@	Ministerstwo Finansów
Komponent zbieracza danych (harvester)	Bank Danych Lokalnych	Główny Urząd Statystyczny
Komponent zbieracza danych (harvester)	CEIDG (istniejące API)	Ministerstwo Rozwoju
Komponent zbieracza danych (harvester)	TERYT (istniejące API)	Główny Urząd Statystyczny
Komponent zbieracza danych (harvester)	REGON (istniejące API)	Główny Urząd Statystyczny
API wyszukiwarki portalu	Gov.pl	Ministerstwo Cyfryzacji

## Standardy architektoniczne i technologiczne
### Informacje o API
Projekt oparty jest na wykorzystaniu API do dostępu do zasobów publicznych. Jednym z celów projektu jest utworzenie i unowocześnienie dostępu za pomocą API do 7 źródeł. Zakłada się, że dobudowane do systemów API oraz API portalu danepubliczne.gov.pl będą spełniały następujące wymagania:
- API będzie wykorzystywać protokół HTTP(S),
- dokumentacja przygotowana zostanie w formacie zrozumiałym dla użytkownika, opisującym format żądań i odpowiedzi wszystkich końcówek API wraz z przykładem użycia każdej końcówki oraz metody z przykładami użycia w kilku językach (JS, Jquery, Python, Php, Java, R),
- nie będzie stosowane WSDL,
- będzie zastosowana architektura REST oraz standard JSON API,
- API systemów zewnętrznych będzie zgodne i pozwoli na import w formacie zgodnym ze zbieraczem (harvester) danepubliczne.gov.pl,
- będzie możliwy eksport danych w formatach JSON/CSV/HTML,
- API będzie bezstanowe,
- API będzie wersjonowane w sposób spójny,
- przy budowie interfejsów API zastosowana zostanie zasada KISS (keep it stupid simple),
- interfejsy API będą mieć spójne reguły nazewnictwa, tworzenia URL oraz parametrów zapytań,
- w ramach systemów zostanie zapewnione zachowanie ciągłości API, okres zakładkowy dla nowych wersji z utrzymaniem dostępu do eksploatowanej wersji,
- API może stosować łatwo dostępny TOKEN (generowany dowolnie ze strony internetowej).
### Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0
Na etapie projektowania i tworzenia danepubliczne.gov.pl uwzględniono wymagania WCAG dla systemów informatycznych.
Budowa portalu danepubliczne.gov.pl dzięki otwartym źródłom umożliwi szybkie korekty 7 warstwy reprezentacji OSI w kierunku osiągnięcia całkowitej zgodności z WCAG 2.0. Potencjalne problemy zostaną określone za pomocą walidatora WCAG (takiego jak np.: http://achecker.ca/checker/index.php ).
W cyklu rozwojowym oprogramowania zastosowane zostaną narzędzia informatyczne sprawdzające poprawność przygotowanych stron WWW z wymaganiami WCAG na poziomie AA i wymaganiami zależnymi np. W3C. Przeprowadzony zostanie audyt w niezależnej instytucji.
### Standardy i technologie
Projekt opiera się na otwartych standardach API (i ww. określonych wymaganiach dla API) oraz wykorzystuje do prowadzenia portalu danepubliczne.gov.pl otwarte oprogramowanie CKAN. Do rozwoju portalu w będą wykorzystane języki programowania i biblioteki dostępne jako wolne/otwarte oprogramowanie.
Technologie:
- warstwa prezentacji realizowana będzie z użyciem lekkiego klienta (obsługiwane będą powszechnie używane przeglądarki internetowe typu Firefox, Chrome, Internet Explorer/Edge, Safari itp.) oraz następujących technologii: HTML 5, CSS 3, Java Script, Jquery, Bootstrap (w celu uzyskania responsywności),
- warstwa serwerowa realizowana będzie z użyciem oprogramowania CKAN (Python),
- warstwa bazodanowa będzie nadal realizowana z wykorzystaniem bazy danych Postgres SQL.
### Interoperacyjność
Zgodność z wymogami dotyczącymi interoperacyjności określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie „Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” zostanie zagwarantowana przez:
- uwzględnienie wspomnianych wymogów jako wymogów do spełnienia podczas prac projektowych,
- uwzględnienie ww. wymogów jako elementu testów.
Projekt będzie ponownie wykorzystywał standardy oprogramowania i istniejące funkcjonalności stosowane przez inne podmioty realizujące zadania publiczne, jak również udostępniał innym podmiotom komponenty do ponownego wykorzystywania.
Zastosowane rozwiązania będą neutralne technologicznie, oparte na rozwiązaniach open source z wydzieloną warstwą API, natomiast opracowywane protokoły wymiany danych oraz interfejsy API będą udokumentowane i udostępnione w sposób otwarty.

## Wydajność i skalowalność planowanego systemu
### Portal danepubliczne.gov.pl:
- przewidywana liczba odwiedzin: ponad 20 tys. miesięcznie,
- maksymalna przewidywana liczba odwiedzin: ok. 500 tys. miesięcznie.
### API do systemów:
prognozowana liczba transakcji z wykorzystaniem API dla usług udostępniających dane to ok. 1 mln transakcji miesięcznie.

## Komplementarność projektu
### Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych podmiotów
Portal danepubliczne.gov.pl:
- Wykorzystane zostaną systemy zewnętrzne wymienione w rozdziale 12.1 („Interfejsy”), których właścicielem jest podmiot inny niż Ministerstwo Cyfryzacji.
- Projekt umożliwi także integrację samorządowych systemów udostępniania danych publicznych (zbudowanych na platformie CKAN) z systemem centralnym w celu stworzenia jednego punktu dostępu do danych publicznych w Polsce.
API do systemów:
System CEPiK 2.0 korzysta z zewnętrznych systemów jako referencyjnych źródeł danych w zakresie informacji o Osobach (system SRP), Podmiotach (system REGON), informacji homologacyjnych (Systemy ITS) oraz informacji Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT). Dodatkowo system CEPiK 2.0 korzysta z systemu Profil Zaufany na potrzeby uwierzytelniania i autoryzacji dla usług dla ludności oraz systemu EPUAP.
System KRS korzysta z informacji TERYT.
Pozostałe systemy nie wykorzystują zasobów zewnętrznych.
### Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform i repozytoriów własnych
Portal danepubliczne.gov.pl:
1. Wykorzystane zostaną systemy zewnętrzne wymienione w rozdziale 12.1 („Interfejsy”), których właścicielem jest Ministerstwo Cyfryzacji.
2. Istniejąca infrastruktura Ministerstwa Cyfryzacji zapewni zasoby i wykona instalację serwerów dla danepubliczne.gov.pl.
3. API wyszukiwarki semantycznej portalu danepubliczne.gov.pl zostanie udostępnione na potrzeby wyszukiwarki portalu gov.pl (danepubliczne.gov.pl stanowić będzie jeden z obszarów przeszukiwania danych dla portalu gov.pl).
API do systemów:
Infrastruktura systemu CEPiK 2.0 oparta jest na Zintegrowanej Infrastrukturze Rejestrów, w ramach której wykorzystano wspólną platformę serwerów, infrastrukturę sieciową, komponenty wirtualizacji środowisk, system backupu etc.
Wykorzystywana obecnie przez NFZ architektura techniczna (serwery bazodanowe, aplikacyjne oraz warstwa oprogramowania pośredniczącego - middleware) nie umożliwia w pełni implementacji usług. Wymagana jest budowa nowego środowiska w oparciu o nowe rozwiązania sprzętowe. Wykorzystana zostanie obecna infrastruktura sieciowa.
W przypadku części projektu dotyczącej KRS wykorzystane będą istniejące serwery i system zabezpieczeń, jak również zakupione w ramach projektu części zasobów teleinformatycznych.
Dla systemu BESTI@ wykorzystane będą istniejące zasoby oraz konieczne będzie uruchomienie na infrastrukturze MF dwóch nowych maszyn wirtualnych.
W przypadku pozostałych rejestrów realizacja projektu oparta zostanie na wewnętrznych zasobach teleinformatycznych, w tym w szczególności na serwerach bazodanowych, serwerach aplikacyjnych i systemie zabezpieczeń.
## Otwartość Danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej wszystkie zasoby zamieszczane na danepubliczne.gov.pl, także te udostępnione przez API, muszą spełniać minimalne standardy w zakresie opisania metadanymi (tj. tytuł, słowa kluczowe, opis, częstotliwość aktualizacji), a automatycznie dodawane są metadane: identyfikator, urząd obsługujący dostawcę, data udostępnienia i aktualizacji.
Zaplanowane w projekcie otwarcie baz danych odbywać się będzie przez API, a zatem na poziomie 4 gwiazdek w skali otwartości, przy czym w niektórych przypadkach (np. CEPiK i BDL) zestawienia danych udostępnione przez API będą spełniać 5 gwiazdkę w skali otwartości. Wszystkie dane z powyższych baz niepodlegające ochronie udostępnione zostaną w postaci surowej. Powiązanie wybranych danych na portalu, zaplanowane w ramach projektu, pozwoli na osiągnięcie 5 gwiazdki w skali otwartości.
Dodatkowo na danepubliczne.gov.pl zbudowane i udostępnione zostaną funkcjonalności umożliwiające przekonwertowanie zamieszczonych w portalu zbiorów danych do wyższych poziomów otwartości.
Wszystkie dane (100%) objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie.
# ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
## Architektura bezpieczeństwa systemu
### Zabezpieczenia systemowe
System danepubliczne.gov.pl będzie chroniony przez zagrożeniami poprzez wprowadzenie jednolitej polityki bezpieczeństwa opisanej poniżej:
Od strony hostingu – portal będzie zlokalizowany na infrastrukturze ZIR (lokalizacje i polityki bezpieczeństwa ZIR, lecz infrastruktura portalu oddzielona galwanicznie od infrastruktury rejestrów). Szczegóły lokalizacji oraz polityk bezpieczeństwa centrum hostingu są niejawne. Takie rozwiązanie zapewni najwyższy stopień bezpieczeństwa udostępnianego portalu. Elementy bezpieczeństwa to odpowiednie urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przy atakach typu DDoS. System danepubliczne.gov.pl będzie pracował w architekturze redundancji zarówno serwerów, jak i łącz internetowych w serwerowniach spełniających najwyższe wymagania TIER 4.
Od strony portalu: opracowany i wdrożony system monitoringu
z wykorzystaniem systemów typu WATCHDOG działających w obszarze ciągłego monitoringu parametrów typu: obciążenie oraz pojemność dysków, działania oraz obciążenia baz danych, obciążenia obliczeniowego serwera oraz aktywnych wywołań portalu. Informacje o potencjalnych zagrożeniach systemów będą analizowane bezpośrednio w centrum hostingu lub w centrum administracji portalu.
Zapewniona zostanie replikacja baz danych bezpiecznym kanałem wymiany informacji oraz cyklicznym (zgodnym z przyjętymi politykami) tworzeniem kopii zapasowych i kopii archiwalnych wszystkich komponentów systemu. Zapewniony będzie przez infrastrukturę zlokalizowaną w ZIR i zgodny z jego polityką bezpieczeństwa.
Zastosowane będą techniki wirtualizacji, które pozwalają na szybkie odtwarzanie uszkodzonych komponentów systemu.
Działanie zespołu administracji portalu obejmie kompleksową obsługę portalu, jego danych oraz obsługę zagrożeń.
System zarządzania bezpieczeństwem informacji
System danepubliczne.gov.pl będzie posiadał instrumenty zarządzania bezpieczeństwem informacji, będzie także uwzględniał tzw. dzierżawienie polityk bezpieczeństwa danych.

### Bezpieczeństwo danych
- system tworzący danepubliczne.gov.pl będzie zapewniał mechanizmy dostępu użytkowników zgodny ze OAuth 2.0.,
- w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby udostępnienia ich przez API zostaną zastosowane techniki pseudonimizacji, anonimizacji oraz szyfrowania danych źródłowych,
- dane użytkowników zalogowanych będą chronione zgodnie z polityką bezpieczeństwa,
- wszystkie czynności związane z administracją danepubliczne.gov.pl i/lub przeglądania danych osobowych będą rejestrowane (logowane) i monitorowane,
- zewnętrzne API na poziomie ogólnego dostępu będą zabezpieczane przez TOKEN.

### Bezpieczeństwo aplikacji
System będzie zapisywał historię logowania zarówno na poziomie użytkowników jak i administratorów m. in. następujących parametrów: nazwa użytkownika, czas logowania, powodzenie logowania. Dodatkowo będzie automatycznie blokował użytkownika po określonej liczbie nieudanych logowań; wymagał określonej siły hasła. Istotne jest, aby system umożliwiał logowanie w panelu administracyjnym z ustalonych adresów IP. Logowanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie z zastosowaniem bezpiecznego połączenia z użyciem protokołu SSL 3.0 / TLS.
### Testy bezpieczeństwa systemu
- proces tworzenia oprogramowania będzie uwzględniał cykliczne audytowanie kodu źródłowego przez system automatycznego testowania bezpieczeństwa kodu źródłowego. Audytowanie kody źródłowego ze względu na swoją właściwość techniczną będzie wykonywane przez zespół developerski,
- w procesie przygotowania wersji oprogramowania do produkcyjnego uruchomienia planuje się prowadzenie testów i retestów penetracyjnych przez dedykowany niezależny do developerów zespół audytowy,
- automatyczne skanowanie kodu źródłowego oraz testy systemowe i penetracyjne będą prowadzone w fazie rozwoju oprogramowania.
- po produkcyjnym uruchomieniu sytemu, będą prowadzone cykliczne automatyczne testy podatności (eng. vulnerability scanning).
## Zestawienie zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa systemu.
Prowadzenia tworzenia kopii zapasowych i archiwalnych.
Bezpieczna infrastruktura systemu oparta na ZIR.
Metodyka tworzenia oprogramowania z uwzględnieniem cyklicznych testów bezpieczeństwa kodu źródłowego i zaplanowane w cyklu rozwoju oprogramowania testy i retesty systemowe i penetracyjne.
Środowiska do testów funkcjonalnych, wydajnościowych i bezpieczeństwa.
Systemy backupu i archiwizacji.
Dwa ośrodki przetwarzania (ZIR).
Łącza dostępowe do sieci Internet z usługami mitygacji ataków DDoS na poziomie operatora telekomunikacyjnego.
Usługi zewnętrzne oraz narzędzia i służby wewnętrzne do prowadzenia testów bezpieczeństwa w czasie tworzenia aplikacji i w trakcie utrzymania.
# Załączniki
## Załącznik 1 - protokół z prezentacji założeń projektu