Projekty wspierające inne resorty
Projekty realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji na rzecz innych instytucji publicznych

Wstęp
Niniejszy dokument przedstawia listę projektów Ministerstwa Cyfryzacji, w których ministerstwo wspiera inną instytucję publiczną w realizacji projektu, nadzoruje realizację projektu, lub bezpośrednio realizuje dla niego cały projekt.

Projekty wspierające inne resorty
Projekt	Dla kogo / Z kim	Tryb	Korzyści	Status
P1 / - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – 2 faza / E-recepta / E-skierowania / EDM dla personelu / EDM dla pacjentów / Udostępnienie usługobiorcom (pacjentom) elektronicznej historii wykonanych: rozpoznań, usług, skierowań, recept / Udostępnienie informacji umożliwiającej bieżące monitorowanie i reagowanie na zagrożenia właściwym instytucjom / Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych	MZ	Nadzór	Nadzór MC ma na celu 1) przygotowanie dokumentacji i uzyskanie finansowania dla P1 – 2 faza / 2) nadzorowanie przebiegu projektowego 4 modułów tej fazy oraz ich wdrożeń.	e-Recepta: w toku do połowy lutego, następnie do końca sierpnia pilotaż, sukces tego modułu warunkuje wdrożenie kolejnych;
e-Krew / (3 moduły)	MZ	Nadzór	Organizacja krwiodawstwa	Przed uzyskaniem finansowania z POPC, projekt indykatywny
Strategia e-Zdrowie	MZ	Współpraca/kierowanie projektem	Przygotowanie Strategii eZdrowia jako bazy dla cyfryzacji służby zdrowia.	Odebrane 22.12.2017, o czasie. / Kolejne zadanie: plan wdrożenia.
e-Zamówienia / - elektroniczne zamówienia publiczne	UZP	Wykonawstwo	2017-20 powstanie Platforma e-Zamówień z Centralnym Repozytorium Danych. E-usługi oferowane przez Platformę e-Zamówienia będą bezpłatnie udostępniane wszystkim interesariuszom	Trwa wybór wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego – otrzymano 3 oferty, wymagane było dwukrotne zebranie wyjaśnień od dwóch oferentów; zakończenie wyboru przewidywane na styczeń 2018
e-RPL / – system legislacji rządowej	RCL	Wykonawstwo	SKRM przyjął rekomendację / podjęcia prac nad rozwojem i modyfikacją systemu e-RPL w zakresie ustalonym przez / Ministra Cyfryzacji z KPRM, RCL oraz ministerstwami.	pierwsza wersja dokumentów do ogłoszenia dialogu technicznego na rozwój systemu E-RPL; ogłoszenie w styczniu.
pl.ID / – dowód osobisty z warstwą elektroniczną	MSWIA i MZ	Wykonawstwo, część projektu wykonywana przez MSWiA z PWPW, wspólny nadzór MC i MSWiA nad całością	Nowy elektroniczny dowód osobisty będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Oprócz tego będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) i pozwalał potwierdzać obecność w placówkach służby zdrowia.	Projekt techniczny (opiniowanie), trwa proces certyfikacji oprogramowania karty na zgodność z CC
KRONIK@ / - platforma udostępniania zdygitalizowanych danych kultury i nauki	MNISW i MKIDN	Wykonawstwo	Dla Państwa – korzyści finansowe i organizacyjne związane z przechowywaniem dóbr publicznych oraz optymalizacja środków wydatkowanych z POPC / Dla Obywateli –łatwy dostęp do cyfrowych zasobów kultury, nauki i administracji poprzez jeden scentralizowany punkt / Dla instytucji optymalizacja kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnych repozytoriów	Złożenie wniosku o dofinansowanie
SRB – System Rejestracji Broni	MSWIA	Wykonawstwo	Umożliwienie śledzenia zdarzeń związanych z bronią palną, a także umożliwienie przedsiębiorcom koncesjonowanym zdalne rejestrowanie informacji dotyczących wytwarzania lub obrotu bronią palną oraz związanych z prowadzeniem ewidencji wytworzonej, nabytej oraz sprzedanej broni palnej. / Utworzenie Systemu Rejestracji Broni zapewni sprawną wymianę informacji z właściwymi organami Państw Członkowskich UE w ramach pomocy w wykrywaniu, badaniu i analizowaniu procesów nielegalnego wytwarzania i nielegalnego obrotu bronią, celem zapobiegania i wykrywania przestępstw popełnianych z użyciem broni.	Przygotowanie porozumienia MC / MSWiA.
Informatyzacja Obszaru Nauki i Szkolnictwa Wyższego (INSW)	MNISW	Wykonawstwo	W ramach projektu planuje się wdrożenie szeroko dostępnego dla obywateli i przedsiębiorców zbioru usług elektronicznych wspomagających załatwianie spraw z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego, w tym także dla jednostek zlokalizowanych poza granicami kraju (oszczędności). / E-usługi nauki: / 1. Postepowania awansowe / 2. Ewaluacja nauki / 3. Duża infrastruktura badawcza / 4. Rekrutacja do ciał eksperckich / E-usługi szkolnictwa wyższego: / 5. Internetowa rejestracja kandydatów na studia / 6. Rejestr dyplomów / 7. Poświadczenie statusu studenta	Wykonana analiza AS-IS procesów biznesowych oraz systemów źródłowych i przepływu danych. / Przygotowanie i omówienie założeń projektu z Kierownikiem Projektu po stronie MNiSW oraz wiceministrem nadzorującym. / Podpisanie przez MNISW listu intencyjnego dotyczącego współpracy. Planowane są warsztaty analizy biznesowej z MNISW oraz przygotowanie dokumentów: BRD, HLD, założeń biznesowych, analiza aktualnego stanu legislacji. Następnie złożenie dokumentów do MR i przeprowadzenie projektu przygotowawczego.
SIA/kampania dopłatowa dla rolników	ARIMR	Wsparcie/doradztwo	Na prośbę MRiRW – wsparcie i doradztwo w zakresie dostosowania SIA do nowej kampanii dopłatowej, docelowej architektury IT oraz poprawy usług rozwoju i utrzymania systemu	Opracowana wstępna wersja rekomendacji dla ARIMR. Warsztat w celu jej omówienia zaplanowany na 29.12.2017.
SPOC – Single Point of Contact dla wymiany certyfikatów dla paszportów	MSWIA	Wykonawstwo	SPOC działa jako interfejs komunikacji pomiędzy Krajami Członkowskimi lub stowarzyszonymi i służy wymianie certyfikatów pomiędzy wszystkimi krajami UE (lub strefy Schengen), co umożliwi służbom granicznym weryfikowanie danych biometrycznych zakodowanych w dokumentach podróży (odczyt drugiej cechy biometrycznej – odcisku palca).	Testy z poszczególnymi krajami strefy Schengen
Rozszerzenie Systemu Rejestrów Państwowych o danej pacjentów	MZ	W trakcie ustaleń	Pismo MZ z grudnia 2017 - dopisanie danych pacjentów do rejestru PESEL	Wstępna akceptacja MC dla realizacji w Systemie Rejestrów Państwowych. Rozpoczęcie rozmów z MZ w celu określenia zakresu współpracy planowane w styczniu 2018.
Funkcjonalność podpisu PZ pod kątem repozytorium dokumentów finansowych (RDF)	MS	W trakcie ustaleń	Możliwość podpisania dowolnego pliku PZ, w szczególności dokumentów finansowych przed ich wysłaniem drogą elektroniczną do RDF (wynika z noweli ustawy o KRS)