Autor	Anna Weber
Temat spotkania	Integracja z WK
Data utworzenia	2018.07.24
Data i miejsce spotkania	2018.07.24 r. MC, p. 132

Uczestnicy spotkania:
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
	Justyna Duszyńska	MC/ Zastępca Dyrektora - Biuro Analiz i Projektów Strategicznych – osobiście
	Anna Weber	MC/ Kierownik projektu WK+WT (KP WK+WT/MC) - osobiście
	Mariusz Przybyszewski	MC/ Główny Specjalista - Biuro Analiz i Projektów Strategicznych - osobiście
	Agnieszka Aleksiejczuk	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - zdalnie
	Maciej Kos	Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego - osobiście
	Tomasz Herman	Urząd Miasta Katowice - osobiście
	Tomasz Komorowski	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - zdalnie
	Andrzej Sztokfisz	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - zdalnie
	Marzena Mateusiak	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - zdalnie
	Henryka Sobol	MC BL/ Starszy Analityk Biznesowy WK
	Olga Birek	MC/ Ekspert – Departament Systemów Państwowych

Agenda Spotkania:
Omówienie Ustawy w zakresie WK
Harmonogram prac integracyjnych
Pytania w sprawie zakresu integracji systemów samorządowych z WK: / Kiedy warto rozpocząć prace integracyjne, gdy system jest w trakcie tworzenia oprogramowania. / Odp. Jeżeli system jest w trakcie tworzenia oprogramowania, należy jak najszybciej zgłosić się do MC w celu otrzymania dokumentacji technicznej. / Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać podłączonym do WK. / Odp. W załączeniu dokumentacja techniczna. / Jednostka samorządowa ma dwa systemy: platformę usług samorządowych oraz system eZdrowie. Czy te dwa systemy powinny zostać zintegrowane z WK, każdy oddzielnie? / Odp. Odpowiedzi udzielimy na następnym spotkaniu. / Czy system EZD RP będzie zintegrowany z WK (system MC). / Odp. Tak. / Czy Urząd powinien się podłączyć samodzielnie do WK czy leży to po stronie ich wykonawcy. / Odp. Urząd zwraca się do MC w celu podpisania porozumienia.
Ustalenia: / MC prześle następujące dokumenty: / Notatka ze spotkania / Ankieta do wypełnienia przez jednostkę / Polityka bezpieczeństwa / Organizacja integracji wraz z załącznikami, w tym z szablonami wniosku o przyłączenie oraz porozumienia / Podłączenie systemów samorządowych do Węzła Krajowego / Termin kolejnego spotkania – 27 sierpnia godz.11.